TIRGUS IZPĒTE

TELPU REMONTDARBI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA NAKTS PATVERSMĒ

ID Nr. BNP SD 2018/08

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības komunālinženieris Jānis Morozovs 29145308 janis.morozovs@balvi.lv |
| Kontaktpersona par tirgus izpēti | Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta ekonomists Tatjana Valujeva, tel. 25420112, e-pasts: tatjana.valujeva@balvi.lv |
| E-pasta adrese | socdienests@balvi.lv |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

- Tirgus izpētes priekšmets ir Grīdu  un sienu atjaunošanas darbi Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta Nakts patversmes 1.stāvā. Finansējums no pašvaldības budžeta. Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji norādīti darbu daudzumu sarakstā (Pielikums Nr.1).

- Līguma izpildes vieta: Daugavpils ielā 73a, Balvos, Balvu novadā.

- Līguma  izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Apmaksas noteikumi: par faktiski padarīto, pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā.

- Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

- Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu.

- Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.

- Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, ar izpētes uzvarētāju tiks slēgts līgums.

- Pretendentam darbs jāveic ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.).

- Pretendentam jāparedz pabeigto darbu garantijas termiņš, kas nevar būt īsāks par 36 (trīsdesmit sešiem) kalendāriem mēnešiem no visu darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

- Pretendentam ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs.

- Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas ir pienākums iepazīties ar Darbu veikšanas vietu.

- Piedāvājums sastāv no aizpildīta Pielikuma Nr.2 un pievienotas būvniecības tāmes, kas sagatavota, ņemot vērā darbu daudzumu sarakstu.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 6.decembrim, plkst.12:00, Sociālā dienestā, Raiņa iela 52, Balvi, Balvu novads, LV-4501, slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Pielikums Nr.1

Darbu daudzumu saraksts

| Nr. p. k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nakts patversmes 1.stāva koridors |  |  |
| 1.1. | 02-00000 Demontāžas darbi |  |  |
| 1.1.1 | Grīdas demontāžas darbi | m 2 | 42.1 |
| 1.2. | 10-00000 Iekšējie apdares darbi |  |  |
| 1.2.1 | Smilts grants iestrāde zemgrīdas pamatnē ar blietēšanu līdz 45cm biezā kārtā | m 3 | 19,0 |
| 1.2.2 | Hidroizolācijas ieklāšana (ruberoīds) | m 2 | 50,0 |
| 1.2.3 | Ekstrudētā putopolisterola 50mm iestrāde pamatnē | m 2 | 42,1 |
| 1.2.4 | Armatūras režģis 150 x 150 x 4 ieklāšana | m 2 | 42,1 |
| 1.2.5 | Betona pamatnes iestrāde 60 mm biezumā | m 2 | 2,53 |
| 1.2.6 | Grīdas flīzēšana | m 2 | 42,1 |
| 1.2.7 | Grīdas apmales izveidošana no flīzēm 100mm augstu | m | 48,0 |
| 1.2.8 | Sienu krāsojuma labošana 1m augstumā | m 2 | 48,0 |
| 1.2.9 | Būvgružu savākšana un utilizācija | m 3 | 6,0 |
| 2. | Kabineta atjaunošanas darbi |  |  |
| 2.1. | 02-00000 Demontāžas darbi |  |  |
| 2.1.1 | Grīdas demontāžas darbi | m 2 | 31.8 |
| 2.2. | 10-00000 Iekšējie apdares darbi |  |  |
| 2.2.1 | Smilts grants iestrāde zemgrīdas pamatnē ar blietēšanu līdz 45cm biezā kārtā | m 3 | 14.3 |
| 2.2.2 | Hidroizolācijas ieklāšana (ruberoīds) | m 2 | 35 |
| 2.2.3 | Ekstrudētā putopolisterola 50mm iestrāde pamatnē | m 2 | 31.8 |
| 2.2.4 | Armatūras režģis 150 x 150 x 4 ieklāšana | m 2 | 31.8 |
| 2.2.5 | Betona pamatnes iestrāde 60 mm biezumā | m 3 | 1.91 |
| 2.2.6 | Linoleja (pastiprinātās izturības) ieklāšana | m 2 | 31.8 |
| 2.2.7 | Grīdas apmales ierīkošana | m | 22.52 |
| 2.2.8 | Sienu sagatavošana krāsošanai/špaktelēšana/slīpēšana/gruntēšana | m 2 | 48.3 |
| 2.2.9 | Sienu krāsošana ar krāsām uz silikona bāzes | m 2 | 48.3 |
| 2.2.10 | Durvju nomaiņa ar platumu 1.2m | gab | 1 |
| 2.2.11 | Durvju ailas aizpildīšana ar ķieģeļu mūrējumu | m 3 | 0.95 |
| 2.2.12 | Sienu fragmenta nojaukšana | m 3 | 0.95 |

Pielikums Nr.2

PIETEIKUMS

TELPU REMONTDARBI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA NAKTS PATVERSMĒ

ID Nr. BNP SD 2018/08

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

Mūsu finanšu piedāvājums ir

| Tirgus izpētes priekšmets | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| TELPU REMONTDARBI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLĀ DIENESTA NAKTS PATVERSMĒ ID Nr. BNP SD 2018/08 |  |  |  |

Pielikumā: Tāme

Piedāvājumam pievienota būvniecības tāme, kura tiek sastādīta un noformēta saskaņā ar 2017.gada 3.maija MK noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: 			__________________________________

Vārds, uzvārds: 		__________________________________

Amats:				 __________________________________

2018.gada ______________________