

TIRGUS IZPĒTE

**Objekta „Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos” būvuzraudzība**

**ID Nr. BNP TI 2020/73**

**Informācija par pasūtītāju:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosaukums** | Balvu novada pašvaldība |
| **Reģistrācijas numurs** | 90009115622 |
| **Adrese** | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| **Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu** | Balvu novada pašvaldības aģentūras “SAN-TEX” komunālinženieris Aivars Pugejs mob.29113054,  e-pasts: aivars.pugejs@balvi.lv |
| **Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu** | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste  Sarmīte Gržibovska,t.64522468,  e-pasts: [sarmite.grzibovska@balvi.lv](mailto:sarmite.grzibovska@balvi.lv) |
| **Faksa Nr.** | 64522453 |
| **E-pasta adrese** | dome@balvi.lv |
| **Darba laiks** | pirmdienās 8:30-18:00;  otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00;  piektdienās 8:30-16:00 |

1. **TIRGUS IZPĒTES PRIEKŠMETS** – būvuzraudzības veikšana objektā **„Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”** būvdarbu veikšanas laikā.
2. **Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji:** 
   1. Projekta ietvaros plānots veikt būvdarbus objektā **„Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”**. Paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus 575.88 m garumā t.sk. atzari un ūdensapgādes tīklus 597.34 m garumā t.sk.atzari.
   2. **Projektēšanas un būvniecības uzdevums atrodams -** [**https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34893**](https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/34893) **.**
3. **Uzraudzības veikšanas vieta -** Balvu pilsētas Ķiršu, Pilsoņu un Ziedu ielās.
4. **Būvuzrauga pienākumi:** 
   1. organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes;
   2. pārbauda, vai būvuzņēmēja un citu pieaicināto uzņēmēju rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija – būvprojekts;
   3. iepazīstas ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī ar galveno būvuzņēmēju un uzņēmēju (ja tāds iesaistīts būvdarbu veikšanā) līgumu;
   4. pārbauda, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;
   5. pārbauda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu - materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju/piegādātāju) – atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
   6. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;
   7. sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus;
   8. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem, nosaka konstatēto defektu ietekmi uz būves kalpošanu un sagatavo ar aprēķiniem pamatotu kvalitātes novērtējuma ziņojumu;
   9. sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites;
   10. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu;
   11. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā konsultējas ar tā autoru un pieņem lēmumus par izmaiņām būvprojektā;
   12. īpašu uzmanību pievērš un regulāri veic pārbaudi veicamo būvdarbu un pielietojamo izstrādājumu, iekārtu un materiālu kvalitātes nodrošināšanai, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām;
   13. ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
   14. nepieļauj būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti nepieciešamie būvdarbu sagatavošanas darbi;
   15. kontrolē būvdarbu procesus, veic nepieciešamos mērījumus un veic būvniecības procesa foto dokumentēšanu;
   16. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;
   17. kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskajai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējuma apstiprināšanai;
   18. piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas, un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;
   19. periodiski, bet, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba kvalitāti.
   20. uzņem fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācijas vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto;
   21. Būvuzraugs ir atbildīgs par būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši būvnormatīvos noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma prasībām;
   22. Būvuzraugam jāatrodas objektā vismaz 2 (divas) reizes nedēļā, katru reizi ne mazāk kā 2 (divas) stundas, un nepieciešamības gadījumā būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, tai skaitā arī brīvdienās un/vai svētku dienās.
   23. Būvuzraugs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Uzraudzības izpildes atskaites (Atskaites jāiesniedz iesietas 1 (vienā) eksemplārā papīra formātā un elektroniski MS Office formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām Darba uzdevuma prasībām), par formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju:
       1. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas brīža. Atskaitē ietver šādu informāciju:
          1. Uzraudzības darbinieku paredzamais darba laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;
          2. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;
          3. vērtējumu par būvprojekta atbilstību paredzamajiem būvdarbiem;
          4. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).
       2. Ikmēneša atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:
          1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā paveiktajiem būvdarbiem;
          2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
          3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
          4. būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku un vietu);
       3. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
          1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
          2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
          3. Būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
          4. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
          5. ieteikumi.
5. **Cenas veidošanas rādītāji:** Piedāvājumu iesniegt norādot summu bez PVN, kā arī atsevišķi norādot summu ar PVN.
6. Piedāvājumā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas varētu rasties līguma izpildes laikā.
7. Piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma darbības laikā.
8. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu.
9. Līgums tiks slēgts ar tirgus izpētes uzvarētāju. Līgumu slēgs Balvu novada pašvaldības aģentūra “San-Tex”.
10. **Paredzamais būvdarbu līguma izpildes termiņš:** saskaņā ar būvniecības termiņu 6 (seši) mēneši (līdz objekta nodošanai ekspluatācijā).
11. Prasības pretendentam:
    1. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanas jomā ārējo ūdensvadu tīklu, ārējo kanalizācijas tīklu un kanalizācijas pārsūknēšanas sūkņu staciju būvdarbu laikā. Pretendents ir sniedzis būvuzraudzības pakalpojumus vismaz 1 (vienā) līdzīga veida objektā, kur tīklu garums (atsevišķi ūdensvads un atsevišķi kanalizācija) ir vismaz 400 m (četri simti metri).
    2. Pretendents atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir tiesīgs sniegt būvuzraudzības pakalpojumus.
    3. Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti:
       1. Galvenais būvuzraugs ar spēkā esošu sertifikātu ūdensvada un kanalizācijas tīklu un objektu būvdarbu būvuzraudzībā un ar pieredzi inženiertīklu būvuzraudzībā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2017., 2018., 2019. un 2020.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām);
       2. Sertificētaji speciālisti, kam jābūt pieejamiem tirgus izpētes rezultātā noslēdzamā līguma izpildei visu līguma darbības laiku.
12. Piedāvājums jāiesniedz par visu tirgus izpētes priekšmeta apjomu. Tirgus izpētes priekšmeta apjomu nav atļauts dalīt sīkāk, kā arī nav atļauts iesniegt piedāvājumu par nepilnu tirgus izpētes priekšmeta apjomu. Šādus piedāvājumus Pasūtītājs noraidīs.
13. **Iesniedzamie dokumenti:**
    1. aizpildīts Pielikums Nr.2.
    2. pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts un atsauksme vai alternatīvs dokuments par sarakstā minētiem pakalpojumiem. Atsauksmē jānorāda būvobjektu raksturojošie lielumi. Ja atsauksmē neuzrādās būvobjekta raksturojošie lielumi, tad papildus iesniedzams objekta pieņemšanas ekspluatācijā akts vai cits dokuments, kas satur informāciju par objekta raksturojošiem lielumiem, kopijas.
    3. Pretendenta apliecinājums par to, ka objekta būvuzraudzība tiks veikta atbilstoši tirgus izpētes prasībām, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” būvuzraudzībai noteiktajām prasībām, kā arī to, ka pretendents ir iepazinies ar Paskaidrojuma rakstu un būvdarbu apjomiem.
    4. Būvuzraudzībā iesaistīto speciālistu saraksts.
14. **Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 30.jūnijam, plkst. 15:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501.** Piedāvājumu var iesniegt slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku, vai elektroniski, sūtot uz [tirgusizpetes@balvi.lv](mailto:tirgusizpetes@balvi.lv) . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, e-pasta ziņojuma tēmā jānorāda TIRGUS IZPĒTES IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS, kā arī piedāvājums jāparaksta ar DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU.

**Pielikums Nr.1**

**Pie tirgus izpētes ID Nr.2020/73**

**Tehniskā specifikācija**

* + 1. Būvuzraudzība, turpmāk – Uzraudzība, veicama saskaņā ar izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā **„Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos”** (sk.pielikumus), Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību vai būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
    2. Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība – būvdarbu uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
    3. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
    4. Būvuzraugs iknedēļas ražošanas apspriedēs informē par būvdarbu gaitu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstisku informāciju par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.
    5. Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Uzraudzības plāns.
    6. Izpildītājam objektā jāierodas ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā pēc Būvnieka vai Pasūtītāja uzaicinājuma.
    7. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam, un jāpieņem lēmums par apdraudējuma vai problēmas novēršanu.
    8. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda būvprojekta risinājumu atbilstība situācijai dabā un to kvalitāte.

**Pielikums Nr.2**

**Pie tirgus izpētes ID Nr.2020/73**



**PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

TIRGUS IZPĒTEI

**Objekta „Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārtas ūdensvada un sadzīves kanalizācijas inženiertīklu būvniecība Ķiršu ielā Balvos” būvuzraudzība**

**ID Nr. BNP TI 2020/73**

**Informācija par pretendentu:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nosaukums (juridiskai personai) vai Vārds Uzvārds (fiziskai personai) |  |
| Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods/reģistrācijas kods (fiziskai personai) |  |
| Juridiskā adrese/ adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona  (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu (amats, Vārds Uzvārds) |  |
| Sertifikāta numurs |  |

Piedāvāju/-am sniegt būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši pasūtītāja prasībām par piedāvājuma cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tirgus izpētes priekšmets** | **Piedāvājuma cena bez PVN (EUR)** | **PVN (EUR)** | **Piedāvājuma cena ar**  **PVN (EUR)** |
| Ūdensvada tīklu būvniecības būvuzraudzība |  |  |  |
| Kanalizācijas tīklu būvniecības būvuzraudzība |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |

Piedāvājuma cenā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar būvuzraudzības veikšanu saistītās izmaksas, paredzēti visi riski darbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem, kas var rasties līguma izpildes laikā.

Piedāvātās cenas būs nemainīga visā līguma darbības laikā.

Ar šo apliecinu piedāvāto cenu pamatotību un spēkā esamību:

Paraksts: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vārds, uzvārds: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2020.gada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_