TIRGUS IZPĒTE

Būvuzraudzība projekta „Bērzpils pagasta grants ceļa Dārza iela – Vecpils - Mūramuiža posma pārbūve” ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/37

Informācija par pasūtītāju:

| # Nosaukums | Balvu novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90009115622 |
| Adrese | Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads |
| Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu | Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja Irēna Začeva, tālr. 64521029, mob.26327162, e-pasts: irena.zaceva@balvi.lv |
| Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu | Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Sarmīte Gržibovska, tālr. 64522805, mob.26415767, e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv |
| Faksa Nr. | 64522453 |
| E-pasta adrese | dome@balvi.lv |
| Darba laiks | pirmdienās 8:30-18:00; otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; piektdienās 8:30-16:00 |

- Iepirkuma priekšmets:

Ceļa Dārza iela – Vecpils - Mūramuiža 1.061 km posma pārbūves būvuzraudzība (tālāk tekstā – būvuzraudzība) būvdarbu (tālāk tekstā – būvdarbi) veikšanas laikā.

2. Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji:

Projekta ietvaros plānots veikt Balvu novada Bērzpils pagasta ceļa Dārza iela – Vecpils - Mūramuiža 1.061 km posma pārbūvi.

3. Būvuzrauga pienākums ir:

3.1. veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošu likumdošanu;

3.2. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu (pēc līguma noslēgšanas par būvdarbu veikšanu), norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;

3.3. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;

3.4. kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;

3.5. izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;

3.6. pēc nepieciešamības sasaukt, vadīt un protokolēt būvsapulces, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;

3.7. kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;

3.8. veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;

3.9. apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;

3.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;

3.11. ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;

3.12. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;

3.13. pretendentam būvobjektā jābūt ne mazāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā un nepieciešamības gadījumā būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, tai skaitā arī brīvdienās un/vai svētku dienās;

3.14. kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;

3.15. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;

3.16. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.18. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.19. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus;

3.20. piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;

3.21. pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.

3.22. pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties pēcprojekta pārbaudēs.

4. Vispārīga informācija par objektu:

Ceļš Dārza iela – Vecpils - Mūramuiža ir Balvu novada pašvaldības reģistrēts A grupas 2,09 km garš grants ceļš. Ceļš atrodas Balvu novada Bērzpils pagasta teritorijā. Ceļš kalpo kā pievedceļš vietējiem iedzīvotājiem – vieglā transporta satiksmei, kā arī smagās transporta tehnikas kustībai. Nenozīmīga vietējo gājēju un riteņbraucēju kustība.

Esošo ceļa segumu pārsvarā sastāda smilts, ar nelielu oļu piejaukumu. Ceļa braucamās daļas platums ir mainīgs no 4.5 m līdz 6 m, vidēji 5.3 m. Segai nav šķērsprofila, izveidojusies “siles” tipa brauktuve. Ūdens novadīšanas grāvji ir tikai dažviet. Autoceļa braucamā daļa lielāko tiesu ir  apkārtējās zemes līmenī. Mitrā un atkušņa laikā lietus un sniega kušanas ūdens no apkārtējām zemēm uzkrājas uz brauktuves un samazina ceļa segas nestspēju, slodzes ietekmē veidojas seguma bojājumi.

Būvprojekts atrodams Balvu novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā “Iepirkumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. BNP 2018/10/ELFLA: http://www.balvi.lv/lv/publiskie-iepirkumi/16699-balvu-novada-berzpils-pagasta-grants-cela-darza-iela-vecpils-muramuiza-1-061-km-posma-parbuve

Piedāvājumus iesniegt par visu iepirkuma apjomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1

Paredzamais līguma izpildes termiņš: ceļam “Dārza iela – Vecpils - Mūramuiža” ~ 2 mēneši.

Cenas veidošanas rādītāji: Piedāvājumu iesniegt norādot cenas un summu bez PVN, atsevišķi norādot arī summu ar PVN.

Prasības pretendentam: Pretendents kā galvenais būvuzraugs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim veicis būvuzraudzību vismaz 2 (divos) objektos (objekts nodots ekspluatācijā), kuros veikti grants seguma ielu un/vai ceļu pārbūves vai izbūves darbi, un katra objekta būvdarbu līgumcena nav mazāka par 90 000,00 EUR (deviņdesmit tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Jāpievieno pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts un atsauksmes par sarakstā minētiem pakalpojumiem. Atsauksmēs jānorāda būvobjektu raksturojošie lielumi, tai skaitā objektu būvniecības līgumcenas. Ja atsauksmēs neuzrādās būvobjekta raksturojošie lielumi, tad papildus iesniedzamas objekta pieņemšanas ekspluatācijā aktu vai citu dokumentu, kas satur informāciju par objekta raksturojošiem lielumiem, kopijas.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 13.martam plkst.16:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

Būvuzraudzība projekta „Bērzpils pagasta grants ceļa Dārza iela – Vecpils - Mūramuiža posma pārbūve” ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/37

Informācija par pretendentu:

| # Nosaukums / Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Kontakttālrunis |  |
| e-pasts |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu |  |

Mūsu finanšu piedāvājums ir

| Pozīcija | Iepirkuma priekšmeta daļa | Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) | PVN (EUR) | Piedāvājuma cena ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ceļa Dārza iela – Vecpils - Mūramuiža 1,061 km posma pārbūves būvuzraudzība |  |  |  |

Atbildīgās amatpersonas paraksts, atšifrējums