pielikums

Balvu novada domes

2024.gada \_\_.jūnija lēmumam

(sēdes protokols Nr.\_, \_.§)

[**Balvu novada pašvaldības ceļu un ielu atjaunošanas prioritāšu izpildes uzsākšanas laika grafiks**](http://balvi.lv/dokumenti/2009/14.18.doc)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Ceļa/ielas nosaukums** | **Veicamie darbi** | **Ceļa/ielas garums km** |
| **2024.gads** | | | |
| Baltinavas pagasts | Jaunā iela | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-0,100; 0,578-0,721 |
| Baltinavas pagasts | Tirgus iela | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,136-0,197; 0,249-0,376 |
| Rugāju pagasts | Rugāji-Tikaiņi | Ūdens atvades sakārtošana. | 0,974-7,811 |
| **2025.gads** | | | |
| Balvu pilsēta | Bērzpils iela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana, inženiertīklu izbūve | 0,00-0,450 |
| Balvu pilsēta | Daugavpils iela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana | 0,00-0,824 |
| Balvu pilsēta | Brīvības iela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana, inženiertīklu izbūve | 2,4-3,07 |
| Balvu pilsēta | Baznīcas iela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana, inženiertīklu izbūve | 0,00-0,180 |
| Balvu pilsēta | Lauku iela | Pārbūve ar asfalta seguma ieklāšanu, inženiertīklu izbūve | 0,41-1,061 |
| Briežuciema pagasts | Briežuciems-Baltinava | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00 – 3,21 |
| Baltinavas pagasts | Dārza iela | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,249-0,376 |
| Kubulu pagasts | Stacija-Celmene | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-2,92 |
| Žīguru pagasts | Skolas iela | Divkārtu virsmas apstrāde | 0,00-0,9 |
| **2026.-2027. gads** | | | |
| Balvu pilsēta | Partizānu iela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana, inženiertīklu izbūve | 0,438-1,426 |
| Balvu pilsēta | Brīvības iela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana, inženiertīklu izbūve | 3,07-3,733 |
| Bērzkalnes pagasts | Balvi-Verpuļeva-Elkšņeva-Mūrava | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 1,9-4,4 |
| Bērzpils pagasts | Līvānu 1.šķērsiela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana | 0,00-0,264 |
| Bērzpils pagasts | Līvānu 2.šķērsiela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana | 0,00-0,141 |
| Krišjāņu pagasts | Krišjāņi-Krampiņas-Runcene-Krišjāņi | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-13,414 |
| Medņevas pagasts | Semenova-Viduči –Slotukalns | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 1,7-7,75 |
| Lazdukalna pagasts | Benislava – Blāzma | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-7,624 |
| Lazdulejas pagasts | Šumkova – Priedes | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-0,727 |
| Rugāju pagasts | Rugāji-Tikaiņi | Ceļa pamatnes stiprināšana | 0,974-7,811 |
| Rugāju pagasts | Daudzenes dzirnavas-Baldones | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00- 2,923 |
| Tilžas pagasts | Tilžas kapi-Meteņi | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-1,25 |
| Tilžas pagasts | Plēsums – Toki –Keiba -Tilža | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-8,3 |
| Vecumu pagasts | Vecumi-Robežnieki-Kozīne | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-11,6 |
| Šķilbēnu pagasts | Lejastači – Fabriki | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 1,8-3,24 |
| Žīguru pagasts | Rūpniecības iela | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,5 |
| Kubulu pagasts | Steķintava-Pērkoni | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-5,658 |
| Kupravas pagasts | Rūpnīcas iela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana (gar pagasta pārvaldi) | 1,93-2,18 |
| Susāju pagasts | Klāni-Gruzdova-Plešava | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-8,19 |
| Vectilžas pagasts | Garā iela | 0,00-0,148 Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana  0,149-0,468 Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,0-0,468 |
| Vīksnas pagasts | Jaunā iela | Asfalta seguma virskārtas atjaunošana 0,00-0,412 km. Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrād 0,413-1,393 km. | 0,00-1,393 |
| Viļakas pilsēta | Lazdu iela | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-0,173 |
| Viļakas pilsēta | Dzirnavu iela | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-0,178 |
| Balvu pagasts | Naudaskalns-Ozolsala | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-1,3 |
| **2027.-2029. gads** | | | |
| Baltinavas pagasts | Viļumi-Breksīne | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00 – 2,95 |
| Balvu pagasts | Naudaskalns-Silamala | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-7,0 |
| Bērzkalnes pagasts | Liepu iela | Ūdens atvades sakārtošana, apakšzemes komunikāciju pārbūve, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-0,320 |
| Bērzpils pagasts | Līdumnieki-Zosuli | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-3,785 |
| Briežuciema pagasts | Apkārtiela | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,084-0,470 |
| Briežuciema pagasts | Pasta iela | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-0,105 |
| Kubulu pagasts | Gobusala-Guznava | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,37-5,1 |
| Rugāju pagasts | Rugāji-Tikaiņi | Divkārtu virsmas apstrāde. | 0,974-7,811 |
| Rugāju pagasts | Zeltiņi – Ilganči – Medņi | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-10,680 |
| Susāju pagasts | Viļaka-Tepenīca-Gruzdova | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-5,34 |
| Vectilžas pagasts | Sudarbe – Grūznis | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-5,195 |
| Šķilbēnu pagasts | Upīte - Ivanovka – Borisova | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 1,0-2,42 |
| Vīksnas pagasts | Ukraina – Kačupe | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-4,032 |
| Žīguru pagasts | Upes iela | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,5 |
| **2028.-2030. gads** | | | |
| Bērzkalnes pagsts | Rubeņi-Leišavnieki | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-0,57 |
| Krišjāņu pagasts | Žogi-Saikavi | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,87 |
| Kupravas pagasts | Celtnieku iela | Ūdens atvades sakārtošana | 0,00-0,46 |
| Lazdulejas pagasts | Egļuciems – Petrovka | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,352-2,365 |
| Medņevas pagasts | Janapole-Bronti-Tereškova | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-7,08 |
| Šķilbēnu pagasts | Draudzības iela (Šķilbanos) | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,320 |
| Žīguru pagasts | Stārķu iela | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,4 |
| **2029.-2031. gads** | | | |
| Balvu pagasts | Balvi-Reči | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-5,5 |
| Balvu pagasts | Mežniecības ceļš | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jauna asfalta seguma izbūve. | 0,00-0,11 |
| Bērzpils pagasts | Silamuiža- Dārza iela | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-1,7 |
| Kubulu pagasts | Sita-Briedīši | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-6,216 |
| Lazdukalna pagasts | Rūbāni – Fabriki | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00 – 2,850 |
| Lazdukalna pagasts | Gariesili - Drudži | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-3,470 |
| Susāju pagasts | Egļava-Mežniecība | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-1,45 |
| Škilbēnu pagasts | Šķilbani - Ančipova - Lotuši - Baltinavas pag.robeža | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,5-9,0 |
| Tilžas pagasts | Pakalnieši-Sīviņš | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-4,073 |
| Vectilžas pagasts | Pārupes iela | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-0,201 |
| Vectilžas pagasts | Krutova - Lutenānu kapi | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,358 |
| **2030.-2032. gads** | | | |
| Baltinavas pagasts | Vasilišķi-Svātūne-Jorzova | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-1,9 |
| Bērzkalnes pagasts | Bērzkalne-Ploskena | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-3,4 |
| Briežuciema pagasts | Kvašņeva-Abriņas-Begunova | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-1,80 |
| Krišjāņu pagasts | Mežupe-z/s Madaras | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-1,350 |
| Medņevas pagasts | Janapole-Čudarīne –Tereškova | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-2,07 |
| Rugāju pagasts | Kraukļeva-Čušļi | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00- 4,36 |
| Susāju pagasts | Svilpova-Muzejs | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-2,11 |
| Vīksnas pagasts | Sprogas – Oknupe – Pokuļeva | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve, tilta remonts. | 2,00-6,341 |
| Vecumu pagasts | Bļiņica-Žogova | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-2,5 |
| **2031.-2033. gads** | | | |
| Kupravas pagasts | Gailova-Irikova | Ūdens atvades sakārtošana | 0,00-1,6 |
| Lazdukalna pagasts | Kapūne – Klāni | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-5,100 |
| Lazdulejas pagasts | Ķīļi – Orlovas vārti | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-4,715 |
| Medņevas pagasts | Bahmatova- Raču pietura | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-2,21 |
| Vecumu pagasts | Žogova-Upmala-Vecumi | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-4,7 |
| Bērzpils pagasts | Dārza ielas posms | Ūdens atvades sakārtošana, ceļa pamatnes stiprināšana, divkārtu virsmas apstrāde. | 0,00-0,55 |
| Tilžas pagasts | Ūdrenes ceļš | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-2,152 |
| **2032.-2034. gads** | | | |
| Bērzkalnes pagasts | Elkšņeva-Brieževa | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-2,294 |
| Krišjāņu pagasts | Mežupe-Purviņas | Ūdens atvades sakārtošana | 0,00-2,41 |
| Kubulu pagasts | Steķentava-Zači | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,5 |
| Lazdukalna pagasts | Drudži – Golvari | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00 -2,800 |
| Medņevas pagasts | Vīksnīne- Kļučniki | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-2,97 |
| Rugāju pagasts | Medņi-Biškāni | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-2,774 |
| Susāju pagasts | Klāni-Kulpene | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-3,94 |
| Šķilbēnu pagasts | Grohovas iela (Upītē) | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,28 |
| Tilžas pagasts | Plēsums- Keiba | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-3,651 |
| Vectilžas pagasts | Tilts – Tilžas pagasts | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,41 |
| Vecumu pagasts | Kozīne-Gubeņi | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-1,95 |
| Vīksnas pagasts | Vīksna – Zaļmežnieki | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-5,052 |
| Vīksnas pagasts | Sprogas – Sprogu ezers | Ūdens atvades sakārtošana, pamatnes profila izveidošana, jaunas grants kārtas izbūve. | 0,00-0,803 |

Domes priekšsēdētājs S.Maksimovs