**APSTIPRINĀTS**

Ar Balvu novada Domes

2018.gada 8.februāra lēmumu

(sēdes protokols Nr.2, 26.§)

**BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS**

**„SAN-TEX” DARBA PLĀNS 2018.GADAM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pasākumi** | **Sasniedzamie rezultāti** | | | | | | | **Plānotās izmaksas, EUR** | **Finansējuma avots** |
| **Kvalitatīvie rādītāji** | **Kvantitatīvie rādītāji** | | | | | |
| **Objekta atrašanās vieta** | | **Kadastra apzīmējumi** | | | **Apjoms** |
| **1.Mērķis : apsaimniekot publiskai lietošanai paredzēto teritoriju, trotuārus un laukums** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Balvu pilsētas labiekārtošanas, apzaļumošanas un  uzturēšanas darbi | Nodrošināt laukumu un trotuāru lieko virsmas ūdeņu novadīšanu uz gūlijām un novadgrāvjiem ziemas perioda beigās. Paātrināt liekā sniega un ledus atbrīvošanu no laukumiem un trotuāriem , izveidojot liekā ūdens novadīšanas teknes. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs”: Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem” | | | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493 | 59499 m2  40967 m2  2384 m2  16372 m2  1916 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Veikt liekās smilts savākšanu no laukumiem un trotuāriem, ielām pēc sniega nokušanas | Pilsētas parks : Partizānu iela 2 „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs : Tirgus iela 4, Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”,  Bērzpils iela, Brīvības iela, Krasta iela, Raiņa iela, Teātra iela, Tirgus iela, Partizānu iela, Pilsoņu iela, Vidzemes iela, Stacijas iela, | | | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493 | 59499 m2  40967 m2  2384 m2  16372 m2  1916 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Atkritumu savākšana, sašķirošana un aizvešana no pašvaldības teritorijām, ielu, laukumu un trotuāru malām pēc ziemas sezonas; | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”,  Zaļa zona starp Stacijas un Partizānu ielām,  Volejbola laukumi gar Stacijas ielu,  Minifutbola laukums Vidzemes ielā 22A,  Pludmale Vidzemes ielā 5G,  Pludmale pie Bolupes Ezera iela 1,  „Brāļu kapi” Bērzpils ielā,  Zaļā zona pie pašvaldības ēkas Brīvības iela 64A,  Pašvaldības ēkas pieguļošā teritorija Bērzpils ielā 1A,  Bērzpils iela, Brīvības iela, Raiņa iela, Teātra iela, Tirgus iela, Partizānu iela, Vidzemes iela, Stacijas iela | | | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493  3801 001 0291  3801 001 0292  3801 001 0373  3801 001 0526  3801 002 0124  3801 004 0154  3801 004 0273  3801 004 0281 | 59499 m2  40967 m2  2384 m2  16372 m2  1916 m2  42741 m2  4216 m2  2177 m2  1832 m2  47342 m2  6994 m2  1937 m2  1803 m | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Smilšu kastu atbrīvošana no smiltīm un kastu aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritoriju. Smilts kastu neliels remonts. Uzstādīšana un piepildīšana ar sāls-smilts maisījumu. Sāls un smilts iegādāšana pirms ziemas perioda. | 1.Bērzpils iela 1A,  2.KAC laukums,  3.Partizānu iela (posmā no tilta uz poliklīniku),  4.Pilsētas parks,  5.„Lāča dārzs”,  6.Pilsētas skvērs Tirgus ielā 4,  7.Dzimtsarakstu nodaļas un pašvaldības policijas administrācijas ēka Sporta ielā 1,  8.Partizānu iela 14,  9.Pie autobusu pieturas Stekentavā,  10.Brāļu kapi Bērzpils ielā,  11.Posmā starp Vidzemes ielu 1 un slimnīcu. | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Atkritumu savākšana Balvu pilsētā Lielās talkas dienā aprīļa mēnesī | Balvu pilsēta | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Pavasarī puķu stādi (kannas, samtenes, lobēlijas, leduspuķes, graudzāles, kamolbegonijas u.c.) iegādāšana, transportēšana, sastādīšana puķu dobēs. Mākslīgā mēslojuma un kūdras iegādāšana. Nepieciešamās augsnes aizvešana uz puķu dobēm. Grunts nofrēzēšana. Puķu dobju un trauku sagatavošana. Dekoratīvo puķu kastu un vāžu uzstādīšana pie informatīvā stenda Brīvības ielā, pie apbraucamā apļa Kalna ielā u.c. Rudens periodā puķu lakstu savākšana un aizvešana. Puķu dobju sagatavošana ziemas periodam. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”,  „Brāļu kapi” Bērzpils ielā,  Zaļā zona pie pašvaldības ēkas Brīvības iela 64A,  Pašvaldības ēkas pieguļošā teritorija Bērzpils ielā 1A,  Bērzpils iela, Brīvības iela, Kalna iela. | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Komposta kaudzes sagatavošana, komposta izveidošana p/a „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56.  Esošā komposta izsijāšana un izvešana uz pilsētā esošām puķu dobēm un vāzēm. | Balvu pilsēta | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Pavasarī skvēra ūdens strūklakas kupola noņemšana un aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritoriju. Ziedlapu nopulēšana, baseina iztīrīšana. Baseina un sistēmas tīrīšana un darbības atjaunošana ārkārtas gadījumos (piem. baseins piepildīts ar šampūna putām). Rudenī baseina un sistēmas iztukšošana un sagatavošana ziemas periodam. Kupola uzstādīšana. | Skvērs, Tirgus iela 4 | | | 3801 002 0098 |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | „Lāča dārza” dīķa iztīrīšana no piemestajiem atkritumiem. Esošo koka tiltiņu „Lāča dārzā” un pilsētas parkā remonts. | „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  Pilsētas parks : Partizānu iela 2, | | | 3801 003 0497  3801 003 0476 |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Koka skulptūru neliela apjoma bojājumu novēršana „Lāča dārzā”. | „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52, | | | 3801 003 0497 |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Nepieciešamības gadījumos jaunu zāliena teritoriju sagatavošana un zāliena sēšana. | Balvu pilsēta | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Trotuāru un laukumu malu atbrīvošana no velēnām | Balvu pilsēta | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Pilsētas pašvaldības atkritumu konteineru iztīrīšana, atkritumu šķirošana. | Balvu pilsētas parks  Ezera pludmale Alejas ielā | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Zālienu pļaušana pašvaldības teritorijās pie Balvu ezera festivāla „Motociklu vasara” norises nodrošināšanai. Nodrošināšana ar pārvietojamo tualešu kabīnēm. | Partizānu iela 2A vai Dzirnavu 1F | | | 3801 001 0291 | 42741m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Pludmales ģērbtuvju vairogu uzstādīšana pavasara periodā pie Bolupes un Balvu ezera pludmalē (Alejas ielā). Neliela remonta veikšana. Pludmales ģērbtuvju vairogu demontēšana un aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritoriju pirms ziemas perioda. Tualešu kabīņu uzlikšana, noņemšana, iztīrīšana. | Pludmales : Ezera iela 1  Alejas iela 2    Steķintava | | | 3801 002 0124 |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Solu, galdu un dekorāciju transportēšana uz pasākumu vietām pēc pašvaldības norādījuma. | Balvu pilsēta | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Kritušo koku un zaru izzāģēšana, atkritumu savākšana, atkritumu šķirošana. Teritoriju uzkopšana. Zāliena nopļaušana. Sabiedrisko tualešu, ,atkritumu izgāztuves aizsargbarjeras, žogu, vārtiņu, kāpņu, akas remonts.  Kapa vietu Ziemeļlatgales partizānu kritušajiem un piemiņas vietas Latvijas teritoriālā korpusa karavīriem – Staļina terora upuriem uzkopšana. | 1.Romas katoļu baznīcas kapsēta  2.Pareizticīgo baznīcas kapsēta  3.Luterāņu kapsēta  4. „Začu kapi” | | | 3801 004 0200  3801 004 0200  3801 001 0399 | 42905 m2  3163 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Apbedījuma vietu ierādīšana kapsētās. Reģistrācija žurnālā. Vietas akta sastādīšana. | 1.Romas katoļu baznīcas kapsēta  2.Pareizticīgo baznīcas kapsēta  3.Luterāņu kapsēta  4. „Začu kapi” | | | 3801 004 0200  3801 004 0200  3801 001 0399 | 42905 m2  3163 m2 | |  |  |
|  |  | Aktīvās sezonas sākumā smilts pamatnes frēzēšana volejbola laukumos pie Balvu ezera. Atkritumi savākšana. Zālāja pļaušana. | Volejbola laukums gar Stacijas ielu | | | 3801 001 0292 | 4216 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Ozolu, bērzu zaru, malkas sagatavošana un aizvešana uz parku svētku norisēm. Solu aizvešana un atvešana.  Līgo pasākums pilsētas parkā | Pilsētas parks : Partizānu iela 2, | | | 3801 003 0476 | 59499 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Pašvaldības teritoriju apsaimniekošana – zāliena regulāra pļaušana saskaņā ar saistošiem noteikumiem un pirms svētku pasākumiem pašvaldības administratīvajā teritorijā parkā, skvērā, „Lāča dārzā”, neapbūvētajās teritorijās (Raiņa iela, Ķiršu iela, Pīlādžu iela, Pelnupes iela u.c.) ar trimmeriem, rokas pļaujmašīnām un dārza traktoriem; | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”,  Zaļa zona starp Stacijas un Partizānu ielām,  Volejbola laukumi gar Stacijas ielu,  Minifutbola laukums Vidzemes ielā 22A,  Pludmale Vidzemes ielā 5G,  Pludmale pie Bolupes Ezera iela 1,  „Brāļu kapi” Bērzpils ielā,  Zaļā zona pie pašvaldības ēkas Brīvības iela 64A,  Pašvaldības ēkas pieguļošā teritorija Bērzpils ielā 1A | | | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493  3801 001 0291  3801 001 0292  3801 001 0373  3801 001 0526  3801 002 0124  3801 004 0154  3801 004 0273  3801 004 0281 | 59499 m2  40967 m2  2384 m2  16372 m2  1916 m2  42741 m2  4216 m2  2177 m2  1832 m2  47342 m2  6994 m2  1937 m2  1803 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Zāliena pļaušana ar traktortehniku ,dārza traktoriem un trimmeriem pašvaldības brīvajās neapbūvētajās teritorijās | Zaļa zona starp Stacijas un Partizānu ielām,  Pludmale Vidzemes ielā 5G,  Pludmale pie Bolupes  Ezera iela 1,  Teritorija gar Krasta ielas labo pusi virzienā uz Kupravu, Krasta iela 8,  Partizānu ielas labā puse no Ezera ielas līdz Bolupei,  Brīvības – Dzirnavu ielas stūris, Brīvības iela 45B  Brīvības – Skolas ielu stūris,  Dārza iela 12,  Ezera iela 35C,  Ezera iela 24B,  Baznīcas iela 8B,  Vidzemes iela 1A,  Vidzemes iela 1B  Tautas iela (kvartāls starp Tautas, Teātra, Bērzpils un Partizānu ielām),  Tautas iela 7B,  Daugavpils iela 43,  Bērzpils iela (aiz Bērzpils 44),  Pļavu iela | | | 3801 001 0291  3801 001 0526  3801 002 0124  3801 001 0294  3801 003 0689  3801 002 0084  3801 002 0429  3801 002 0216  3801 002 0206  3801 001 0523  3801 001 0524  3801 001 0524  3801 003 0680  3801 003 0398  3801 004 0357 | 42741 m2  1832 m2  47342 m2  4686 m2  1613 m2  1473 m2  1205 m2  2338 m2  5462 m2  1140 m2  2545 m2  2545 m2  1008 m2  5641 m2  3273 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Ielu aizsargbarjeru noņemšana un uzstādīšana pilsētā pie KAC un parkā Balvu novada un citu svētku gājiena nodrošināšanai; | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  KAC : Brīvības iela 61C | | | 3801 003 0476  3801 002 0086 |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Pilsētas parka , skvēra un „Lāča dārza” teritoriju uzkopšana pēc pilsētas svētkiem un pasākumiem. Atkritumu savākšana un šķirošana Bērzpils ielā 56; | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, | | | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 003 0494  3801 003 0493 | 59499 m2  40967 m2  16372 m2  1916 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Viengadīgo un daudzgadīgo puķu dobju ravēšana, mēslošana. Trotuāru un taku ravēšana pilsētas parkā, skvērā, „Lāča dārzā”, „Brāļu kapi” , ielu saliņās un trotuāros gar pilsētas ielām; | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, | | | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 003 0494  3801 003 0493 | 59499 m2  40967 m2  16372 m2  1916 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Dzīvžogu nocirpšana, izravēšana un krūmu apgriezšana „Brāļu kapos”, skvērā, skvērā pie pieminekļa „Staņislavs”, gar pilsētas ielām ( Bērzpils iela u.c.), trotuāriem ar trimmeriem. Zaru izvešana uz krautni. | Brāļu kapi”, Bērzpils iela  Skvērs, Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, Partizānu iela 4 | | | 3801 004 0154  3801 003 0494  3801 003 0493 | 6994 m2  16372 m2  1916 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Regulāra trotuāru un laukumu noslaucīšana. | Balvu pilsēta | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Karogu uzstādīšana un noņemšana valsts un pilsētas svētkos pilsētas parkā, pie pieminekļa „Staņislavs”. Karogu mastu neliels remonts; | Pilsētas parks, Partizānu iela 2,  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem, Partizānu iela 4” | | | 3801 003 0497  3801 003 0493 | 59499 m2  1916 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Nodrošinājuma veikšana pārvietojamo tualešu kabīnēm pilsētas parkā, pludmalē pie Bolupes, pludmalē pie ezera Alejas ielā, pludmalē pie volejbola laukuma, skvērā. Kabīņu regulāra uzkopšana. Nodrošinājums ar pārvietojamo tualešu kabīnēm pilsētas pašvaldības svētku un pasākumu laikā.  Stacionārās tualetes ēkas uzkopšana pilsētas skvērā. | Pilsētas parks, Partizānu iela 2,  Pludmale pie Bolupes, Ezera iela 1,  Pludmale pie ezera Alejas ielā,  Pludmale pie volejbolu laukuma, Stacijas iela,  Skvērs, Tirgus iela 4.  Lāča dārzs” : Brīvības iela 52 | | | 3801 003 0476  3801 002 0124  3801 001 0292  3801 003 0645  3801 003 0497 |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Atkritumu urnu nodrošināšana pilsētas svētku un pasākumu laikā pilsētas parkā, „Lāča dārzā”, pludmalē :   1. Balvu novada atklātais pludmales volejbola čempionāts, 2. Līgo pasākums, 3. Balvu pilsētas svētki, 4. Baltijas čempionāts ūdens motocikliem, 5. Balvu novada svētki, | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52, | | | 3801 003 0476  3801 003 0497 | 59499 m2  40967 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Neliela apjoma solu remonts pilsētas parkā. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2, | | | 3801 003 0476 | 59499 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Puķu dobju un puķu traukos regulāra laistīšana vasaras periodā pilsētas parkā, skvērā, „Lāča dārzā”, pie KAC, Bērzpils ielā, Brīvības ielā. Puķu dobju nodrošināšana ar mēslojumu; | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Bērzpils iela, Brīvības iela | | | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086 | Puķu trauki el.apgaismojuma stabos Bērzpils ielā – 11.gab,  Stacijas ielā – 15.gab. | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Rudens periodā puķu dobju sagatavošana ziemas periodam. Lapu, puķu lakstu novākšana un aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56 esošo komposta kaudzi; | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  Pašvaldības ēka, Bērzpils iela 1A,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Bērzpils iela, Brīvības iela,  Skvērs, Tirgus iela 4,  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, Partizānu iela 4” | | | 3801 003 0476  3801 004 0281  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493 | 59499 m2  1803 m2  40967 m2  2384 m2  16372 m2  1916 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Koku lapu, kritušo koku un to zaru savākšana un aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56 vai uz to šķeldošanas vietu. | Balvu pilsēta | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Balvu ezera strūklaka uzstādīšana pavasarī un demontēšana rudenī. Tās izvilkšana no ezera ar laivu, atslēgšana no elektropadeves tīkla. Konstrukciju attīrīšana no aļģēm, netīrumiem, rūsas. Konstrukcijas izžāvēšana. | Balvu ezers | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Bērnu rotaļu laukumu tekošais remonts skvērā un „Lāča dārzā” (bojāto koka elementu nomaiņa, krāsošana), | Skvērs : Tirgus iela 4,  „Lāča dārzs”: Brīvības iela 52  Vidzemes 22-24  Ezera 24-26  Partizānu 21A | | | 3801 003 0494  3801 003 0497 |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Balvu estrādes fasādes daļas šūnakmeņu attīrīšana no netīrumiem, apauguma utt. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2 | | | 3801 003 0476 |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Trimmeru, zāles pļāvēju, dārza traktoru sagatavošana nākošai pļaušanas sezonai. Remontu veikšana. | 1. Dārza traktors Husqvarna 2. Dārza traktors Stiga Excellent | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Priežu zaru atvešana no meža puķu vāžu un dobju nosegšanai pirms ziemas perioda. | Balvu pilsēta | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Laukumu pie pašvaldības ēkas Bērzpils ielā 1A, pašvaldības garāžas Bērzpils ielā 2, Partizānu iela 14, laukums pie KAC u.c. attīrīšana no sniega. | Balvu pilsēta | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Trotuāru attīrīšana no sniega un kaisīšana ar smilts-sāls maisījumu Balvu pilsētā (skvērs, parks, pie novada Domes ēkas Bērzpils ielā 1A, „Lāča dārzs”, „Brāļu kapos” u.c. pašvaldības teritorijās. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  Pašvaldības ēka, Bērzpils iela 1A,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs, Tirgus iela 4,  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, Partizānu iela 4” | | | 3801 003 0476  3801 004 0281  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493 | 59499 m2  1803 m2  40967 m2  2384 m2  16372 m2  1916 m2 | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Ziemassvētku centrālās pilsētas egles iegādāšana, atvešana no meža , uzstādīšana laukumā pie KAC un dekorēšana. Skvēra egles dekorēšana. Centrālās egles dekoru noņemšana un egles demontēšana janvāra mēnesī. Dekoru uzlikšana un noņemšana skvērā. | KAC : Brīvības iela 61C  Skvērs, Tirgus iela 4 | | |  | Atvestā egle , H~ 10-11 m;  Skvērā augošā egle | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Elektro apgaismojuma stabu dekoru pieslēgšana un atslēgšana. | Bērzpils , Brīvības ielas. | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | SIA „Mapon” pakalpojumu G-box. GPRS pastāvīgais pieslēgums, lai nodrošinātu tehnikas vienības degvielas patēriņa un maršruta kontroli. | 1. Riteņtraktors Belarus 320 (T3483LL) 2. Komunālā mašīna B-KM (T5802LT) 3. Riteņtraktors Belarus 320 (T5662LH) 4. Riteņtraktors CASE IH FARMALL 115U (T616LE) 5. Dārza traktors Husqvarna (ZP-01) 6. Dārza traktors Stiga Excellent | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | Vieglā transporta un traktortehnikas kapitālais un tekošais remonts. Rezerves daļu un riepu iegāde. Tehniskā skate un ceļa nodokļi. | 1. VW CADDY (JD3315) 2. Riteņtraktors Belarus 320 (T3483LL) 3. Komunālā mašīna B-KM (T5802LT) 4. Riteņtraktors Belarus 320 (T5662LH) 5. Riteņtraktors CASE IH FARMALL 115U (T616LE) 6. Dārza traktors Husqvarna 7. Dārza traktors Stiga Excellent | | |  |  | |  | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  | Lietus kanalizācijas tīklu apkalpošana | Lietus kanalizācijas kolektoru skalošana ar hidrodinamisko mašīnu.  Lietus kanalizācijas tīklu profilakse, tekošie remonti, aizsērējumu tīrīšana, avārijas situācijas lietus laikā, izplūdes vietu apsekošana un naftas aizsargbonu uzstādīšana.  Lietus notekūdeņu tīklu pārbūve un remonti.  Projekta izstrāde. | Balvu pilsētas ielas un laukumi, izplūdes vietas.  Balvu pilsētas ielas un laukumi, izplūdes vietas.  Pilsoņu un Partizāņu  ielā.  Balvu pilsētas svēra lietus kanalizācijas izvadam caur Brīvības ielu. | | |  |  | | 4850.00  1340.00  2960.00  1800.00 | Pašvaldības budžeta dotācija. |
| 1.2. | Zālāju pļaušanas traktoru iegāde | Regulārai zālāju pļaušanai un izpildes efektivitātes nodrošināšanai dārza traktora iegāde | Balvu pilsēta | | |  | 1 gab. | | 6000.00 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.3. | Lapu pūtēja iegāde | Koku lapu mehanizēta savākšana. Cilvēkresursu ekonomija. | Balvu pilsēta | | |  | 1.gab. | | 670.00 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.4. | Rotējošās pļaujmašīnas iegāde | Ielu malu un laukumu pļaušanai. Esošās lietotās pļaujmašīnas nomaiņa. Tiek uzstādīta uz esošās traktortehnikas. | Balvu pilsēta | | |  | 1.gab. | | 500.00 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| **2.Mērķis: aģentūras administratīvi saimnieciskās darbības nodrošināšana** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | A4 formāta kopētāja Canon iR1133A (vai ekvivalents) iegāde | Nepieciešamās dokumentācijas printēšana, kopēšana un pavairošana | Aģentūra |  | | | 1.gab. | | 450.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.2. | Apkures katla Grundfos UPS 25-60 (vai ekvivalents) iegāde | Administratīvās ēkas un darbnīcu apkurināšanai. Nolietotā apkures katla nomaiņa. | Aģentūra |  | | | 1.gab. | | 3060.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.3. | Lietotas automašīnas (vieglas pasažieru) iegāde | Autoparka atjaunošana | Aģentūra |  | | | 1.gab. | | 9000.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.4. | Lietotas automašīnas (vieglas pasažieru) iegāde | Autoparka atjaunošana | Aģentūra |  | | | 1.gab. | | 5000.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.5. | Datorprogrammas „Tāmēšanas sistēma būvniecībā” iegāde | Tāmēšana un kontroltāmju sastādīšana, darbu izpildes uzskaite un nodošanas-pieņemšanas aktu sastādīšana, darbs ar apakšuzņēmējiem, faktisko izmaksu uzskaite. | Aģentūra |  | | | 1.kompl. | | 700.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| **3.Mērķis**: **komunālās saimniecības objektu pārvaldīšana, uzturēšana, ekspluatācija un remonts** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Aku apsekošana. Konstatēto aku bojāto elementu atjaunošana. Aku hermētiskuma pārbaude un atjaunošana | Samazināta virsmas notekūdeņu infiltrācija esošajās saimnieciski-fekālās kanalizācijas sistēmās. | Balvu pilsētā |  | | |  | |  | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.2. | Ūdens zudumu monitoringa sistēmas izveidošana. Iegūtās informācijas analīze. | Samazināti ūdens padeves zudumi posmos no artēziskajiem urbumiem līdz patērētāja ūdens skaitītāja. | Izveidota ūdens zuduma monitoringa sistēma.  Kontrolskaitītāju uzstādīšana. |  | | |  | |  | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.3. | Jaunu pieslēgumu izveidošana, tehnisko noteikumu izsniegšana. | Ūdensvada un kanalizācijas pieejamības palielināšana uz privātmāju sektoru | 5-10 mājas |  | | |  | |  | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.4. | Esošo sistēmu tīklu skalošana ar hidrodinamisko mašīnu | Droša un nepārtraukta sistēmas ekspluatācija. | Balvu pilsētā kanalizācijas maģistrālie tīkli, pēc aizsērējuma pakāpes |  | | | 40 stundas | | 4000,00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.5. | Avārijas situāciju novēršanas darbi ūdensapgādē. Plānotie ūdens aku un tīklu posmu remonti, hidrantu pārbaudes. | Samazināt avārijas stāvoklī esošo tīklu daudzumu, nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdens piegādi. | Balvu pilsēta |  | | |  | | 5000.00-8000.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.6. | Avārijas situāciju novēršanas darbi saimnieciski fekālās kanalizācijas tīklos | Uzlabots kopējā tīklu stāvoklis, tā rezultātā samazināts vides piesārņojums | Balvu pilsēta.  Sadzīves kanalizācijas kolektora posmu remonti, kas fiksēti ar cctv.  (piem. Partizāņu ielā 3)  Vēsturisko nosēdumu aku demontāža, to vietā izbūvējot jaunu kolektora posmu. |  | | |  | | 2000,00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.7. | Avārijas situāciju novēršanas darbi lietus notekūdeņu kanalizācijas tīklos | Lietus periodā, aplūstošu teritoriju kontrole. | Balvu pilsētas ielu un laukumu lietus notekūdeņu gūlijas un ūdens atvades vietas |  | | |  | |  | Balvu novada pašvaldības līdzekļi |
| 3.8. | Projekta „Balvu ūdenssaimniecī  bas attīstības III kārta” realizācija | Atklātā konkursa „Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvniecība un publiskā iepirkuma „Balvu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvuzraudzība organizēšana.  Ārējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve, būvuzraudzība, autoruzraudzība. | Celtnieku ,Ziedu, Lauku, Miera, Bērzu, Pļavu, Zaļās, Dārza, Kooperatoru ielas Balvos |  | | |  | | Līgumcena pēc iepirkuma. | Kohēzijas fonda un Balvu novada pašvaldības finansējums, |
| 3.9. | Ūdenssaimniecī  bas ēku uzturēšana un renovācija. | ŪAS apkalpošanas līgumsaistības.  Remonti. | Partizānu iela 68, Balvos |  | | |  | |  | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.10. | ŪAS rezervuāru un pilsētas tīklu dezinfekcija, analīzes | Nodrošināta pastāvīga dzeramā ūdens kvalitāte | Partizānu iela 68, Balvos  Dzeramā ūdens rezervuāru skalošana 2x gadā, monitorings 4x gadā |  | | |  | | 1300.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.11. | Notekūdeņu ēku uzturēšana un renovācija | NAI apkalpošanas līgumsaistības.  Remonti.  Novērst apkārtējās vides piesārņošanas riskus. | Balvu pagasts “Salmaņi” NAI un KSS apkopes  Dūņu sūkņu un tehnoloģisko iekārtu kapitālremonti pēc apkopes plāna un nepieciešamības. |  | | |  | | 7000,00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.12. | Fekālo kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu uz attīrīšanas iekārtām | Palielināta fekālo kanalizācijas ūdeņu novadīšanas efektivitāte | Centrālā sūkņu stacija Alejas ielā.  Pasākuma veikšanai kanalizācijas sūkņa NP3153 iegāde |  | | |  | | 6000.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.13. | Avārijas situāciju novēršanas darbi notekūdeņu kanalizācijas tīklos Pneimatisko cauruļvadu noslēgu , D200-300mm,D150-250mm, iegāde | Aku pamatnes remonti un citi avārijas darbi | Aģentūras objektos |  | | |  | | 900.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.14. | Precīzi padota dzeramā ūdens daudzuma uzskaite | Esošais ūdens plūsmas mērītājs veic uzskaiti ar - 4-5% kļūdu.  Uzstādot jaunu- samazināsies ūdens zudumi. | Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija.  Pasākuma veikšanai ARKON elektromagnētiskais plūsmas mērītājs MAGXI, Dn 160 PN16 iegāde padevei uz pilsētu. |  | | |  | | 950.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.15. | Drošāka un precīzāka ūdens skaitītāju darbības nodrošināšana | Uzlabosies ūdens patēriņa uzskaite. | Balvu pilsēta.  “C” klases precizitātes atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju bez magnētiskā sajūga un ar minimālo jūtības slieksni uzstādīšana ūdensvada ievados. |  | | |  | |  | Dzīvojamo māju apsaimnieko-  šanas maksas uzkrājums |
| 3.16. | Čuguna lūku un gūlijas restu pacelšanas ierīces iegāde | Atvieglo un paātrina darbu pie tīklu apsekošanas un apkopes darbiem | Aģentūras objektos |  | | |  | | 300.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.17. | Sūkņa gruntsūdeņu  izsūknēšanai iegāde | Komunālo tīklu avāriju vietās, kur nevar piebraukt asenizācijas mašīna, ūdens izsūknēšana avārijas gadījumos no pagrabtelpām | Aģentūras objektos |  | | |  | | 620.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.18. | Lietotas automašīnas (viegla pasažieru) iegāde | Autoparka atjaunošana | Avārijas dienests |  | | |  | | 5000.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.19. | Augstspiediena iekārtas komplektā ar tīklu skalošanas darbam nepieciešamo aprīkojumu iegāde | Kanalizācijas cauruļvadu avārijas aizsērējuma novēršana, tīklu profilaktiskā skalošana, lietus un drenāžas tīklu skalošana | Aģentūras objektos |  | | |  | | 6800.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.20. | Paaugstinātas izturības piekabes iegāde | Ārējo tīklu nozares darbam pie tīklu apkalpošanas un remontiem | Aģentūras objektos |  | | |  | | 1800.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 3.21. | Teleinspekcijas sistēmas iegāde | Gan iekšējo, gan ārējo notekūdeņu tīklu defektu rakstura un vietas noteikšanai. Ventilācijas kanālu apsekošanai dzīvojamās mājās. | Aģentūras objektos |  | | |  | | 2100.00 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| **4. Mērķis : daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma apsaimniekošana** | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Dzīvojamās mājas ekspluatācijas ilguma pagarināšana. Siltuma zudumu samazināšana. Iedzīvotāju komforta zonas palielināšana. | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remonts (jumtu segums, logi, durvis, skursteņi utt.) | Jumtu segumu nomaiņa :   1. Teātra iela 14, 2. Bērzpils iela 6, 3. Partizānu iela 23   Māju apmaļu izbūve :   1. Baznīcas iela 14, 2. Brīvības iela 89, 3. Ezera iela 24, 4. Miera iela 15, 5. Raiņa iela 54   Fasādes atjaunošana :   1. Raiņa iela 39   Pilastru nostiprināšana :   1. Raiņa iela 41   Kāpņu telpu kosmētiskais remonts :   1. Ezera iela 26   Pasta kastīšu nomaiņa :   1. Ezera iela 26 |  | | |  | | | Dzīvojamo māju apsaimnieko-  šanas maksa |
| 4.2. | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējo inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde) avāriju novēršanas un remontdarbi. | Komunālo pakalpojumu pastāvīgs nodrošinājums. Ūdens zudumu samazinājums. Lietderīga resursu izmantošana. | Aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos pēc nepieciešamības |  | | |  | | | Dzīvojamo māju apsaimnieko-  šanas maksa |
| 43. | Elektroapgādes modernizācija, remonti, apkopes | Iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, kāpņu telpu labiekārtošana. Pagrabtelpu labiekārtošana. Mūsdienīgas vides nodrošināšana, vienlaicīgi veicot elektroresursu ietaupījumu | Aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos pēc nepieciešamības |  | | |  | | | Dzīvojamo māju apsaimnieko-  šanas maksa |
| 4.4. | Pašvaldības dzīvokļu remonts | Uzlaboti sadzīves apstākļi dzīvokļos | Pēc nepieciešamības, pie pašvaldības īres līguma pārslēgšanas ar jaunu īrnieku |  | | |  | | | Pašvaldības finansējums no īres maksas uzkrājumiem |
| 4.5. | Termokameras iegāde | Elektrisko skapju, kontaktu instalācijas pārbaudēm atbilstoši noteikumu N238 prasībām. | Aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos pēc nepieciešamības |  | | | 696.00 | | | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 4.6. | Ģeneratora  Astor 9500Te (vai analoga) iegāde | Remontdarbu nodrošināšana elektroenerģijas atslēguma gadījumos | Aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos pēc nepieciešamības |  | | | 620.00 | | | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 4.7. | Putekļu nosūcēja RUPES S 130L (vai analoga) iegāde | Daudzdzīvokļu māju putekļu savākšanai remonta laikā | Aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos pēc nepieciešamības |  | | | 356.00 | | | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |

**Uzdevumi Aģentūras darbības attīstībai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Uzdevums | Sasniedzamie rezultāti | Termiņš | Atbildīgais |
| 1. | Mērķa projekti ēku siltuma zudumu samazināšanas jomā, energoefektivitātes uzlabošanā | Ēku siltuma zudumu samazināšana ēku siltināšanas rezultātā,  vienmērīgas siltuma sadales nodrošināšana „pa vertikāli un horizontāli”,  informēt iedzīvotājus par radiatoru nomaiņu un aprīkošanu ar  termostatiskiem ventiļiem, individuālo siltuma uzskaiti, informācijas apkopošana un dokumentācijas gatavošana par dzīvojamām mājām energoauditu veikšanai. | Visā darbības laikā | K.Bikaviņš  A.Začests |
| 2. | Dažādu semināru organizēšana, pieaicinot nozares vai materiālu un tehnikas pārdošanas dīleru speciālistus | Paaugstināt aģentūras vadošo speciālistu un māju vecāko profesionālo līmeni | Visā darbības laikā | U.Sprudzāns |
| 3. | Mācību kursu un semināru apmeklēšana | Paaugstināt aģentūras vadošo speciālistu un māju vecāko profesionālo līmeni | Visā darbības laikā | Nozaru vadītāji |
| 4. | Izstrādāt visaptverošu aģentūras budžetu, kas aptvertu ne tikai naudas kustību kasē, bet ar ieņēmumu un izdevumu aprēķinu pēc „uzkrājumu principa”, bilances prognozes, naudas plūsmas prognozes un citus ar to saistītus jautājumus. | Saimnieciski finansiālās darbības „caurskatāmība”, pamatota līdzekļu izlietošana, rentabilitātes nodrošināšana. | Visā darbības laikā | A.Čakāne  L.Baltā |
| 5. | Periodiska jaunu, pamatotu un rentablu tarifu izstrādāšana | Aģentūras rentablas darbības nodrošināšana | Visā darbības laikā | S.Supe |
| 6. | Nerentablu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana | Finansiālā stāvokļa uzlabošana | Visā darbības laikā | S.Supe |
| 7. | Darbu ar debitoriem aktivizēšana | Maksājumu summas par komunālajiem pakalpojumiem samazināšana, atbrīvojot no soda naudas, ja parāda summa tiek uzreiz samaksāta vai noslēgta vienošanās par parādu samaksu. | Visā darbības laikā | V.Kubaks |
| 8. | Grāmatvedības uzskaites lietotājprogrammas GVEDIS pilnīga izmantošana datu apstrādē | Korektu un operatīvu finanšu lēmumu pieņemšana | Visā darbības laikā | A.Čakāne |
| 9. | Līdzdalība ūdenssaimniecības III kārtas būvprojekta realizēšanā. | Ūdenssaimniecības komunikāciju tīkla uzlabošana un jaunu pieslēgumu vietu nodrošināšana. | Visā darbības laikā | A.Pugejs  A.Vējiņš-Ruciņš |

Balvu novada p/a „SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

Domes priekšsēdētājs A.Pušpurs