

Pielikums

Balvu novada Domes

2020.gada 27.augusta lēmumam

*(sēdes protokols Nr.13, 7.§)*

BALVU NOVADA

ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA

2018.-2024.GADAM

**III Investīciju plāns**

Pasūtītājs: Balvu novada pašvaldība

Izpildītājs: Piegādātāju apvienība SIA “Konsorts” un SIA “Reģionālie projekti”

**Saturs**

[Investīciju plāns 3](#_Toc494185749)

# Investīciju plāns

Viena no Attīstības programmas sastāvdaļām ir Investīciju plāns, kurā tiek iekļautas nozīmīgākās Balvu novada pašvaldības investīcijas. Investīciju plānā ietverti investīciju projekti laika posmam no 2018. līdz 2022.gadam, kuri nepieciešami, lai realizētu Stratēģiskā daļā izvirzītos vidēja termiņa uzstādījumus un Rīcības plānā iekļautās plānotās darbības.

Vismaz reizi gadā pašvaldībai jāaktualizē Investīciju plāns, ievērojot tā izpildi un ikgadējo apstiprināto pašvaldības budžetu. Ar Balvu novada Domes lēmumu tiek apstiprināts aktualizētais Investīciju plāns.

Investīciju plāns ietver šādu informāciju:

* projekta nosaukumu;
* projekta pamatojumu – atbilstību vidēja termiņa rīcības virzieniem un uzdevumiem;
* projekta papildinātību ar citiem projektiem;
* plānoto projektu nepieciešamais finansējums;
* finansējuma avotu;
* projekta plānotos darbības rezultātus;
* plānotā projekta īstenošanas termiņu;
* partnerus.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Projekta nosaukums** | **Atbilstība vidēja termiņa prioritātei** | **Papildinā-tība ar citiem projektiem (norādīt projekta Nr.p.k.)** | **Indikatīvā summa**  **(EUR)[[1]](#footnote-1)** | **Finanšu avots (EUR vai %)** | | | | | **Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji** | **Plānotais laika posms** | | **Partneri** |
| **Pašval-dības budžets** | | **ES fondu finansē-jums (norādīt)** | **Privātais sektors** | **Citi finansē-juma avoti (norādīt)** | **Projekta uzsākša-nas gads** | **Projekta realizāci-jas gads** |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | |
| **RV1 Izglītība** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pirmsskolas izglītības iestāžu ēku, teritoriju un āra apgaismojuma sakārtošana, rotaļlaukumu labiekārtošana | VTP1  RV1  U2 |  |  | x | | ERAF  ELFLA | 0 | KPFI  EKII | Sakārtoti vides un darba apstākļi 5 bērnudārzos, saskaņā ar budžetā apstiprinātiem izdevumiem | 2018. | 3 gadi |  |
| 2. | Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides attīstība, t.sk. telpu ventilācijas, sporta zāļu sakārtošana | VTP1  RV1  U2 | SAM  8.1.2. | 3309746.18 | 956959.65 | | 2234490  ERAF  ELFLA | 0 | 118296.53  Valsts budžets | Modernizētas vispārējās izglītības iestādes, t.sk. Balvu pamatskola un Balvu Valsts ģimnāzija | 2018. | 3 gadi |  |
| 3. | Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes papildināšana, ēku atjaunošana | VTP1  RV1  U2 |  |  | x | | ERAF  ELFLA |  | KPFI  EKII | Balvu Mākslas skolai, Balvu Mūzikas skolai, Balvu Sporta skolai papildināta materiāli tehniskā bāze, sakārtotas skolu ēkas | 2018. | 4 |  |
| 4. | Izglītības iestāžu bibliotēku krājumu papildināšana | VTP1  RV1  U2 |  |  | 100% | |  |  |  | Visās novada izglītības iestādēs atjaunoti bibliotēku fondi | 2018. | pastāvīgi |  |
| 5. | Drošības pasākumu papildināšana novada izglītības iestādēs | VTP1  RV1  U2 |  |  | x | | x |  | x | Videonovērošanas kameru uzstādīšana izglītības iestāžu teritorijās | 2018. | 3 |  |
| 6. | Atbalsts pedagogu tālākizglītībai, profesionālai pilnveidei | VTP1  RV1  U1 |  |  | x | |  |  | Valsts budžets | Izglītības iestāžu pedagogi pilnveidojuši profesionālo kvalifikāciju un profesionālās kompetences | 2018. | 3 |  |
| 7. | Motivēt izglītības iestāžu darbiniekus un skolēnus augstākiem sasniegumiem | VTP1  RV1 |  | 5200  ik gadu | 100% | | 0 | 0 | 0 | Skolnieku un skolotāju apbalvošana par sasniegumiem izglītībā, sportā | 2018. | 3 gadi |  |
| 8. | Atbalsts Balvu Valsts ģimnāzijai reģionālās metodiskās funkcijas īstenošanā | VTP1  RV1  U1 |  | 4969 |  | |  | 0 | 4969  Valsts budžets | Nodrošināts atbalsts reģionālā metodiskā centra funkciju veikšanā 1 iestādei (Balvu Valsts ģimnāzija) | 2018. | Ik gadu |  |
| 9. | Projekts “Inovatīvas valodu un kultūras mācīšanās metodes” | VTP1  RV1  U1 |  | 18 630 | 0 | | 100%  Nordplus Jauniešu izglītības programma | 0 | 0 | Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas 6 pedagogu un 60 audzēkņu pieredzes apmaiņas braucieni svešvalodu un citkultūras apmācību pilnveidei.  Īstenots | 2016. | 3 gadi | Kaunas “Varpas” gymnasium (Lietuva), Haarslev independent residential school (Dānija) |
| 10. | Darbini ķermeni un prātu – veselīgs dzīvesveids pusaudžiem, ERASMUS+ projekts | VTP1  RV1  RV2  RV8 |  | 23 800 | 0 | | 0 | 0 | 23 800  ERASMUS+ | Sadarbības vizītes, bukleta izdošana par veselīgu ēdienu.  Īstenots | 2016. | 36 mēneši | Sadarbības projekts Stacijas pamatskolai ar Bulgārijas, Rumānijas, Lielbritānijas, Polijas Turcijas, Spānijas, Francijas partneriem |
| 11. | Projekts “Starpvalstu mobilitātes – līdzeklis skolas darbinieku un audzēkņu apmierinātībai un saglabāšanai” | VTP1  RV1  U1 |  | 21 962 | 0 | | 0 | 0 | 21 962  ERASMUS+ | Apmācīti 6 pedagogi un 5 audzēkņi izies praksi ārzemēs  Īstenots | 2017. | 2018. | Īstenotājs: Balvu Profesionālā un vispārizglīto-jošā vidusskola |
| 12. | Efektīvas metodes dabaszinību mācību priekšmetu nostiprināšanai, ERASMUS+ KA2 aktivitātes projekts | VTP1  RV1  U1 |  | 24 220 | 0 | | 0 | 0 | 24 220  ERASMUS+ | Skolēnu un skolotāju mobilitātes, metodiskie materiāli dabaszinību priekšmetu apguvei, metodisko materiālu apkopojums mājas lapā  Īstenots | 2016. | 2018. | Balvu Valsts ģimnāzijas sadarbības projekts ar ārzemju partneriem |
| 13. | Projekts “Arī mēs esam Latvija” | VTP1  RV1  U1 |  | 1 692 | 15% | | 0 | 0 | 85%  VKKF | Radošā meistarklase, darbnīcas, akcijas Balvu Mākslas skolas audzēkņiem  Īstenots | 2017. | 2018. | Mākslas skolas partneri Balvu centrālā bibliotēka, Novada muzejs, Kultūras un atpūtas centrs |
| 14. | ERASMUS+ programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekts „Improving (internationally) the delivery of mathematics” | VTP1  RV1  U1 |  | 24 890 | 0 | | 0 | 0 | 24 890  ERASMUS+ | „Eiropiešu klases” izveidošana jeb dalīšanās pieredzē, izstrādājot metodiku, nojaucot barjeras izglītojamajiem, kuriem ir problēmas ar matemātikas apgūšanu  3. starptautiskās skolotāju tikšanās, kā laikā aktualizēta matemātikas mācīšanās, veicot dažādas aktivitātes | 09.2017. | 08.2020. | Valley View Community Primary School (Apvienotā Karaliste)- koordinatori  CRA Alciares (Spānija)  Szkola Podstawowaw Dobranowicach (Polija)  Zakladni škola, Brno, Masarova 11, pr.org. (Čehija)  Osnovno uchilishte Sv. Konstantin Kiril Filosof (Bulgārija)  Norrskenets friskola (Zviedrija)  Balvu pamatskola (Latvija) |
| 15. | Nordplus Junior projekts „ICT and Culture - Learn about 21st century skills and other cultures)  Projekta Nr. NPJR-2019/10221 | VTP1  RV1  U1 |  | 10 120 | 0 | | 0 | 0 | 10 120  Nordplus  programmma | 1.mobilitāte Dānija – Latvija (23 dāņu pedagogu un audzēkņu mobilitāte BPVV) no 30.09.2019.-04.10.2019.  2.mobilitāte Latvija – Dānija (29 BPVV audzēkņu un pedagogu mobilitāte Dānijā) no 03.02.2020.-07.03.2020. | 2019 | 2020 | Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas sadarbības projekts ar Dāņu partnerskola Magleby primary school |
| 16. | ESF projekts “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” (Nr. 8.5.1.0/16/I/001) | VTP1  RV1  U1 |  | 2 133.20 | 0 | | 2 133.20 ESF | 0 | 0 | Individuālie aizsardzības līdzekļi 4 komplekti  zēniem programma/kvalifikācija  Būvizstrādājumu galdnieks (kokizstrādājumu izgatavošana),  meitenēm – 2 komplekti programma/kvalifikācija Tērpu stila  speciālists (Šūto izstrādājumu ražošanas  tehnoloģija) | 2020. | 2020. | Vadošais sadarbības partneris Latvijas darba devēju konfederācija |
| 17. | Erasmus+programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partenerības projekts „Tolerance-a key to European integration” 2018-1-PL01-Ka229-050793\_2 | VTP1  RV1  U1 |  | 21 566.00 | 0 | | 0 | 0 | 21 566.00  ERASMUS+ | Skolēnu un skolotāju apmaiņas brauciens uz **Poliju 19.03.2019-23.03.2019.**, lai iepazītu Polijas kultūru un tradīcijas.  Polijas un Grieķijas skolēnu un skolotāju uzņemšana Latvijā un iepazīstināšana ar **Latvijas kultūru un tradīcijām, no 9.10.2019. -14.-10.2019**.  Bērzpils vidusskolas skolēnu un skolotāju apmaiņas brauciens uz **Grieķiju no 17.02.2020. līdz 24.02.2020**., lai iepazītos ar Grieķijas kultūru un tradīcijām | 10.2018. | 06.2020. | Bērzpils vidusskolas sadarbības projekts ar ārzemju partneriem-  Polija (Leszno)  Grieķija (Karditsa) |
| 18. | ERASMUS+ KA2 aktivitātes projekts ,,Cultural Heritage: Traditional Children's Games'' | VTP1  RV1  U1 |  | 21 412 | 0 | | 0 | 0 | 21 412  ERASMUS+ | Izveidota sadarbība kultūras vērtību saglabāšanai, izzinot un praksē izmēģinot tradicionālās dalībvalstu spēles tādējādi veicinot skolēnu sociāli emocionālo mācīšanos, stratēģisko domāšanu un kustību koordinācijas attīstību | 2018 | 2020 | Balvu Valsts ģimnāzijas sadarbības projekts ar ārzemju partneriem (Turcija, Rumānija, Slovēnija) |
| 19. | “Darba tirgus bez robežām (mobilitāte)” (Labour Market without Borders (Mobility) | VTP1  RV1  U1  U2 |  | 101 739 | 15%  15 261 | | 85%  86 478  ERAF  (Eiropas Kaimiņ-  attiecību instrumen-ta ietvaros) | 0 | 0 | Aprīkojuma, amatu apgūšanai iegāde, izglītības programmu uzlabošana Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā | 2018. | 2 gadi | Sadarbības projekts.  Vadošais partneris – biedrība “Eiroreģions “Ezeru zeme”” |
| 20. | Atbalsts vasaras nometņu organizēšanā Balvu novada pašvaldības skolēniem | VTP1  RV1  RV8 |  | 3 000  ik gadu  9 000 kopā | 100% | | 0 | 0 | 0 | Organizētas izglītības iestāžu vasaras nometnes skolniekiem.  Pieaudzis iesaistīto audzēkņu skaits. | 2018. | 3 gadi |  |
| 21. | Skolēnu nodarbināšanas veicināšana vasarā | VTP1  RV1  RV2 |  | 8 500  ik gadu | 100% | | 0 | 0 | 0 | Vasarā nodarbināti un darba iemaņas apguvuši audzēkņi vecumā virs 15 gadiem | 2018. | 3 gadi | Sadarbībā ar NVA |
| 22. | Jauniešu garantijas pasākumi un priekšlaicīgas izglītības mazināšana | VTP1  RV1  RV2 | SAM  8.3.3. | Balvu novada pašvaldība  84466,80 | 0 | | 85%  ESF | 0 | 15%  Valsts budžets | Motivēti un aktivizēti novada jaunieši iesaistīties izglītībā vai aroda apguvē | 2015. | 2018. | Stratēģiskais partneris: NVA Balvu filiāle, Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Balvu iecirknis, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Balvu Bērnu un jauniešu centrs, Sociālais dienests, Bāriņtiesa, jauniešu NVO “Kalmārs” |
| 23. | Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | VTP1  RV1  RV2 | SAM  8.3.5. |  | 0 | | 85%  ESF | 0 | 15%  Valsts budžets | Samazināta un novērsta priekšlaicīga mācību pārtraukšana, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus Balvu Valsts ģimnāzijā, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolā, Bērzpils vidusskolā, Tilžas vidusskolā | 2018. | 2020. | Stratēģiskais partneris:  VIAA.  Sadarbības partneris:  Baltinavas novada dome |
| 24. | Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidošana | VTP1  RV1  RV2 | SAM  8.4.1. |  | 0 | | 85%  ESF | 0 | 15%  Valsts budžets | Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana nodarbināto profesionālo kompetences pilnveidošanai | 2018. | 2022. | Projekta iesniedzējs:  VIAA |
| **RV5 Uzņēmējdarbība un ekonomiskā vide** | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Biznesa plānu konkursa organizēšana jauno uzņēmēju atbalstam | VTP1  RV5 |  | 6000  ik gadu | 100% | | 0 | 0 | 0 | Organizēts vismaz viens konkurss gadā | 2018. | 4 gadi |  |
| 26. | Zaļā iepirkuma vadlīniju izstrāde atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procedūrām novadā | VTP1  RV5 |  | 1000 | 100% | |  | 0 | 0 | Izstrādātas zaļā iepirkuma vadlīnijas | 2018. | 2 gadi |  |
| 27. | Lauku saimniecību un uzņēmējdarbībasattīstības veicināšanas pasākumi | VTP1  RV5  RV8 |  | 1000  Ik gadu | 100% | | 0 | 0 | 0 | Atbalstīta lauksaimniecības konsultantu darbībai, ik gadu | 2018. | 4 gadi |  |
| 28. | Balvu novada uzņēmējdarbības atbalsta pasākums, izvērtējot saimnieciskā gada rezultātus | VTP1  RV5 |  | 5000 | 60% | | 0 | 0 | Personu dalībmaksa | Viens uzņēmējus solidarizējošs pasākums gadā | 2018. | 3 gadi |  |
| 29. | Vietējo uzņēmēju un amatnieku produkcijas un pakalpojumu attīstība uz materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma bāzes | VTP1  RV5 |  | 5000 | 10% | | 90%  ELFLA | 0 | 0 | Amatnieku, radošo industriju attīstības veicināšana, jaunu pakalpojumu izveide.  Sekmēta jaunu tematisko ciematu iekļaušana tūrisma pakalpojumu apritē | 2019. | 3 gadi |  |
| 30. | Informatīvs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai | VTP1  RV5  U10,  U12 |  |  | x | | 0 |  | 0 | Pašvaldības interneta vietnē izveidota sadaļa par nodokļu atlaižu iespējām, publicēts novada uzņēmēju katalogs | 2018. | 1 gads |  |
| 31. | Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) gadatirgi novada skolās. Labāko apbalvošana. | VTP1  RV5  RV1 |  | 1000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | SMU gadatirgu aktivitāšu skaits – organizēts vismaz viens gadatirgus mācību gada laikā | 2018. | 3 gadi |  |
| 32. | Nodrošināta augstas kvalitātes uzņēmējdarbības, t.sk. tūrisma pakalpojumu attīstība Balvu novadā | VTP1  RV5 |  | 1000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Organizēti ne mazāk kā 6 semināri par uzņēmējdarbību, t.sk. tūrisma aktualitātēm | 2018. | 3 gadi |  |
| 33. | Projekts “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona lauku tūrisma attīstībai un popularizēšanai” | VTP1  RV5 |  | 8030.52 | 1606.10 | |  |  | 6424.42 ELFLA | Četros jaunos tematiskajos tūrisma ceļos-maršrutos iekļaus tūrisma objektus no Balvu novada ; Latgales reģiona identitātes jauns vizuāli - grafiskais zīmols; tūrisma mārketinga koncepcija un komunikācijas plāns 2020.-2025.gadam; apmācības reģiona tūrisma uzņēmējiem | 2020. | 2 gadi | Vadošais partneris: Latgales reģiona Tūrisma asociācija “Ezerzeme”;  sadarbības partneri- Latgales pašvaldības, 11 stratēģiskie partneri, t.sk. IK Kolnasāta |
| 34. | Atbalstīt uzņēmējdarbības veicināšanu | VTP1  RV5 |  | 1000 | x | | 0 | 0 | 0 | Dalība uzņēmējdarbības pasākumos- izstādēs, gadatirgos, forumos t.sk. Balttour | 2018. | 3 gadi |  |
| 35. | Tūrisma aktivitāšu īstenošana novadā | VTP1  RV5 |  |  | x | | 0 | 0 | 0 | |  | | --- | | Dažādu iespieddarbu (bukletu, brošūru) sagatavošana ,  tūrisma pasākumu rīkošana | | 2018. | 3 gadi |  |
| 36. | Vietējo amatnieku, uzņēmēju produkcijas konkurētspējas veicināšana. | VTP1  RV5 |  |  | x | | 0 | 0 | 0 | |  | | --- | | Nodrošināta “Zaļo tirdziņu” ikmēneša norise.  Veikta infrastruktūras labiekārtošana. | | 2018. | 3 gadi |  |
| 37. | Latgales uzņēmēju dienas | VTP1  RV5 |  | 3000  ik gadu | 500 | | 0 | 2500 | 0 | Atbalsts uzņēmēju dienu pasākuma nodrošināšanai | 2018. | 3 gadi | Sadarbībā ar Latgales novadu pašvaldībām |
| 38. | Uzņēmējdarbības atbalsta un konkurences paaugstināšanas pasākums, izīrējot pašvaldības dzīvojamo platību speciālistiem nozarēs, kas nodrošina pašvaldības autonomo funkciju izpildi, veselības, kultūras, sporta un izglītības jomā nodarbinātiem kvalificētiem speciālistiem | VTP1  RV5 |  |  | 100% | | 0 | 0 | 0 | Novada sociālekonomiskai attīstībai nozīmīgu nozaru speciālisti nodrošināti ar dzīvojamo platību | 2018. | 2024. |  |
| 39. | Meliorācijas sistēmu atjaunošana lauksaimniecības zemēs plūdu riska mazināšanai, projekts “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā” | VTP1  RV5 |  | 377 489 | 107489 | | 270 000  ELFLA | 0 | 0 | Sakārtotas pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, t.sk. arī Balvu, Bērzkalnes, Kubulu, Lazdulejas un Vīksnas pagastos  Īstenots | 2018. | 2 gadi | Noslēdzies 2019.g. |
| 40. | Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas pasākumi iesaistot pārrobežu sadarbības partnerus | VTP1  RV5 |  | 70 000 | 15% | | 85%  ERAF,  pārrobežu sadarbības programma | 0 | 0 | Starptautisku biznesa kontaktu izveidošanas atbalsts.  Nodarbinātības veicināšana. | 2019. | 3 gadi | Žukovas pašvaldība Polijā,  Kupišķi pašvaldība Lietuvā,  Polvas pašvaldība Igaunijā |
| 41. | Pieredzes apmaiņa ar Krievijas un ES uzņēmējiem | VTP1  RV5 |  | 30 000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Ikgadēja uzņēmēju tikšanās, pieredzes apmaiņas braucieni, izstādes, apaļie galdi | 2018. | 3 gadi |  |
| 42. | Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā | VTP1  RV5 | SAM  5.6.2. | 5379520.10 | 482972.37[[2]](#footnote-2) | | 4112535.91  ERAF | 577023.67 | 206988.15  Valsts budžets | Radītas darba vietas -76.  Degradēto teritoriju samazinājums – 11.87 ha.  Piesaistītās investīcijas – 4720529.18 EUR | 2018. | 2020. | Balvu, Viļakas, Baltinavas, Rugāju novadu pašvaldības |
| 43. | Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā | VTP1  RV5 | SAM  5.6.2. | 6169 868,22 | 853551.89 | | 5055939.36  ERAF | 0 | 260376.97  Valsts budžets | Radītas darba vietas -86.  Degradēto teritoriju samazinājums – 7.6081ha.  Piesaistītās investīcijas – 5055939.36 EUR | 07.2019.. | 06.2021. |  |
| 44. | Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā | VTP1  RV5 | SAM  5.6.2. | 541 242.58 | 10,5%  56 830.47 | | 85%  460 056.19  ERAF | 0 | 4,5%  24 355.92  Valsts budžets | Radītas darba vietas -11  Degradēto teritoriju samazinājums – 0.99 ha.  Piesaistītās investīcijas – 460056.19 EUR | 2021. | 18 mēneši | Balvu, Viļakas, novadu pašvaldību sadarbības projekts |
| 45. | Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā | VTP1  RV5 | SAM  5.6.2. | 221 704.28 | 10,5%  23 278.95 | | 85%  188 448.64  ERAF | 0 | 4,5%  9 976.6  Valsts budžets | Radītas darba vietas -5.  Degradēto teritoriju samazinājums – 0.3072 ha.  Piesaistītās investīcijas – 188 448.64 EUR | 2020. | 3 gadi |  |
| 46. | Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā | VTP1  RV5 | SAM  3.3.1. | 847848.24 | 10.5%  89024.07 | | 85%  720671  ERAF | 0 | 4,5%  38153,17  Valsts budžets | Radītas darba vietas – 12.  Piesaistītas investīcijas – 720671 EU.  Labumu guvēji komersanti – 6 | 2018. | 3 gadi |  |
| 47. | Transporta infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības atbalstam | VTP1  RV5 | SAM  3.3.1. | 77 430.29 | 10.5%  8 130.18 | | 85%  65 815.75  ERAF | 0 | 4,5%  3 484.36  Valsts budžets | Radītas darba vietas –2  Piesaistītas investīcijas –65 815.75EUR  Labumu guvēji komersanti – 1 | 2020. | 2021. |  |
| 48. | Projekts LV-RU-018  Amatniecība bez robežām,  akronīms *Crafts* | VTP1  RV5 |  | 61 500 | 3 075 | | 55 350  ERAF | 0 | 3 075  Valsts budžets | Balvu amatnieku mājas fasādes atjaunošana un inženierkomunikāciju ierīkošana | 2019. | 2021. |  |
| 49. | Projekts LLI - 539  Amatniecība kā tūrisma produkts bez robežām,  akronīms *Tour de Crafts* | VTP1  RV5 |  | 166 126 | 16 612.60 | | 141 207.10  ERAF | 0 | 8 306.30  Valsts budžets | Balvu muižas ēkas infrastruktūras sakārtošana, amatniecību veicinoši pasākumi, radošās darbnīcas | 2020. | 2022. | Sadarbības projekts- vadošais partneris Latgales plāņošanas reģions, partneri Balvu, Preiļu un Dobeles novadu pašvaldības, Paņevežas apriņķa un Anīkšu mākslas inkubators. |
| **RV3 Kultūra un kultūvēsturiskais mantojums** | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | Balvu pilsētas estrādes pārbūve | VTP1  RV3  U5 |  | 800 000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Veikta estrādes pārbūve | 2018. | 3 gadi |  |
| 51. | Muižas apbūves kompleksa pārbūve | VTP1  RV3  U7 | 136, 143 |  | x | | x |  | x | Izstrādāta tehniskā dokumentācija, uzsākta apbūves kompleksa pārbūve, t.sk. Seno amatu darbnīcas atjaunošana | 2018. | 3 gadi |  |
| 52. | Novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, muzeju darbības pilnveidošana | VTP1  RV3  U6 |  |  | x | | x |  | x | Organizēti pasākumi, izdoti informatīvie materiāli novada kultūrvēsturiskās izpētei, saglabāšanai | 2018. | 3 gadi |  |
| 53. | Balvu Centrālās bibliotēkas, filiālbibliotēku krājumu papildināšana | VTP1  RV3  U4 |  |  | x | | x |  | x | |  | | --- | | Jauno informācijas nesēju, t.sk. e-grāmatu, u.c. kolekciju izveide | | 2018. | 3 gadi |  |
| 54. | Balvu Centrālās bibliotēkas darba vides uzlabošana | VTP1  RV3  U5 |  | 500 000 | x | | x |  | x | Bibliotēkas piebūves celtniecība, nodrošinot uzlabotu darba vidi apmeklētājiem un darbiniekiem | 2019. | 3 gadi |  |
| 55. | Projekts “Ne tikai grāmatas- bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam”  Akronīms: ”Not just books” | VTP1  RV3  RV5 | 40, 41. | 250 000 | x | | 225 000  Latvijas- Krievijas pārrobežu sadarbības programma |  | x | Abonētas jaunas datu bāzes, papildināts bibliotēkas krājums ar uzņēmējiem interesējošo literatūru. Modernizēts aprīkojums jauniešu radošajā lasītavā, modernizēts zāles aprīkojums izstāžu iekārtošanai | 2019. | 2021. | Vadošais partneris – biedrība “Radošās Idejas,  Sadarbības partneris – Krievijas Federācijas Pleskavas apgabala Dedoviču rajona centrālā bibliotēka;  Balvu novada pašvaldība |
| 56. | Balvu Centrālās bibliotēkas un filiālbibliotēku aprīkojuma modernizēšana, atjaunināšana | VTP1  RV3  U5 | 55. |  | x | | x |  | x | Izbūvēta skatuvīte bērnu abonomentā, renovēta bibliotēkas zāle, modernizēts aprīkojums filiālbibliotēkām | 2018. | 3 gadi |  |
| 57. | Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos vietēja, reģionāla un valsts līmeņa skatēs, konkursos, Dziesmu un deju svētku procesā | VTP1  RV3 |  | 30 000 | 100% | | 0 |  | 0 | Kolektīviem nodrošināta dalība Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos | 2018. | 5 gadi |  |
| 58. | Nodrošināt jauniešu kolektīvu piedalīšanos valsts līmeņa skatēs, konkursos, Dziesmu un deju svētku procesā | VTP1  RV3 |  | 30 000 | 100% | | 0 |  | 0 | Kolektīviem nodrošināta dalība XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos | 2020. | 1 gads |  |
| 59. | Ziemeļlatgales pieteikumu sagatavošana Nacionālajam kultūras mantojuma vērtību sarakstam | VTP1  RV3 |  | 900  Ik gadu | 0 | | 0 |  | 900  VKKF | Sagatavots pieteikums Nacionālajam kultūras mantojuma sarakstam | 2018. | 2020 |  |
| 60. | Organizēt kultūras nozares speciālistiem tālākizglītības pasākumus (seminārus, kursus, profesionālās pieredzes apmaiņas pasākumus) | VTP1  RV3 |  | 500  (gadā) | 100% | | 0 |  | 0 | Noorganizēti 2 pieredzes braucieni un 2 semināri/konferences | 2018. | 3 gadi |  |
| 61. | Nodrošināt amatiermākslas kolektīvu māksliniecisko noformējumu, tehnisko aprīkojumu | VTP1  RV3 |  | 4000 | 10% | | 90%  ELFLA | 0 | 0 | Tērpi amatiermākslas kolektīviem,  vismaz 2 kolektīviem ik gadu atjaunots vizuālais ietērps,  pūtēju orķestrim papildināts inventārs | 2019. | 3 gadi | NVO |
| 62. | Projekts “Tautas tērpa aksesuāri Balvu novada pašdarbniekiem” | VTP1  RV3 | 61 | 11527 | 2527 | | 9000  ELFLA |  |  | Iegādātas tērpu sastāvdaļas, komplekti TDK Palazdīte, TDK Cielaviņas, Tilžas vidusskolas skolēnu korim | 2019. | 2020. |  |
| 63. | Festivālu tradīciju turpināšana (Starptautiskais amatierteātru festivāls “Ķiršu dārzs”, Kamermūzikas festivāls, Starptautiskais deju festivāls “Eima, eima” u.c.) | VTP1  RV3  U4 |  | 20 000 | 20% | | 60%  pārrobežu sadarbības programma | 0 | 20%  VKKF | Nodrošināti ne mazāk kā 4 mākslinieciski augstvērtīgi festivāli un šo festivālu tradīciju turpināšana, t.sk. Kamermūzikas festivāls ik gadu | 2018. | 5 gadi |  |
| 64. | Atbalsts valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu izpētei un atjaunošanai | VTP1  RV3  U7 |  | 25 000 | 20% | | 80%  ELFLA | 0 | VKKF | Atjaunots kultūras piemineklis, t.sk. Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem | 2018. | 4 gads |  |
| 65. | Nozīmīgu sakrālo celtņu, valsts aizsargājamo arhitektūras kultūras pieminekļu, saglabāšana, aizsardzība un attīstība | VTP1  RV3  U7 |  | 12 400 | 7 000 | | 0 | 0 | 5 400  VKPAI, akronīms | Veikti restaurācijas darbi un saglabātas sakrālās celtnes, arī valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi | 2018. | 4 gadi |  |
| 66. | Balvu Kultūras un atpūtas centra pārbūve, II kārta | VTP1  RV3  U5 | 67 | 2947202.10 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Modernizēta kultūrvēsturiskās ēkas infrastruktūra | 2018. | 2 gadi |  |
| 67. | Balvu Kultūras un atpūtas centra interjera iekārtošana un aprīkojuma iegāde | VTP1  RV3  U5 | 66 | 227 370 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Pārbūves pabeišana, ēkas aprīkojuma (t.sk.jaunu krēslu, iekārtu) iegāde | 2020. | 2020. |  |
| 68. | Projekts “Kultūras objektu atjaunošana Balvu novada pagastos” | VTP1  RV3  U5 |  | 16 561.12 | 1 656.11  10% | | 14 905.01  90%  ELFLA | 0 | 0 | Atjaunotas Bērzpils un Bērzkalnes estrādes | 2019. | 2020. |  |
| 69. | |  | | --- | | Atbalsts pasākumiem ģimenēm ar bērniem un laulības, ģimenisko vērtību prestiža celšanai | | VTP1  RV3  U6 |  | 3 000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Organizēti pasākumi (Zelta kāzu un Sudrabkāzu jubilejas, Bērnības svētki, Balto zeķīšu svētki, semināri u.c.) | 2018. | 5 gadi |  |
| 70. | Pārrobežu sadarbības veicināšana kultūras jomā | VTP1  RV3  U4 |  | 3 000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Kultūras darbinieku, kolektīvu dalība ārvalstu festivālos (vismaz vienā pasākumā) | 2018. | 5 gadi |  |
| **RV4 Pašvaldības pārvaldība** | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidošana un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana apgūstot citu pašvaldību pieredzi | VTP1  RV4 |  | 30 000 | 30% | | 70%  Eiropa pilsoņiem | 0 | 0 | Regulāra pieredzes apmaiņa ar citām Latvijas un ārzemju pašvaldībām (vismaz 2 pasākumi ik gadu);  darbinieku skaits, kas piedalījušies pieredzes apmaiņas pasākumos. | 2019. | 4 gadi | ES valstu partneri, Latgales reģiona pašvaldības |
| 72. | Ieviest kvalitātes vadības sistēmu | VTP1  RV4 |  |  | x | | 0 | 0 | 0 | |  | | --- | | Paaugstināta pašvaldības darbības efektivitāte | | 2019. | 2020. |  |
| 73. | Projekts “Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai”  **(projekta akronīms “Open leadership”)**  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros | VTP1  RV4 |  | 382 667,64  (projekta kopējās izmaksas) | 0 | | 325 267,50  ERAF | 0 | 0 | Uzlabota publisko pakalpojumu efektivitāte partneru institūcijās un stiprināta sadarbība starp institūcijām gan vietējā, gan reģionālā un starptautiskā līmenī, projekta ietvaros īstenojot aktivitātes – starptautiskas konferences, reģionāla līmeņa konferences, darbnīcas, apmācības, individuālas un grupu koučinga sesijas, pieredzes apmaiņas braucieni gan Latvijas mērogā, gan pie vadošā partnera pašvaldībām Lietuvā. Projekta ietvaros izveidotas arī starptautiskas darba grupas, aptverot tādas sfēras kā tūrisms, kultūra, IT  Īstenots | 2017. | 2019. | Vadošie partneri- Eiroreģiona “Ezeru zeme” Lietuvas birojs un Latgales plānošanas reģions piesaistot, Zarasu, Visaginas, Ignalinas, Kupišku, Moletu,  Utenas un Anīkšču rajonu pašvaldības, Daugavpils pilsētas, Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu, Līvānu, Aglonas, Balvu, Krāslavas un Riebiņu novadu pašvaldības |
| 74. | Elektroniski sniegto pakalpojumu izstrāde un sniegšana sabiedrībai | VTP1  RV4 |  | 20 000 | 15% | | 85%  ESF |  |  | Balvu novada pašvaldības VPVKAC izstrādā vismaz vienu pakalpojumu, kas ir pieejams elektroniski, ik gadu | 2018. | 4 gadi |  |
| 75. | Iestāžurīcībā esošāsdatortehnikas, biroja un sakaru tehnikasplānveidaatjaunošana | VTP1  RV4 |  |  | x | | x | 0 | 0 | Atjaunotadatortehnika  budžeta finansējuma ietvaros.  Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) ieviešana kartogrāfisko materiālu bāzes izveidei. | 2018. | 4 gadi |  |
| 76. | Darba apstākļu uzlabošana pašvaldības darbavietās | VTP1  RV4 |  |  | 100% | | 0 | 0 | 0 | Iekārtotas ergometriskas darbavietas | 2018. | 4 gadi |  |
| 77. | |  | | --- | | Iedzīvotāju līdzdalības sekmēšana, atbalstot NVO aktivitātes | | VTP1  RV4 |  |  | x | | x |  |  | Pieaugusi iedzīvotāju aktivitāte un iesaiste novada pārvaldībā, arī NVO aktivitāte | 2018. | 5 gadi |  |
| 78. | Nevalstisko organizāciju mājas (saieta telpu) iekārtošana Balvu novadā | VTP1  RV4 |  |  | x | | x | x |  | Iekārtotas telpas NVO darbības atbalstam | 2019. | 2 gadi |  |
| **VTP2 VESELĪGS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | |
| **RV7 Veselības aprūpe** | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | Feldšeru - vecmāšu punktu attīstības izvērtējums | VTP2  RV7 |  |  | x | | 0 | 0 | 0 | Veikta attīstības analīze, izstrādāti pasākumi pilnveidei | 2018. | 1 gads |  |
| **RV9 Sociālie pakalpojumi** | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | Profesionāla sociālā darba attīstība Balvu novadā | VTP2  RV9 | SAM  9.2.1.1. |  |  | | 85%  ESF |  | 15%  Valsts budžets | Balvu novadā 22 sociālā darba speciālisti pilnveidojuši profesionālo kompetenci (kalendārā gadā) | 2017.  1.kārta | 2023. | Projekta iesniedzējs Labklājības ministrija.  Balvu novada pašvaldība – viena no sadarbības partneriem |
| 81. | Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana | VTP2  RV9  U 17 | SAM  9.2.2.1. | 80 571.30 |  | | 80 571.30  ESF |  | 15%  Nacionālais publiskais finansējums | Īstenoti deinstitucionalizācijas pasākumi Balvu novadā:  Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļa pakalpojums, sociālās rehabilitācijas pakalpojums | 2017. | 2024. | Projekta īstenotājs – LPR.  Balvu novada pašvaldība – viena no sadarbības partneriem |
| 82. | Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide | VTP2  RV9  U17 | SAM  9.2.2.2. | 155 605.44 |  | | 155 605.44  ESF |  |  | Atbalstu saņems pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras DI projekta ietvaros būs ir pārgājušas no valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uz dzīvi sabiedrībā (saņemti pakalpojumi: asistenta pakalpojums, fizioterapija, psihologa konsultācijas, kanisterapija, grupu nodarbības, Atelpas brīdis, grupu nodarbības. | 2019. | 2020. | Projekta īstenotājs – Labklājības ministtrija.  Balvu novada pašvaldība – viena no sadarbības partneriem |
| 83. | Pakalpojumu infrastruktūras attīstīta deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Balvu novadā | VTP2  RV9 | SAM 9.3.1.1. | 611 982 | 64258.11 | | 520184.70  ERAF |  | 27539.19  Valsts budžets | Izveidoto vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un izveidoto vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 32.  Izveidots Daudzfunkcionāls dienas centrs personām ar GRT.  Izveidots Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  Izveidota Jauniešu māja. Sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums | 07.2019. | 12.2020. |  |
| 84. | Sociālā dienesta ēkas pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | VTP2  RV9 |  | 130 000 | 15% | | 85%  ERAF  ESF | 0 | 0 | Vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām | 2018. | 3 gadi |  |
| 85. | Samariešu atbalsts mājās.  Pansijas pakalpojumu attīstība. | VTP2  RV9 |  | 48 000  Ik gadu | 100% | | 0 | 0 | 0 | Nodrošināti dažādoti sociālie pakalpojumi ilgtermiņā, t.sk. pansijas pakalpojums Balvu pansionātā un Samariešu sociālie pakalpojumi mājās | 2014. | 2019. | Latvijas Samariešu apvienība |
| 86. | Detoksikācijas pakalpojumu nodrošināšana | VTP2  RV9 |  | 43 665  ik gadu | 37% | | 0 | 35% | 28%  Valsts budžets | Nodrošināts pakalpojums (vēlamā tendence sniegto detoksikācijas pakalpojumu skaita samazinājums salīdzinot ar iepriekšējo gadu (2018.,2019.g.- 826 pers.) | 2018. | 5 gadi |  |
| 87. | Sociālo dzīvojamo māju infrastruktūras sakārtošana | VTP2  RV9 |  | 60 000 | 15% | | 85% ESF | 0 | KPFI EKII | Uzlabota vide mērķa grupai | 2019. | 6 gadi |  |
| 88. | Paaugstinātas bezdarbnieku prasmes un kvalifikācijas aktīvās nodarbinātības pasākumā | VTP2  RV9  VTP1  RV5 |  | 200 000  gadā | 0 | | 100%  ESF | 0 | 0 | Paaugstinātas darba prasmes bezdarbniekiem ik gadu | 2018. | 3 gadi | Sadarbība ar NVA |
| 89. | Zupas virtuves pakalpojumu nodrošināšana Balvu pilsētā | VTP2  RV9 |  | 4 000 gadā | 100% | | 0 | 0 | 0 | Nodrošināta atbalsta nepārtrauktība vistrūcīgākajiem Balvu pilsētas iedzīvotājiem, īpaši ģimenēm ar bērniem | 2018. | 2024. |  |
| 90. | Atpūtas vietu izveidošana bērniem invalīdiem, jauniešiem ar uzvedības problēmām, radošām aktivitātēm brīvā dabā | VTP2  RV9  VTP3  RV13 |  | 8000 | 10% | | 90%  ELFLA | 0 | 0 | Izveidota atpūtas vieta bērniem ar īpašām vajadzībām Sociālajam dienestam pieguļošajā teritorijā | 2019. | 2 gadi |  |
| **RV6 Sports un aktīvā atpūta** | | | | | | | | | | | | | |
| 91. | Balvu stadiona pārbūve | VTP2  RV6 | 92, 93 | 956169 | 856 169 | | 0 | 0 | 100 000  Valsts budžets | Sakārtota sacensību noteikumiem atbilstoša Balvu Sporta skolas vieglatlētikas bāze, kuru izmantos valsts, novada un starptautisko sacensību un mācību treniņu nometņu organizēšanai, novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām Īstenots | 2018. | 2019. |  |
| 92. | Balvu stadiona pārbūves papilddarbi | VTP2  RV6 | 91, 93 | 205 005 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Pārbūvēta ēka administratīvajām vajadzībām, ģērbtuvēm, inventāra novietošanai.  Labiekārtota ēkas apkārtne Īstenots | 2017. | 2019. |  |
| 93. | Balvu stadiona tribīņu uzstādīšana | VTP2  RV6 | 91, 92 | 22 400 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Uzstādītas pārvietojamās skatītāju tribīnes | 2018. | 2020. |  |
| 94. | Novada sporta pasākumu organizēšana visos novada populārākos sporta veidos | VTP2  RV6 |  | 6000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Kvalitatīvi sporta pasākumi dažādos sporta veidos novada 11 teritoriālās vienībās, t.sk. pagastu sporta svētki, novada iestāžu darbinieku spēles volejbolā, basketbolā, stafete, mini futbols, slēpošanas sacensības | 2018. | 4 gadi |  |
| 95. | Organizēt mācību – treniņu nometnes sporta skolas audzēkņiem | VTP2  RV6 |  | 10000 | 70% | | 0 | 0 | 30%  Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes  Jaunatnes sporta fonds | Organizētas 4 mācību treniņu nometnes | 2018. | 4 gadi |  |
| 96. | Atbalstīt novada talantīgo sportistu un valsts izlašu kandidātu (t.sk. komandu sporta spēlēs) sagatavošanās procesu un dalību dažāda ranga sacensībās | VTP2  RV6 |  | 9 000 | 30% | | 0 | 0 | 70%  Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru padomes  Jaunatnes sporta fonds | 1. Balvu novada sporta veidu izlašu komandu sagatavošana pieaugušo vasaras Olimpiādei.  2. Mācību treniņu nometņu organizēšana jaunatnes valsts izlases kandidātiem.  3. Talantīgo jauno sportistu piesaistīšana valsts izlašu kandidātu komandām.  4.Balvu Sporta centra jauno futbolistu izlašu sagatavošanas nometnes.  5. Latvijas jaunatnes futbola čempionāts  U-12, U-14 U-16, U-17 | 2018. | 4 gadi |  |
| 97. | Piesaistīt augstu sasniegumu sportam atbilstošus trenerus – sporta personības | VTP2  RV6 |  | 3 000 | 70% | | 0 | 30% | 0 | 1. Piesaistīti treneri peldēšanā, volejbolā, svarcelšanā.  2.Jauno futbola tiesnešu apmācība divas reizes gadā. | 2018. | 4 gadi |  |
| 98. | Organizēt kvalitatīvus sporta pasākumus | VTP2  RV6 |  |  | 70% | | 0 | 30% | 0 | Balvu novada organizētie sporta pasākumi:  1.Telpu futbola čempionāts.  2.Basketbola čempionāts.  3. Volejbols sievietēm un vīriešiem  4. Galda spēles novusā un galda tenisā.  5.Orientēšanās.  7. Mini futbols 7x7.  8.Pludmales volejbols.  9. J.Vaskinoviča piemiņas kauss futbolā.  10. Spiningošanas un velcēšanas sacensības.  11. Hokeja turnīrs. | 2018. | 4 gadi |  |
| 99. | Organizēt Starptautiskā un Latvijas mēroga sporta pasākumus Balvos | VTP2  RV6 |  |  | 60% | | 0 | Dalības maksa | Sporta federāciju līdzfinansē-jums | 1. Starptautiskais G. Abdušelešvili piemiņas turnīrs grieķu-romiešu cīņā.  2. Starptautiskais turnīrs V.Kirjanova piemiņas kauss svarcelšanā.  3.Latvijas Jaunatnes un pieaugušo volejbola, svarcelšanas un grieķu-romiešu cīņas čempionātu organizēšana.  4. LJBL Basketbola jaunatnes čempionātu spēļu sarīkošana.  5. Baltijas un Latvijas čempionāts ūdens motocikliem reizi gadā.  6. Latvijas čempionāts zemledus makšķerēšanā.  8. Latvijas čempionāts zirgu pajūgu braukšanā reizi gadā.  9. Balvu Kauss peldēšanā.  10. Starptautisks šaha turnīrs.  11. Open Cup futbola turnīrs. | 2018. | 4 gadi |  |
| 100. | Atbalstīt bērnu aktivitātes dabā. | VTP2  RV6  VTP3  RV13 |  | 10 000 | 100% | | x  ELFLA | 0 | x  Valsts budžets | Atjaunoti un papildināti ar jauniem elementiem bērnu rotaļlaukumi novadā (2020.g. - Steķintavas rotaļu laukuma labiekārtošana). | 2020. | 1 gads | NVO |
| 101. | Projekts “Bērnu rotaļu laukumu labiekārtošana Balvu novada Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos” | VTP2  RV6  VTP3  RV13  U26 |  | 19886.34 | 1988.63 | | 17897.71  ELFLA |  |  | Atjaunoti rotaļu laukumi  Vīksnas, Lazdulejas un Tilžas pagastos” | 2019. | 2020. |  |
| 102. | Aktīvās atpūtas vietu izveidošana aktivitātēm dabā | VTP2  RV6  VTP3  RV13 |  | 50 000 | x | | x  ELFLA | 10% | 15 000  Valsts budžets | Izveidotas un pilnveidotas jaunas aktīvās atpūtas vietas, t.sk. Balvu ezera.  Āra trenažieru izvietošana. | 2018. | 4 gadi | NVO |
| 103. | Slēpošanas aktivitāšu nodrošināšana Balvu pilsētas iedzīvotājiem | VTP2  RV6 |  |  | 100% | | 0 | 0 | 0 | Pielāgotas slēpošanas trases pie Balvu ezera | 2018. | 4 gadi | NVO |
| 104. | BMX trases un disku golfa laukuma izveidošana Balvos | VTP2  RV6 |  | 15 557 | 1555,73 | | 14001,59  ELFLA LEADER aktivitāte | 0 | 0 | Izveidota BMX trase, disku golfa laukums  Īstenots | 2017. | 2018. | Motoklubs “Spieķi vējā” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību |
| 105. | Veloparka izbūve Partizānu 5B, Balvos, Balvu novadā | VTP2  RV6 |  | 106323 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Izbūvēts veloparks Balvu pilsētā  Īstenots | 2018. | 2 gadi |  |
| 106. | Sporta bāžu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem ar funkcionālām traucējumiem | VTP2  RV6 |  | 30000 | 15% | | 85%  ESI fondi |  |  | Balvu pamatskolas sporta zāles pieejamība iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām | 2018. | 2 gadi |  |
| 107. | Daudzfunkcionālā laukuma izveidošana Balvos | VTP2  RV6 |  | 21720 | 2172 | | 19548  ELFLA  LEADER aktivitāte |  |  | Izveidots daudzfunkcionāls laukums  Īstenots | 2018. | 1 gads | Biedrība “Austrum-vilki” sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību |
| 108. | Netradicionālo sporta veidu un tautas sporta veidu sacensību organizēšana | VTP2  RV6 |  | 10 000 | 20% | |  |  | Dalības maksa | Novada iedzīvotāju un izglītojamo vajadzībām, veselīga dzīves veida veicināšanai organizēti pasākumi: rallijs sievietēm “Prieka tūre”, velobrauciens “Iepazīsti savu novadu un Ziemeļlatgali”, skrējiens “Par savējiem, par Latviju!” | 2018. | 3 gadi |  |
| 109. | Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā | VTP2  RV8 | SAM  9.2.4.2.  Projekts tiek īstenots  2 kārtās | 326742 | 0 | | 85%  277730.70  ESF |  | 15%  49011.30  Valsts budžets | Uzlabota pieejamība veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem | 2017. 1.kārta  2020. 2.kārta | 3 gadi  3 gadi | NVO |
| **RV10 Drošība** | | | | | | | | | | | | | |
| 110. | |  | | --- | | Noteikto funkciju izpildei nepieciešamā materiāli tehniskā nodrošinājuma iegāde Balvu novada pašvaldības policijai | | VTP2  RV10  U19 |  | 700  (2020.g.) | 100% | | 0 | 0 | 0 | Iegādāts aprīkojums Balvu novada pašvaldības policijai | 2020. | 1 gads |  |
| 111. | Videonovērošanas sistēmas sakārtošana un paplašināšana Balvu novadā | VTP3  RV10 |  | 10 000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Paplašināta video novērošanas sistēma Balvu pilsētā un pagastos | 2018. | 2 gadi |  |
| **VTP3 VESELĪGA VIDE AR ATBILSTOŠU INFRASTRUKTŪRU** | | | | | | | | | | | | | |
| **RV12 Energoefektivitāte, inženiertehniskā infrastruktūra un komunālie pakalpojumi** | | | | | | | | | | | | | |
| 112. | Pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšana | VTP3  RV12 | SAM  4.2.2. | 1 500 000 | x | | x  ERAF | 0 | x  Valsts budžets  KPFI  EKII | Samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmēta energoefektivitāte, veikta renovācija Kubulu pagasta PII “Ieviņa”,  Pašvaldības administratīvajā ēkā, Balvu Mākslas skolā, Balvu Mūzikas skolā | 2018. | 4 gadi |  |
| 113. | Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | VTP3  RV12 | SAM  4.2.2. | 380 800 | 94 528 | | 286 272 |  |  | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums, 126506 kWh/gadā;  Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā, t.sk, CO2 emisijas ekvivalents 31,756;  No atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda 0,021 MWrezultātā. | 2020. | 2021. |  |
| 114. | Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana | VTP3  RV12 | SAM  4.2.2. | 361851 | 187086 | | 174765 |  |  | Primārās enerģijas patēriņa samazinājums 97132 kWh/gadā;  Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā, t.sk. CO2 emisijas ekvivalents 19,297 tonnas gadā | 2021. | 2021. |  |
| 115. | Veikt pašvaldības dzīvojamā fonda monitoringu | VTP3  RV12 |  |  | 100% | | 0 | 0 | 0 | Apzināts un novērtēts pašvaldības dzīvojamais fonds, izstrādāta tālāka rīcība | 2018. | 3 gadi | Sadarbībā ar daudzdzī-vokļu māju apsaimnieko-tājiem |
| 116. | Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšana (pašvaldības līdzfinansējums) | VTP3  RV12  U21 |  | 2 000  (2020.g.) | 100% | | 0 | 0 | 0 | Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes nodrošināšanas pasākums (1 ik gadu) –tehniskais projekts, energo audits, remontdarbi | 2018. | 4 gadi | Sadarbībā ar daudzdzī-vokļu māju apsaimnieko-tājiem |
| 117. | Videi draudzīgas, alternatīvus enerģijas avotu izmantošana | VTP3  RV12 |  |  | 15% | | 85% | 0 | EKII  KPFI | Ieviests vismaz viens pasākums (1 ik gadu) alternatīvās enerģijas, alternatīvās apkures veidu pielietošanā | 2018. | 4 gadi |  |
| 118. | Biomasas kurināmā uzglabāšanas novietņu renovācija | VTP3  RV12 |  | 20000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Izbūvētas atbilstošas novietnes kurināmā uzglabāšanai pašvaldības iestādēm t.sk. Briežuciema, Bērzpils (2020.g.), Krišjāņu un Vīksnas pagastos | 2018. | 4 gadi |  |
| 119. | Pašvaldības līdzfinansējums iedzīvotājiem ūdensvada un kanalizācijas ierīkošanai | VTP3  RV12  U23 |  | 12000  (2020.g.) | 100% | | 0 | 0 | 0 | Izbūvēta pievadinfrastruktūra , nodrošinot ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu mājokļiem  (30 pieslēgumi – 2019.g.) | 2019. | Ik gadu |  |
| 120. | Balvu pilsētas ūdenssaimniecības attīstība, III kārta | VTP3  RV12 |  | 1018448.47 | 648470.91 | | 369977.56  KF | 0 | 0 | Ūdensvada pieslēgums ēkām nodrošināts 229 cilvēkiem, kanalizācijas – 256 iedzīvotājiem  Īstenots | 2018. | 3 gadi |  |
| 121. | Ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana Balvu novadā | VTP3  RV12 |  | 35942  2020.g. | 100% | | 0 | 0 | 0 | Komunikāciju atjaunošana pagastu administratīvajos centros (veikti ieguldījumi apzinātos objektos) saskaņā ar pašvaldības budžetā apstiprinātajiem izdevumiem:  2020.g. ūdensvada izbūve Kubulu pag.- 15942 euro; Tilžas pag.-20000 euro | 2018. | 4 gadi |  |
| **RV11 Transporta infrastruktūra un mobilitāte** | | | | | | | | | | | | | |
| 122. | Elektrotransportlīdzekļu  (ETL) uzlādes infrastruktūras attīstība | VTP3  RV12 |  | - | | 0 | 85%  ERAF | 0 | 15%  VB | Izbūvēta elektrotransportlīdzekļu ātrās uzlādes stacija Balvos, Bērzpils ielā 1/īstenots/ un Bērzpils pagastā | 2018. | 3 gadi | Projekta iesniedzējs- Satiksmes ministrija |
| 123. | Projekts “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās”  II kārta | VTP3  RV11 |  | - | | 0 | 85%  ERAF | 0 | 15%  VB | Projekta mērķa grupa ir informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu lietotāji – komersanti, iestādes un mājsaimniecības “baltajās” teritorijās, kuriem tiks nodrošināta iespēja saņemt interneta piekļuves pakalpojumus ar vismaz 30 Mb/s datu pārraides ātrumu. 2017.gadā uzsākta platjoslas interneta projekta II kārtas ieviešana.  2020.gada beigās nodrošināta vienlīdzīga pieeja e-pakalpojumiem visā Latvijas teritorijā visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, veicinot elektronisko sakaru tīklu infrastruktūras attīstību teritorijās, kurās ekonomisku apsvērumu dēļ elektronisko sakaru komersanti nav ieinteresēti izvērst elektronisko sakaru tīklu infrastruktūru, sasniegšanu. | 2017. | 12.2020. | Atbildīgā iestāde:  Satiksmes ministrija |
| 124. | Balvu pilsētas ielu satiksmes drošības programmas ieviešana | VTP3  RV11 |  | 500000 | | 100% | 0 | 0 | 0 | Sakārtoti pilsētas ielu infrastrutūra atbilstoši izstrādātajai programmai, t.sk. 2020.gadā – Lauku ielas posms 844 m, Jaunatnes ielas posms 667m , Bērzu ielas posms 732m,  Vidzemes ielas posms 628m, Daugavpils ielas posms 776 m, Tautas ielas posms 200 m | 2018. | 4 gadi |  |
| 125. | Velo infrastruktūras attīstība Balvu novadā | VTP3  RV11 | 134, 135 |  | | x | x |  | x | Izstrādāts efektīvs veloceliņu tīkls.  Uzsākta veloceliņu izbūve pieejamo finanšu resursu ietvaros. | 2018. | 2020. |  |
| 126. | Balvu novada grants ceļu būvniecība un pārbūve | VTP3  RV11 |  | 1861927.15 | | 281927.15 | 1580000  ELFLA | 0 | 0 | Grants seguma atjaunošana un pārbūve ceļu posmos lauku teritorijā, saskaņā ar Balvu novada Domes lēmumu:  Naudaskalns – Ozolsala  Naudaskalns – Silamala  Silamala- Dūrupe  Elkšņeva – Mūrova  Dārza iela – Vecpils – Mūramuiža  Golvari – Pelerijas – Līdumnieki  Golvari – Zosuļi  Dambergi – Ploskena – Augstasils  Krišjāņi – Krampiņas – Runcene – Krišjāņi  Bankas ceļš  Krasta iela – Spirģu ceļš  Tilžas kapi- Meteņi- Toki- Keiba- Tilža  Sprogas – Oknupe- Pokuļeva  Krutova – Bukši (Vīgarsalas)  Lutenāni – Ceriņkalns  Nobrauktuve uz Avikšiem  Petrovka – Zaļčupe – Avikši  Nobrauktuve uz Zirgudobi | 2018. | 3 gadi |  |
| 127. | Ielu apgaismojuma pārbūve Balvu novadā  (IV kārta) | VTP3  RV11 |  | 150000 | | x | x | 0 | x  KPFI  EKII | Pārbūvēts, videi draudzīgs ielu apgaismojums Balvu pilsētā, pagastos | 2018. | 2 gadi |  |
| **RV14 Dabas resursi** | | | | | | | | | | | | | |
| 128. | Zivju resursu atjaunošana Balvu novadu ezeros | VTP3  RV14  U27 | 129, 130 | 6 861 | 10% | | 0 | 0 | 90%  Zivju fonds | Mākslīgi palielināti zivju resursi publiskajos ezeros, ņemot vērā resursu izpēti | 2018. | Ik gadu |  |
| 129. | Veikt pētījumu un izstrādāt rekomendācijas Balvu ezeru apsaimniekošanai | VTP3  RV14  U27 | 128, 130 | 47 190 | 50% | |  |  | 50%  Latvijas Universitāte | Izstrādāti apsaimniekošanas noteikumi, veikts ekoloģiskā stāvokļa novērtējums Balvu un Pērkonu ezeriem | 2018. | 2 gadi | Sadarbības partneris- Balvu novada pašvaldība |
| 130. | Sekmēt novada vietējo dabas resursu efektīvu izmantošanu | VTP3  RV14  U27 | 128,129 |  | x | | x | x |  | Nodrošināta ilgtspējīgu dabas resursu, t.sk. kūdras ieguvi, zivju resursu atjaunošanu | 2018. | 2 gadi |  |
| 131. | Projekts “Balvu ezera krasta labiekārtošana” | VTP3  RV14 | 129 | 30719.49 | 2900.49 | | 0 | 0 | 27819  Latvijas vides aizsardzības fonds | Attīrīta Balvu ezera krasta josla un veikta vides labiekārtošana | 2018. | 2 gadi |  |
| 132. | Projekts “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos”  Akronīms: Zaļā palete /GreenPalette/ | VTP3  RV14 |  | 68000 | 10%  6800 | | 90%  61200  Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma | 0 | 0 | Piebraucamā ceļa rekonstrukcija pie Balvu ezera ūdens ņemšanas vietas, digitālās kartes izveide, 7 hidrantu rekonstrukcija, meistarklases un informatīvie pasākumi vides aizsardzības jomā | 2019. | 2 gadi | Sadarbības projekts.  Vadošais partneris: Biedrība “Eiroreģions “Pleskava – Livonija”” Latvijas sekcija  Sadarbības partneri: Pitalovas, Palkinas, Krasnogorodskas vietējo pašvaldību administrācijas(KF), Viļakas, Balvu, Viļānu, Smiltenes novadu pašvaldības |
| 133. | Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi | VTP3  RV14  U28 | SAM  5.4.2.1. |  |  | | 85%  KF | 0 | 15%  Valsts budžets | Izstrādāti Dabas aizsardzības plāni īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000) un ES nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības dabas aizsardzības plāni, t.sk. Balvu novada zemēm Lubāna mitrāja teritorijā | 2017. | 3 gadi | Projekta īstenotājs:  Dabas aizsardzības pārvalde.  Sadarbības partneri:  Balvu, Madonas, Rugāju, Gulbenes, Rēzeknes, Lubānas novadu pašvaldības |
| **RV13 Publiskā ārtelpa** | | | | | | | | | | | | | |
| 134. | Velomaršrutu izveide un attīstība Balvu novadā | VTP3  RV8  U16 | 135, 125, 124 |  | x | | x  ELFLA LEADER aktivitāte | 0 | 0 | Izstrādāts vismaz 1 jauns velomaršruts | 2018. | 3 gadi |  |
| 135. | Projekts "Zaļie ceļi Rīga-Pleskava"  Akronīms: Greenways Riga-Pskov | VTP3  RV8 | 134 | 24010 | 10%  2401 | | 90% Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma | 0 | 0 | Izstrādāts velomaršruts Balvu novadā bijušā dzelzceļa Rīga-Pitalova vietā, vides objektu izveide | 2019. | 3 gadi | Sadarbības projekts.  Vadošais partneris Viļakas novada pašvaldība, sadarbības partneri –Latvijas Zaļo ceļu asociācija, Madonas, Gulbenes, Ogres, Ropažu, Balvu novadu pašvaldības |
| 136. | Atjaunot pašvaldības teritorijā atrodošos dabas un vides kultūrvēsturiskus pieminekļus un objektus | VTP3  RV13 |  | 20000 | 10% | | 90%  ELFLA | 0 | 0 | Izveidotas 3 jaunas Balvu robežzīmes un labiekārtota apkārtējā teritorija.  Uzstādīti vienota dizaina afišu/reklāmas stabi novadā | 2019. | 3 gadi |  |
| 137. | Antona Rimoviča, "Balvu miestiņa dibinātāja", piemiņas vietas izveide | VTP3  RV13  VTP1  RV3 |  | 21000 | 0 | | 0 | 0 | Valsts budžets | Izveidota piemiņas vieta A.Rimovičam Balvu pilsētā, sakārtota teritorija pie daudzdzīvokļu mājām  Īstenots | 2017. | 2 gadi | Īsteno Balvu Romas katoļu draudze |
| 138. | Pilsētas vides objektu izgaismošana, gaismas dekoru uzstādīšana | VTP3  V13  U26 |  | 22000 | 100% | | 0 | 0 | 0 | Atjaunoti dekori pilsētas ielās, skvērā.  Izgaismoti vides objekti Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem pieminekļa apkārtnē | 2018. | 1 gads |  |
| 139. | Pilsētas parka atjaunošana | VTP3  RV13 |  |  | x | | x |  |  | Labiekārtots Jaunatnes parks Balvos   |  | | --- | | ar daudzveidīgiem veiklību un kustību koordināciju attīstošiem elementiem Izbūvēts laukums aktīvai atpūta un sportiskām aktivitātēm. | | 2018. | 3 gadi |  |
| 140. | Novada pagastu centru vides labiekārtošana | VTP3  RV13 |  |  | 10% | | 90%  ELFLA | 0 | 0 | Izveidoti apstādījumi, labiekārtota infrastruktūra | 2018. | 3 gadi | Sadarbībā ar NVO |
| 141. | Projekts “Piemiņas un svētku vietas labiekārtošana Tilžas pagastā” | VTP3  RV13  U26 | 140 | 19978.58 | 1997.86 | | 17980.72  ELFLA | 0 | 0 | Pieminekļa un laukuma labiekārtošana Tilžā | 2019. | 2020. |  |
| 142. | Meža dienas, projekta "Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei" ietvaros | VTP3  RV13 |  | 2290,50 | 0 | | 0 | 0 | 2290,50  AS “Latvijas Valsts meži” | Iestādīti koki un krūmi, veikti apzaļumošanas pasākumi novada teritoriālajās vienībās, t.sk. Balvu pilsētā, Tilžas ciemā  Īstenots | 2016. | 3 gadi |  |
| 143. | Projekts “Veco parku jaunā dzīve- vēsturisko parku efektīva pārvaldība Latvijas-Krievijas pierobežā”  (“New Life of Old Parks: Efficient Managment of Historical nature Objects in LatRus Border Area”) Akronīms: NewLINE | VTP3  RV13 | 136 | 272031 | 5%  13602.45 | | 90%  244827  Latvijas –Krievijas pārrobežu sadarbības programma  ERAF | 0 | 5%  13601.55  VB | Lāča dārza infrastruktūras pārbūvē sakārtoti celiņi, apgaismojums, komunikācijas, atjaunots tiltiņš uz salu.. | 2019. | 2 gadi | Vadošais partneris - biedrība “Lake Peipsi Project (Pskov)”,  sadarbības partneris - Balvu novada pašvaldība, Krievijas Federācijas Pleskavas pilsētas medicīniskās pedagoģijas centrs |
| 144. | Atbalstīt novada iedzīvotāju aktivitātes vides sakopšanā | VTP3  RV13 |  | 1000 | 100% | |  |  |  | Organizēts ikgadējs pasākums “Sakoptākais novada īpašums” | 2018. | 3 gadi |  |
| 145. | Bīstamo koku zāģēšana un koku vainagu veidošana Balvu pilsētā un pagastos | VTP3  RV13 |  | 20 000  2020.g. | 100% | | 0 | 0 | 0 | Izzāģēti bojātie, kaltušie koki - īstenots viens pasākums gadā | 2018. | 4 gadi |  |
| 146. | Balvu ezera piekrastes infrastruktūras izbūve | VTP3  RV13 | 131 | 50512 | 50512 | | x | 0 | 0 | Izveidota un atjaunota infrastruktūra vides pieejamībai, t.sk. izbūvēta promenāde gar Balvu ezeru,  pilnveidota peldvieta Balvu ezera krastā | 2018. | 3 gadi |  |
| 147. | |  | | --- | | Novada kapu teritoriju, pieguļošo teritoriju labiekārtošana un sakārtošana | | VTP3  RV13 |  |  | x | | x |  |  | Atjaunoti kapu infrastruktūras elementi – žogi, krucifiski, zvanu torņi, kapličas.  Sakārtoti pievedceļi, stāvvietas. | 2018. | 3 gadi |  |
| 148. | Degradēto dabas teritoriju vides sakārtošana | VTP3  RV13 |  | - | 100% | | 0 | 0 | 0 | Sakārtota degradēto teritoriju vide, pieejamā pašvaldības budžeta finansējuma ietvaros | 2018. | 3 gadi |  |
| 149. | Daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošana | VTP3 |  | 8 000  2020.g. | x | | 0 | Iedzīvotāju līdzfinan-sējums | 0 | Sakārtoti daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmi | 2018. | 4 gadi |  |

**INTEGRĒTO TERITORIĀLO INVESTĪCIJU IETVAROS ĪSTENOJAMĀS PRIORITĀRĀS PROJEKTU IDEJAS EIROPAS SAVIENĪBAS FONDU FINANSĒJUMAM**

**2014. - 2020.GADAM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 8.1.2. "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 8.1.2. projekts “Balvu novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides attīstība”** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | | **Balvu pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas infrastruktūras attīstība** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, un uzlabotu izglītojamo mācību vidi | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | * *Aktivitātes Balvu novadā:* * Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā plānots uzlabot izglītojamo mācību vidi, veicot ieguldījumus * mācību klašu un citu mācību telpu remontam * un aprīkošanai ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, * kā arī dabas zinātņu kabinetu aprīkošanai, * sporta infrastruktūras uzlabošanai un * Balvu Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīcas darbības nodrošināšanai.   Paredzēta arī atsevišķas telpas ierīkošana reģionālā metodiskā centra funkciju veikšanai Balvu Valsts ģimnāzijā | | 3309746.18 | 956959.65 | | 2 234 490  ERAF | | 0 | | 118 296,53  Valsts budžets | | Pakalpojumu sniegšanas veiktspēja atbalstītajās vispārējās izglītības iestādēs kopā: 884 izglītojamie.  Pilnībā modernizētu vispārējās izglītības iestāžu skaits: 2 vispārējās izglītības iestādes, t.sk. arī Balvu pamatskolas un Balvu Valsts ģimnāzijas sporta laukumi | | 2019. | | 12 mēneši | Balvu novada pašvaldība |
|  | **Kopā** | | 3309746.18 | 956959.65 | | 2 234 490 | | 0 | | 118 296,53 | |  | |  | |  |  |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķis "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 8.3.2.2. pasākums "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projekta ideja:** | | | | **Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Visas izglītojamo mērķgrupas, gan ar augstiem sasniegumiem, gan ar vispārējiem sasniegumiem, gan ar mācīšanās grūtībām saņem individuālu pieeju un padziļinātas zināšanas visās interesējošās mācību jomās. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | * *Aktivitātes Balvu novadā:*   Nodarbību cikli, praktiskās nodarbības un individuālas konsultācijas izglītojamiem ar mācību grūtībām. Diskusiju klubi, praktiskās nodarbības un radošās darbnīcas izglītojamiem ar vispārējiem sasniegumiem. Mācību vizītes uz augstskolām, AHA centru, konkursi izglītojamiem  ar augstiem sasniegumiem. Profesionālās kompetences pilnveides kursi pedagogiem.  Projektā iesaistītas: Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu pamatskola. | | 141222.35 |  | | 70611.35  Eiropas  Sociālais fonds  70611 | | 0 | |  | | Attīstītas individuālās kompetences apmācāmajiem: 2 vispārējās izglītības iestādēs- Balvu pamatskolā un Balvu Valsts ģimnāzijā | | 01.09.2017.  01.09.2019. | | 31.05.2019.  31.05.2021. | Finansējuma saņēmējs – Valsts izglītības satura centrs,  Balvu novada pašvaldība- sadarbības partneris |
|  | **Kopā** | | 141222.35 |  | | 141222.35 | | 0 | |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķis "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 8.3.4.0 projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Projekta ideja:** | | | | **Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Projekta ietvaros īstenotais atbalsts ir vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | * *Aktivitātes Balvu novadā:* * Preventīvo un intervences pasākumu vidēja termiņa plāna īstenošana Balvu novadā | | 162000 | 0 | | 85%  Eiropas  Sociālais fonds | | 0 | | 15%  Valsts budžets | | Īstenoti pasākumi izglītojamo motivācijas palielināšanai Balvu novada izglītības iestādēs- Tilžas vidusskolā un Tilžas internātpamatskolā.  No 2019.gada 1.septembra – Tilžas vidusskolā, Bērzpils vidusskolā, Stacijas pamatskolā un Balvu profesionālajā un vispārizglītojošajā vidusskolā | | 09.2017.  . | | 12.2022.  . | Finansējuma saņēmējs – Izglītības kvalitātes valsts dienests,  Balvu novada pašvaldība- sadarbības partneris |
|  | **Kopā** | | 162000 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.3.3. “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 8.3.3. projekts PROTI un DARI!** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Prioritārā projekta ideja:** | | | | **Jauniešu garantijas pasākumi un priekšlaicīgas izglītības mazināšana** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | * Aktivitāte Balvu novadā: * 1. mērķa grupas jauniešu sasniegšanas un uzrunāšanas aktivitātes, kā arī informēšanas pasākumus, iesaistot pašvaldības stratēģiskos partnerus; * 2. mērķa grupas jauniešu profilēšanu un individuālo pasākumu programmu izstrādi;   3. mērķa grupas jauniešu motivēšanu, aktivizēšanu un atbalsta sniegšanu saskaņā ar mērķa grupas jaunieša individuālo pasākumu programmu, kas izstrādāta, balstoties uz profilēšanas rezultātiem, lai sekmētu šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros, nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. | | 4874.76 | 0 | | 85%  Sociālais fonds | | 0 | | 15%  Valsts budžets | | Iznākuma rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas saņēmuši atbalstu projekta ietvaros – 5;  Rezultāta rādītājs – NVA nereģistrēto NEET jauniešu skaits, kas sekmīgi izpildījuši individuālo pasākumu programmu projekta ietvaros -4 | | 27.10.2016. | | 31.12.2020. | Stratēģiskais partneris: NVA Balvu filiāle, Valsts policijas Latgales reģionālās pārvaldes Balvu iecirknis, Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde, Balvu Bērnu un jauniešu centrs, Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests, Balvu novada Bāriņtiesa, jauniešu NVO "Kalmārs"  Sadarbības partneris: Balvu novada pašvaldība |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.3.5. “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 8.3.5. projekts** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja:** | | | | **Samazināta un novērsta priekšlaicīga mācību pārtraukšana, īstenojot preventīvus un kompensējošus pasākumus** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Mērķis - uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes*:  *Atbalsts pašvaldībām* -  Pedagogu karjeras konsultantu atalgojums, finansējums karjeras attīstības atbalsta pasākumiem izglītojamajiem.  Informatīvais un metodiskais atbalsts – vadlīnijas, materiāli, e-resursi.  Papildizglītība – pašvaldību un izglītības pārvalžu speciālistiem, izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un pedagogiem karjeras konsultantiem.  Izmēģinājumskolas.  Profesionālās meistarības konkursi. | | 102022  t.sk.  2017./2018.g. 32724  2018./2019.g. 34649  2019./2020.g.  34649 | 0 | | 85%  Sociālais fonds | | 0 | | 15%  Valsts budžets | | Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kuras saņēmušas Eiropas Sociālā fonda atbalstu karjeras izglītībai un karjeras attīstības atbalstam – 328,  t.sk. Balvu novadā - Balvu Valsts ģimnāzija, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Bērzpils vidusskola, Tilžas vidusskola, kā izmēģinājumskolas. | | 2017. | | līdz 31.12.2020. | Stratēģiskais partneris: VIAA.  Sadarbības partneri: t.sk. arī Balvu novada pašvaldība, Baltinavas novada dome |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 8.4.1. projekts** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja:** | | | | **Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidošana** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Mērķis - pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes :*  Mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana un atbilstības izvērtēšana darba tirgus prasībām un tā attīstības vajadzībām, kā arī personības izaugsmes interesēm;  Atbalsts profesionālās tālākizglītības programmu apguvei, kas nodarbinātajam dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju;  Atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, kas nodarbinātajam dod iespēju apgūt darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes;  Atbalsts neformālās izglītības programmu apguvei, kas ietver darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi;  Atbalsts karjeras konsultanta pakalpojumiem;  Mērķa grupas informēšana un piesaiste dalībai projektā | | 7448  2018.g. | 0 | | 85%  Sociālais fonds | | 0 | | 15%  Valsts budžets | | Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana nodarbināto profesionālo kompetences pilnveidošanai | | 2018. | | līdz 31.12.2022. | Projekta iesniedzējs: VIAA.  Sadarbības partneri: t.sk. arī Balvu novada pašvaldība |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | | Indikatīvā summa (euro) | | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | | Plānotais laika posms | | | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | | ES fondu finansējums | | | Privātais sektors | | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | | Projekta realizācijas ilgums | | |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. - "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 5.6.2. Latgales programmas ietvaros**  **"Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | | | | **Uzņēmējdarbības attīstība Austrumu pierobežā** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | | | Īpašums Balvu novada Balvu pagasta "Dižlazdas" ir pašvaldībai piederoša degradēta teritorija 3,74 ha platībā. Tā atrodas bijušās putnu fermas teritorijā. Degradētajā vidē ir sabrukušo ēku drupas, uz neizmantotās zemes izveidojies apaugums un tā iekļauta degradēto teritoriju sarakstā. Ceļu stāvoklis līdz objektam ir neapmierinošā stāvoklī, ar grants segumu.  Industriālā teritorija ar modernu infrastruktūru būs pielāgota uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmēju piesaistei. Noteikto uzdevumu izpildei nepieciešams veikt virkni pasākumu, lai sasniegtu noteiktos rezultātus un radītu priekšnosacījumus efektīvai uzņēmējdarbībai. Objektu paredzēts nodot nomā komersantam uzņēmējdarbības veikšanai. Notikušas konstruktīvas sarunas ar potenciālo uzņēmēju uzņēmējdarbības uzsākšanai.  Aktivitāte pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšanai un pielāgošanai uzņēmējdarbības vajadzībām apstiprināta Balvu novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam Investīciju programmā 2016. - 2017.gadam.  Degradēto teritoriju sakārtošanai un uzņēmējdarbības veicināšanai (novadā ir ļoti attīstība lauksaimnieciskā ražošana) Viļakas novadā pašvaldība īstenos aktivitātes novadā - Pils ielā 9a un Pils ielā 9, Viļakā, būs veikta ēkas un ar to saistītās infrastruktūras – viesnīcas pārbūve un atjaunošana, kā arī inženiertīklu izbūve. Plānots attīstīt ceļu satiksmes pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru. Izbūvēs infrastruktūru. Nekustamajā īpašumā Solā, Susāju pagastā, Viļakas novadā bijušās pamatskolas ēkā ir plānots veikt ieguldījumus rūpniecisko un degradēto teritoriju sakārtošanā, veicot ēkas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi un atjaunošanu, kā arī pieguļoša ceļa un ar to saistītās infrastruktūras attīstību. Īpašumos “Virbi”, Šķilbēnos un “Zibšņi”, Šķilbēnu pagastā, kā arī īpašumos Borisovā, Vecumu pagastā Viļakas novadā, degradētas teritorijās, plānots attīstīt ceļu satiksmes pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru, veikt izkraušanās laukumu izbūvi (asfaltbetons), kā arī elektroenerģijas infrastruktūru.  Baltinavas novada pašvaldības autoceļa Čudarīne - Tutinava (0-2,0km) pārbūve, uzklājot asfaltsegumu ceļa kvalitātes uzlabošanai nepieciešama, jo ikdienā to izmanto gan Baltinavas, gan citu novadu iedzīvotāji, lai nokļūtu uz darba vietām, gan zemnieku saimniecības, lai veiktu saimniecisko darbību. Nekvalitatīvais grants ceļa segums, kas ir pašlaik, rada bojājumus saimniecību transporta līdzekļiem un lauksaimniecības tehnikai. Sevišķi pavasaros un rudeņos ceļš ir ļoti nelīdzens. Veco caurteku dēļ gadās, ka ceļš palu vai plūdu laikā pārplūst. Šie visi apstākļi rada tiešus zaudējumus uzņēmēju saimnieciskajā darbībā. Lai arī tiek veikti regulāri ceļa kopšanas darbi, ar katru gadu ceļa stāvoklis pasliktinās. Uzklājot asfaltsegumu ceļa kvalitātes uzlabošanai, tiks nodrošinātas uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas, jaunu darba vietu izveidošana, degradēto teritoriju sakārtošana. Asfaltseguma uzklāšana ir optimālākais ceļa sakārtošanas veids, kas pašvaldībai ļaus ietaupīt ceļa uzturēšanas izmaksas nākotnē.  Rugāju novada domes nekustamajā īpašumā realizēs uzņēmējdarbības attīstības projekts, atjaunojot degradēto teritoriju un sakārtojot pašvaldības ceļa posmus. Iznākuma rādītāji tiks sasniegti balstoties uz komersantu apliecinājumiem, kuri piekrīt konkrētā īpašumā radīt darba vietas, ieguldīt nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos. Līdz ar to, ka pieguļošā teritorija nekustamais īpašums „Namdari” tiks atjaunota arī uzņēmējs ieguldīs savā īpašumā sakopjot 0,50 ha platībā savu īpašumu. Nekustamajā īpašumā "Rosība" Lazdukalna pagastā degradēto teritoriju revitalizēs, izbūvējot laukumu, ierīkojot apgaismoju, pārbūvējot pieguļošā ceļa posmu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | | | | Jaunas industriālās teritorijas izveidei pašvaldības īpašumā "Dižlazdas" Balvu pagastā, lai sekmīgi veiktu revitalizāciju, noteiktas šādas aktivitātes:  1) Jaunas ražošanas ēkas un palīgēku celtniecība; 2) Ceļu un inženierkomunikāciju izbūve un rekonstrukcija; 3) Ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešams palielināt elektrības jaudas, nodrošināt siltumenerģijas padevi uz objektiem; 4) Īpašuma teritorijas un pieguļošās teritorijas sakārtošana uzlabojot laukumu klātni, izbūvējot teritorijas apgaismojumu un nožogojot industriālo teritoriju, 5) divu zemes īpašumu (“Sprīdiši”, “Atmodas”) iegāde ceļam pieguļošajā teritorijā, lai nodrošinātu tā izbūvi.  Viļakas novada pašvaldība, veicot degradēto teritoriju revitalizāciju, uzsāks aktivitātes šādos īpašumos: Pils ielā 9a un Pils ielā 9, Viļakā, Viļakas novada dome iegādājusies 2016.gadā. Līdzšinējā laikā šis nekustāmais īpašums (pilsētas daļa), kas iepriekš tika izmantots vieglai rūpniecībai (bijusī linu fabrika), jau vairākus desmitus gadus ir pilnībā pamests un nolaists. Teritorija ir piesārņota. Veicot ieguldījumus bijušās rūpniecisko un degradēto teritoriju sakārtošanā, tiks likvidēti esošie piesārņojumi, vienlaikus veicinot teritorijas pieejamību uzņēmējdarbībai un palielinot strādājošo skaitu uzņēmumos. Tiks veikta ēkas un ar to saistītās infrastruktūras – viesnīcas pārbūve un atjaunošana, kā arī inženiertīklu izbūve. Plānots attīstīt ceļu satiksmes pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru. Izbūvēs infrastruktūru (ūdensapgāde, siltumapgāde, elektroenerģijas infrastruktūra), kas nepieciešama ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai, (kas veido ēkas kopējo neatdalāmo infrastruktūru), un pārbūvēs, atjaunos ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas pieslēgumus. Veicot ieguldījumus, revitalizēs degradētās teritorijas.  Nekustamajā īpašumā Solā, Susāju pagastā, Viļakas novadā bijušās pamatskolas ēkā ir plānots veikt ieguldījumus rūpniecisko un degradēto teritoriju sakārtošanā, veicot ēkas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūvi un atjaunošanu, kā arī pieguļošā ceļa un ar to saistītās infrastruktūras attīstību. Revitalizētās teritorijas platība būs 0,3 ha.  Īpašumos “Virbi”, Šķilbānos un “Zibšņi”, Šķilbēnu pagastā, kā arī īpašumos Borisovā, Vecumu pagastā Viļakas novadā, degradētas teritorijās, plānots attīstīt ceļu satiksmes pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru, veikt izkraušanās laukumu izbūvi (asfaltbetons), kā arī elektroenerģijas infrastruktūru. Viļakas novada dome, veicot ieguldījumus bijušās rūpniecisko un degradēto teritoriju sakārtošanā likvidēs arī piesārņojumus, revitalizēs vidi.  Baltinavas novada pašvaldības autoceļa Čudarīne - Tutinava (0-2,0km) pārbūve, uzklājot asfaltsegumu ceļa kvalitātes uzlabošanai nepieciešama, jo ikdienā to izmanto gan Baltinavas, gan citu novadu iedzīvotāji, lai nokļūtu uz darba vietām, gan zemnieku saimniecības, lai veiktu saimniecisko darbību. Nekvalitatīvais grants ceļa segums, kas ir pašlaik, rada bojājumus saimniecību transporta līdzekļiem un lauksaimniecības tehnikai. Sevišķi pavasaros un rudeņos ceļš ir ļoti nelīdzens. Veco caurteku dēļ gadās, ka ceļš palu vai plūdu laikā pārplūst. Šie visi apstākļi rada tiešus zaudējumus uzņēmēju saimnieciskajā darbībā. Lai arī tiek veikti regulāri ceļa kopšanas darbi, ar katru gadu ceļa stāvoklis pasliktinās. Uzklājot asfaltsegumu ceļa kvalitātes uzlabošanai, tiks nodrošinātas uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas, jaunu darba vietu izveidošana, degradēto teritoriju sakārtošana.  Degradēta Rugāju novada pašvaldības teritorija (īpašums "Namdari") ar nolietojušos fermas ēku, kur pašvaldība sakārtos teritoriju, nojauks graustu, uzbūvēs un noasfaltēs ceļu, izveidos elektrības pieslēgumu, ierīkos laukumu. Rugāju pagasta centrā degradēta pašvaldības teritorija 0,22 ha platībā ar bijušo darbnīcu ēku 900 kv2, kuru pašvaldība ir reģistrējusi zemesgrāmatā. Darbnīcu ēkai tiks veikts remonts, pieslēgta elektrība, izveidots braucamais ceļš, nepieciešamības gadījumā arī izbūvēta elektrostacija. Degradēta pašvaldības teritorija Lazdukalna pagastā (īpašums "Rosība"), kuru pašvaldība reģistrēs zemesgrāmatā. Pašvaldības teritorijā tiks sakārtota un labiekārtota teritorija, izveidots laukums, palielinātas elektrības jaudas un veikta ceļa posma pārbūve. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): | | | | | | Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.  Viļakas novadā: Viļakas novada iedzīvotāji un dažādi saimnieciskas darbības veicēji un uzņēmēji, kuri projekta ietvaros piedalīsies izsolē par tiesībām nomāt izbūvēto infrastruktūru. Iesaistīti tiek arī komersanti, kuri ir apliecinājuši interesi par turpmāku nepieciešamību ieguldījumu infrastruktūras attīstībai projekta ietvaros.  Baltinavas novadā: iedzīvotāji un dažādi saimnieciskās darbības veicēji - ZS “Riekstini”, ZS “Amatnieki”, ZS “Māras zeme”, u.c., kas izmanto ceļu lopu pārvadāšanai un lopbarības sagādāšanai.  Rugāju novadā: uzņēmēji, komersanti, saimnieciskās darbības veicēji un novada iedzīvotāji, kas pēc projekta realizācijas beigām varēs pieteikties nomas izsolē, lai pretendētu uz izvēlēto objektu un uzsāktu vai paplašinātu savu saimniecisko darbību, ieguldītu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos, un radītu jaunas darba vietas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: | | | | | | Balvu novadā: rīkos ēku un telpu nomas tiesību izsoli.  Viļakas novadā: publiskās infrastruktūras un komunikāciju sakārtošana atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām - rīkota nomas izsole.  Rugāju novadā: tiks noslēgti līgumi par zemes nomu un rīkota telpu nomas izsoli. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Aktivitāte Balvu novadā:* Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumu Balvu novada Balvu pagastā (izveidojot industriālo zonu ar asfaltētiem laukumiem un pievadceļiem, nepieciešamajiem inženiertīkliem (ūdensapgāde un kanalizācija, elektrotīkli, lokāla apkures sistēma, teritorijas apgaismojuma infrastruktūra) un administratīvo ēku. Teritoriju izsoles rezultātā tiks iznomās uzņēmējiem, kas projekta ietvaros radis vismaz 34 jaunas darba vietas un ieguldīs ievērojamus nefinanšu līdzekļus savas darbības veikšanai (tehnoloģiskās līnijas, rūpniecības ēkas u.tml.) | | | 2 439 092,42 | | 8,42%  205 293,46 | | | 73,35%  1 788 997,40  ERAF | | | 14.63%  356 818,65 | | 3,61%  87 982,91  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas – 34.  Piesaistītās investīcijas –  2 000 000,00 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums - 3,74 ha. | | | 2018. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |
| 1.2. | *Aktivitāte Viļakas novadā*: Viļakas novada domes īpašumā, Susāju pagastā, Solā tiks labiekārtota degradētā teritorija. Veikta ēkas un ar to saistītās infrastruktūras pārbūve un atjaunošana. Attīstīta ceļu satiksmes pārvade un infrastruktūra. Izbūvēts izkraušanās laukums (asfaltbetons). Tiks izbūvēta ūdenssaimniecības, siltumapgādes, elektroenerģijas infrastruktūra, kā arī virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūra. Kopumā tiks revitalizēta degradētā teritorija 0,30 ha platībā. | | | 252 147,24 | | 8,93%  22 533,62 | | | 76,24%  192 229,59  ERAF | | | 11%  27 726,76 | | 3,83%  9 657,27  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas – 15.  Piesaistītās investīcijas –  90 000,00 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums – 0,3 ha. | | | 2018. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |
| 1.3. | *Aktivitāte Viļakas novadā:* Īpašumi Pils ielā 9a un Pils ielā 9, Viļakā, Viļakas novada dome iegādājās 2016.gadā. Nekustāmais īpašums (pilsētas daļa), kas iepriekš a izmantots vieglai rūpniecībai (bijusī linu fabrika), jau vairākus desmitus gadu ir pilnībā pamests, degradēts. Teritorija piesārņota. Veicot ieguldījumus rūpniecisko un degradēto teritoriju sakārtošanā likvidēs esošos piesārņojumus, veicinās teritorijas pieejamību uzņēmējdarbībai un palielinās strādājošo skaitu uzņēmumos. Veiks ēkas un ar to saistītās infrastruktūras – viesnīcas pārbūvi un atjaunošanu, kā arī inženiertīklu izbūvi. Plānots attīstīt ceļu satiksmes pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru. Izbūvēs infrastruktūru (ūdensapgāde, siltumapgāde, elektroenerģijas infrastruktūra), kas nepieciešama ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai, (kas veido ēkas kopējo neatdalāmo infrastruktūru), un pārbūvēs, atjaunos ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas pieslēgumus. Revitalizēta degradētā teritorija 3,0 ha platībā. | | | 1 008 588,95 | | 8,93%  90 134,49 | | | 76,24%  768 918,34 ERAF | | | 11%  110 907,05 | | 3,83%  38 629,07  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas – 3.  Piesaistītās investīcijas –  690 000,00 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums –2,73 ha. | | | 2018. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |
| 1.4. | *Aktivitāte Viļakas novadā:* Viļakas novada domes īpašumā "Virbi", Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, platībā 0.6951 ha (zemes vienība ir atdalīta no īpašuma 38820020399, Šķērsiela 1, Šķilbani, Šķilbēnu pagastā platība 1.78 ha) un Viļakas novada domes īpašumā Darbnīcu iela, Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, ar platību 0.9326 ha, tiks labiekārtota degradētā teritorija, attīstīti ceļu satiksmes pārvadi un ar tiem saistītā infrastruktūra, kā arī tiks īstenota izkraušanās laukuma izbūve (asfaltbetons). Kopumā tiks revitalizēta degradētā teritorija 1,00 ha platībā. | | | 268 957,05 | | 8,93%  24 035,86 | | | 76,24%  205 044,89  ERAF | | | 11%  29 575,21 | | 3,83%  10 301,08  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas – 1.  Piesaistītās investīcijas –  70 000,00 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums –0,6951 ha. | | | 2018. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |
| 1.5. | *Aktivitāte Viļakas novadā*: Viļakas novada domes īpašumā, Borisovā, Vecumu pagastā, Viļakas novadā tiks labiekārtota degradētā teritorija, attīstot ceļu satiksmes pārvadus un ar tiem saistīto infrastruktūru, tiks veikta izkraušanās laukuma izbūve (asfaltbetons). Izbūvēs arī elektroenerģijas infrastruktūru. Kopumā tiks revitalizēta degradētā teritorija 0,70 ha platībā. | | | 117 668,71 | | 8,93%  10 515,69 | | | 76,24%  89 707,14  ERAF | | | 11%  12 939,16 | | 3,83%  4 506,72  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas –3.  Piesaistītās investīcijas –  300 000,00 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums – 0,70 ha. | | | 2018. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |
| 1.6. | *Aktivitāte Viļakas novadā*: Viļakas novada domes īpašumā "Zibšņi", Šķilbēnu pagastā, Dubļovā 2,33 ha lielā zemes gabalā tiks labiekārtota degradētā teritorija 0.3 ha platībā. Tiks attīstīti ceļu satiksmes pārvadi un ar tiem saistītā infrastruktūra, veiks izkraušanās laukuma izbūvi. Kopumā tiks revitalizēta degradētā teritorija 0,30 ha platībā. | | | 33 619,63 | | 8,93%  3 004,48 | | | 76,24%  25 630,61  ERAF | | | 11%  3 696,90 | | 3,83%  1 287,64  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas -2.  Piesaistītās investīcijas –  500 000,00 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums – 0,30 ha. | | | 2018. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |
| 1.7. | *Aktivitāte Baltinavas novadā*:  pārbūvēts degradētās teritorijas funkcionālais savienojums pašvaldības autoceļš Čudarīne – Tutinava (0-2,0km), uzklājot asfaltsegumu ceļa kvalitātes uzlabošanai un nestspējas paaugstināšanai. Kopumā tiks revitalizēta degradētā teritorija 0,69 ha platībā. | | | 337133,62 | | 10,5%  35 399,03 | | | 85%  286 563,58  ERAF | | | 0 | | 4,5%  15 171,01  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas -5.  Piesaistītās investīcijas –  286 563,58 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums – 0,69 ha. | | | 2018. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |
| 1.8. | *Aktivitāte: Rugāju pagasta īpašumā “Sābri”* tiks izveidots jauns ražošanas objekts ar angāra tipa ražošanas ēku un pārbūvēti esošo ielu posmi. Skolas un Dzelzceļa ielu posmus atjaunos un ierīkos jaunu asfaltbetona segumu, atjaunos nobrauktuves un sakārtos ūdens novadīšanas sistēmu. Projektā tiks nojaukta esošā mehānisko darbnīcu ēka, izbūvēts ārējais apgaismojums, izbūvēts asfaltēts laukums, ierīkota ūdenspiegāde un kanalizācija, elektrības pieslēgums, teritorijas labiekārtošana un nožogojums. | | | 728 626,85 | | 9,98%  72 724,03 | | | 81,91%  596 801,04ERAF, | | | 3,83%  27 934,34 | | 4,28%  31 167,44  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas – 10.  Piesaistītās investīcijas –  620 314,79 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums – 1,26 ha. | | | 2018. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |
| 1.9. | *Aktivitāte Rugāju novadā:* Rugāju novada, Lazdukalna pagasta īpašumā “Rosība” izbūvēs laukumu, ierīkos apgaismojumu un pārbūvēs esošā pašvaldības ceļa posmu. | | | 193 685,62 | | 9,98%  19 331,70 | | | 81,91%  158 643,32 ERAF | | | 3,83%  7 425,59 | | 4,28%  8 285,01  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas –3.  Piesaistītās investīcijas –  163 650,81 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums –1,46 ha. | | | 2018. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |
|  | **Kopā** | | | 5 379 520,10 | | 482 972,37 | | | 4 112 535,91 | | | 577 023,67 | | 206 988,15 | | | Radītas darba vietas –76.  Piesaistītās investīcijas –  4 720 529,18 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums - 11,87 ha. | | |  | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | | | | **Degradēto teritoriju revitalizācija Austrumu pierobežā** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | | | Balvu novada Kubulu pagasta Kubulu ciemā uzņēmējdarbības veicināšanai tiek izbūvēts izkraušanās laukums un veikta Balvu ielas pārbūve.  Balvu novadā atjaunotā degradētā teritorija 0,18 ha platībā  Viļakas novadā angāra izbūve uzņēmējdarbības atbalstam Viļakas novadā Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā.  Viļakas novadā - atjaunotā degradētā teritorija 0,81 ha platībā. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | | | | Degradētās teritorijas revitalizācijai un uzņēmējdarbības veicināšanai Kubulu pagastā noteiktas šādas aktivitātes:   1. Izbūvēts izkraušanās laukums; 2) Pārbūvēta Balvu iela   Viļakas novada pašvaldība, veicot degradētās teritorijas revitalizāciju, uzsāks šādu aktivitāti : angāra izbūvi uz pašvaldībai piekritīgās zemes. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): | | | | | | Balvu novadā: piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli.  Viļakas novadā: piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: | | | | | | Balvu novadā: rīkos būves nomas tiesību izsoli.  Viļakas novadā: publiskās infrastruktūras un komunikāciju sakārtošana atbilstoši uzņēmējdarbības vajadzībām - rīkota nomas izsole. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Aktivitāte Balvu novadā:* Balvu novada Kubulu pagasta Kubulu ciemā uzņēmējdarbības veicināšanai tiek izbūvēts izkraušanās laukums un veikta Balvu ielas pārbūve. Teritoriju, būvi izsoles rezultātā iznomās uzņēmējiem, kas projekta ietvaros radis vismaz 8 jaunas darba vietas un ieguldīs ievērojamus nefinanšu līdzekļus savas darbības attīstībai. | | | 376 470.59 | | 10,5%  39 529.41 | | 85%  320 000  ERAF | | | 0 | | | 4,5%  16 941.18  Valsts budžets | | Radītas darba vietas – 8  Piesaistītās investīcijas –  320 000,00 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums – 0.18 ha | | | 2021. | | | 18 mēneši | | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneris - Viļakas novada pašvaldība | |
| *Aktivitāte Viļakas novadā*: Izbūvēs angāru uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Radīs 3 darba vietas. Kopumā revitalizēs degradēto teritoriju 0,08 ha platībā. | | | 164 771.99 | | 10,5%  17 301.06 | | 85%  140 056.19  ERAF | | | 0 | | | 4,5%  7 414.74  Valsts budžets | | Radītas darba vietas – 3  Piesaistītās investīcijas –140 056,19 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums –0.81 ha. | | | 2021. | | | 18 mēneši | | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneris - Viļakas novada pašvaldība | |
| **Kopā** | | | 541 242.58 | | 56 830.47 | | 460 056.19 | | | 0 | | | 24 355.92 | | Radītas darba vietas – 11  Piesaistītās investīcijas – 460 056.19 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums –0.99 ha. | | | | | | | | |  | |
| **Rezerves projektu ideja** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Prioritārā rezerves projekta ideja:** | | | | | | **Tūrisma uzņēmējdarbības pilnveidošana Ziemeļlatgalē** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | | | Balvu novada pašvaldības īpašums ar kopējo platību vairāk kā 7000m² ir iekļauts Balvu novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam Investīciju programmu prioritārajās aktivitātēs, lai sakārtotu un attīstītu degradētās teritorijas, kā arī jaunu vietējo produktu attīstībai un konkurētspējas paaugstināšanai. Novadā mazie un mikro uzņēmumi ir ekonomikas balsts, kuriem nepieciešams pašvaldības atbalsts, lai sekmētu tās attīstību. Veiktā aktivitāte palielinās tūristu plūsmu un veicinās vietējo uzņēmēju, mājražotāju ražoto preču un pakalpojumu noietu, kā arī palielinās nozares uzņēmumu konkurētspēju un nodarbinātību. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | | | | Balvu novada Amatniecības un mājražotāju centra izveide un uzņēmējdarbību veicinošas infrastruktūras izbūve Balvu ezera apkārtnē vitāli nepieciešama, lai sakārtojot, rekonstruējot degradēto teritoriju, attīstītu, pilnveidotu un paplašinātu tūrisma produktu klāstu un sekmētu tūrisma uzņēmējdarbību. Balvu novada mājražotājiem, amatniekiem pašreiz netiek piedāvāta iespēja attīstīt un paplašināt savu darbību administratīvajā centrā, kur ir koncentrēti iedzīvotāji, lielāks pieprasījums un noieta tirgus. Izbūvējot centru un piesaistot uzņēmējus, tiks stimulēta uzņēmējdarbības vide pilsētā un novadā. Vides un kultūrvēsturisko objektu sakārtošana, uzņēmējdarbību atbalstoša infrastruktūra ir pamats tūrisma pakalpojumu uzsākšanai revitalizētā teritorijā. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): | | | | | | Balvu novadā: veicot telpu nomas izsoli darbības paplašināšanai tiks piesaistīti mazie un mikrouzņēmēji, amatnieki un mājražotāji. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: | | | | | | Balvu novadā: Uzņēmējdarbībai piemērotu telpu, ēku un būvju nomas izsole uzņēmēju piesaistei. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitāte Balvu novadā*: Ziemeļlatgales Amatniecības un mājražotāju centra izveide tūrisma uzņēmējdarbības pakalpojumu paplašināšanai Balvu novadā: Amatu centra izveide rekonstruējot degradētās ēkas un veicot degradēto teritoriju labiekārtošanu, kā arī Balvu ezeram pieguļošās teritorijas sakārtošana tūrisma uzņēmējdarbības vajadzībām. | | | 2314136,69 | | 10,5%  242 984,35 | | | 85%  1 967 016,19  ERAF | | | 0 | | 4,5%  104 136,15  Valsts budžets | | | Radītas darba vietas – 32.  Piesaistītas investīcijas -  1 967 016,19 EUR.  Sakārtota degradētā teritorija - 0,7 ha. | | | 2019. | | | 2020. | | Vadošais partneris - Balvu novada pašvaldība.  Sadarbības partneri - Baltinavas novada pašvaldība, Rugāju novada pašvaldība, Viļakas novada pašvaldība |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.6.2. - Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 5.6.2. Reģionālo centru pasākuma ietvaros** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | **Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā.** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | Īpašums Balvu pilsētas teritorijā Brīvības ielā 1K ir degradēta teritorija 7,6081 ha platībā, kas kādreiz bijusi Balvu gaļas kombināta teritorija. Balvu novada pašvaldība iegādājās šo īpašumu, lai izveidotu industriālo teritoriju uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī viesnīcas kompleksu ezermalā. Teritorijā ir ēku drupas un neizmatotajā teritorijā izveidojies apaugums. Industriālās teritorijas un viesnīcas kompleksa teritorijas izveidošanai nepieciešams sakārtot teritoriju, uzbūvēt ēkas un nodrošināt tās ar inženierkomunikācijām.  Industriālā teritorija, viesnīcas kompleksa zona ar modernu infrastruktūru būs pielāgotas uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmēju piesaistei. Noteikto uzdevumu izpildei nepieciešams veikt virkni pasākumu, lai sasniegtu noteiktos rezultātus un radītu priekšnosacījumus efektīvai uzņēmējdarbībai. Objekti paredzēti nodot nomā komersantiem uzņēmējdarbības uzsākšanai. Veiktas konstruktīvas sarunas ar ieinteresēto uzņēmēju uzņēmējdarbības uzsākšanai. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | Iegādājoties no īpašniekiem degradētos īpašumu Brīvības ielā 1K Balvu pilsētas teritorijā, sekmīgai degradētas teritorijas revitalizācijai un jaunas industriālās teritorijas izveidei, noteiktas šādas aktivitātes: 1) Jaunas ražošanas ēkas un palīgēku celtniecība; 2) Ceļu un inženierkomunikāciju izbūve un rekonstrukcija; 3) Ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešams palielināt elektrības jaudas; 4)Jāsakārto īpašuma teritorijas un pieguļošās teritorijas uzlabojot laukumu klātni, izbūvējot teritorijas apgaismojumu un nožogojot industriālo teritoriju.  Jauna viesu nama kompleksa izveidošanai un sekmīgai teritorijas revitalizācijai, noteiktas šādas aktivitātes:  1) viesu nama ēku un palīgēku celtniecība; 2) Pievadceļa un inženierkomunikāciju izbūve un rekonstrukcija; 3) Nepieciešama ārtelpas labiekārtošana (tai skaitā vides infrastruktūras). | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): | | | Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli. Plānota četru komersantu darbība industriālajā teritorijā un viena komersanta (operatora) darbība viesu nama kompleksā. | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: | | | Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitāte Balvu novadā*: Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumus Balvu novadā (veicot: ražošanas ēku un palīgēku būvniecību, viesu nama kompleksa izveidošana, teritorijas sakārtošanu, pievadceļu un inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, ielu apgaismojuma, siltumapgādes, elektrības) izbūvi un rekonstrukciju) | 6169868,22 | 853551,89 | | 5055939,36  ERAF 82,52% | | 0 | | 260376.97  Valsts budžets | | Radītas darba vietas – 86.  Piesaistītās investīcijas – 5055939,36EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums - 7,6081 ha. | | 07.2019. | | 06.2021. | Balvu novada pašvaldība |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | **Vides sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Balvu novadā** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | Īpašums Balvu pilsētas teritorijā Partizānu ielā 66 ir degradēta teritorija. Industriālās teritorijas attīstībai nepieciešams sakārtot teritoriju, uzbūvēt angāru un nodrošināt to ar inženierkomunikācijām.  Teritorija būs pielāgota uzņēmējdarbības attīstībai un uzņēmēju piesaistei. Objekts paredzēts nodot nomā komersantiem uzņēmējdarbības paplašināšanai vai uzsākšanai.  Aktivitāte pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšanai un pielāgošanai uzņēmējdarbības vajadzībām apstiprināta Balvu novada attīstības programmas 2018. - 2024.gadam Investīciju plānā. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | Sekmīgai degradētas teritorijas revitalizācijai jāsakārto vide īpašumā Partizānu ielā 66, Balvos, veicot šādas aktivitātes: 1) Jaunas ražošanas ēkas- angāra celtniecība; 2) Izkraušanas laukuma būvniecība; 3) Ražošanas procesam nodrošināt ar pievadinfrastruktūru- elektrību, ūdensvadu, kanalizāciju, apkuri. | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): | | | Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli. | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: | | | Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitāte Balvu novadā*: vides sakārtošana Partizānu ielā 66, Balvos uzņēmējdarbības attīstībai (izbūvējot jaunu angāru, izkraušanās laukumu un pievelkot inženierkomunikācijas (elektrību, ūdensvadu, kanalizāciju, apkuri). | 221 704.28 | 10,5%  23 278.95 | | 85%  188 448.64  ERAF | | 0 | | 4,5%  9 976.69  Valsts budžets | | Radītas darba vietas – 5  Piesaistītās investīcijas – 188 448.64 EUR  Degradēto teritoriju samazinājums – 0.3072 ha | | 2020. | | 2021. | Balvu novada pašvaldība |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rezerves projektu ideja** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Prioritārā rezerves projekta ideja:** | | | **Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumu Balvu novada Balvu pagastā** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | Balvu novada pašvaldības īpašumā Balvu pagastā "Attīrīšanas iekārtas" ir degradēta teritorija 1,4 ha platībā, kurā, veicot ieguldījumus, izveidos jaunu industriālo teritoriju ar modernu infrastruktūru dažādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai un uzņēmēju piesaistei. Īpašuma degradētajā daļā kapitālieguldījumi objekta sakārtošanai nav veikti. Uz neizmantotās zemes ir veidojies apaugums, ceļu stāvoklis līdz objektam ir neapmierinošā stāvoklī ar grants segumu. Projekta sekmīgai īstenošanai nepieciešams veikt virkni pasākumu, lai sasniegtu noteiktos rezultātus un radītu priekšnosacījumus efektīvai uzņēmējdarbībai. Objekti paredzēti nodot nomā komersantiem uzņēmējdarbības veikšanai. Veiktas konstruktīvas sarunas ar potenciālajiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.  Aktivitāte pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšanai un pielāgošanai uzņēmējdarbības vajadzībām apstiprināta Balvu novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam Investīciju programmā 2016. - 2017.gadam. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | Lai veiktu īpašuma degradētās daļas Balvu pagastā sekmīgu revitalizāciju, noteiktas šādas aktivitātes: 1) Ēku un palīgēku, jaunas ražošanas ēkas izbūve. Tās pielāgos ražošanas vajadzībām, atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām. 2) Ceļu un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, jo ceļa un pievadceļa tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs ar grants, smilšu segumu, teritorijas apgaismojums- jāizbūvē. 3) Ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešams palielināt elektrības jaudas un nodrošināt siltumenerģijas padevi uz objektiem. 4) Īpašuma teritorijas sakārtošana uzlabojot laukumu klātni un nožogojot industriālo zonu. | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): | | | Balvu novadā: piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli. | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: | | | Investoru piesaistei tiks veiktas zemes, ēku un telpu nomas izsoles. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Aktivitāte Balvu novadā*: Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumu Balvu novada Balvu pagastā (veicot: ražošanas ēku un palīgēku izbūvi, teritorijas sakārtošanu, pievadinfrastruktūras - ceļa rekonstrukciju, inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, ielu apgaismojuma, siltumapgādes, elektrības jaudu palielināšanas) rekonstrukciju) | 6169868,24 | 10,5%  647 836,17 | | 85%  5 244 388  ERAF | | 0 | | 4,5%  277 644.07  Valsts budžets | | Radītas darba vietas – 86.  Piesaistītās investīcijas - 5 244 388 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums – 1,4 ha. | | 2018. | | 2020. | Balvu novada pašvaldība |
| **2. Prioritārā rezerves projekta ideja:** | | | **Industriālās zonas attīstība revitalizējot īpašumu "Kubuliņš" Balvu novada Kubulu pagastā.** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | Īpašums Balvu novada Kubulu pagasta "Kubuliņš" ir privātpersonai piederoša degradēta teritorija 1,8 ha platībā. Teritorija ir bijušās dzelzceļa līnijas tiešā tuvumā. Īpašumā atrodas 2 noliktavu ēkas, garāžas, caurlaides ēkas un degvielas uzpildes stacija, kuras netiek izmantotas un apsaimniekotas un ir degradēto ēku sarakstā. Balvu novada pašvaldība ir apstiprinājusi industriālās zonas izveidi dzelzceļa mezgla tuvumā, atpērkot īpašumu un veicot ieguldījumus. Industriālā teritorija ar modernu infrastruktūru būs pielāgota dažādu uzņēmējdarbības veidu attīstībai un uzņēmēju piesaistei. Noteikto uzdevumu izpildei nepieciešams veikt virkni pasākumu, lai sasniegtu noteiktos rezultātus un radītu priekšnosacījumus efektīvai uzņēmējdarbībai. Objekti paredzēti nodot nomā komersantiem uzņēmējdarbības veikšanai. Veiktas konstruktīvas sarunas ar potenciālajiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.  Aktivitāte pašvaldības pārziņā esošas infrastruktūras attīstīšanai un pielāgošanai uzņēmējdarbības vajadzībām apstiprināta Balvu novada attīstības programmas 2011. - 2017.gadam Investīciju programmā 2016. - 2017.gadam. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | Jaunas industriālās teritorijas izveidei iegādājoties degradēto īpašumu Kubulu pagastā, lai sekmīgi veiktu revitalizāciju, noteiktas šādas aktivitātes: 1)Ēku un palīgēku rekonstrukcija. Tās pielāgos ražošanas vajadzībām atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām. 2)Jaunas ražošanas ēkas celtniecība. 3)Inženierkomunikāciju rekonstrukcija. 4)Ražošanas procesa nodrošināšanai nepieciešams palielināt elektrības jaudas un nodrošināt siltumenerģijas padevi uz objektiem. 5)Īpašuma teritorijas un pieguļošās teritorijas sakārtošana uzlabojot laukumu klātni, iekārtojot teritorijas apgaismojumu un nožogojot industriālo zonu. | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): | | | Balvu novadā piesaistīs jaunus komersantus – rīkojot īpašuma nomas izsoli. | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: | | | Investoru piesaistei tiks veiktas zemes, ēku un telpu nomas izsoles. | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | *Aktivitāte Balvu novadā*: Industriālās teritorijas attīstība revitalizējot īpašumu "Kubuliņš" Balvu novada Kubulu pagastā (veicot: īpašuma atpirkšanu, ražošanas ēku un palīgēku rekonstrukciju un būvniecību, teritorijas sakārtošanu, pievadinfrastruktūras - arī inženierkomunikāciju (ūdensvada, kanalizācijas, ielu apgaismojuma, siltumapgādes, elektrības jaudu palielināšanas) rekonstrukciju) | 6169868,24 | 10,5%  647 836,17 | | 85%  5 244 388  ERAF | | 0 | | 4,5%  277 644,07  Valsts budžets | | Radītas darba vietas - 86.  Piesaistītās investīcijas – 5 244 388 EUR.  Degradēto teritoriju samazinājums – 1,8 ha. | | 2018. | | 2020. | Balvu novada pašvaldība |
|  |  |  |  | | | | | | |  | |  | | | |  |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP1 VESELĪGI DOMĀJOŠS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 3.3.1. - Palielināt privāto investīciju apjomu nacionālas un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 3.3.1.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | **Investīcijas uzņēmējdarbības dažādošanai un konkurētspējas uzlabošanai Balvu novadā** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | Balvu novada pašvaldība vidēja un ilgtermiņa plānošanas dokumentos noteikusi prioritātes un mērķus, kas vērsti uz rūpniecības attīstību un nodarbinātības palielināšanu, veidojot gan labvēlīgu vidi investīciju piesaistei, gan veicot aktivitātes uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstībai. Pašvaldība sadarbībā ar novada komersantiem ir apzinājusi perspektīvās investīciju projektu vietas uzņēmējdarbības tālākai attīstībai: Bērzkalnes Krišjāņu pagastos. Ieguldot līdzekļus noteiktajos objektos tiks sakārtota, modernizēta infrastruktūra un sniegts atbalsts vietējās uzņēmējdarbības attīstībai un konkurētspējai. Bērzkalnes pagastā izbūvēs kokapstrādes ražotni, Krišjāņu pagastā - lauksaimniecības un kokapstrādes pakalpojumu ražotni. Uzņēmēji palielinās nodarbināto skaitu un veiks privātās investīcijas, sekmējot novada ilgtspējīgu attīstību. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | Aktivitāte 1.1. Pašvaldības zemes īpašums “Veldrītes” 0.63 ha platībā Bērzkalnes pagasta Rubeņos. Īpašumā veiks kapitālieguldījumus, lai izveidotu kokapstrādes ražotni uzņēmējdarbības paplašināšanai. Investīcijas teritorijā nav veiktas. Projekta īstenošanai nepieciešams veikt šādas aktivitātes: pievadceļa un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, elektrības jaudu palielinājums, teritorijas apgaismojuma, laukuma seguma un ražotnes nožogojuma izbūve, ražošanas ēkas - katlu mājas izbūve. Noslēdzot aktivitātes Bērzkalnes pagasta Rubeņos, tiks paplašināta kokapstrādes nozares uzņēmuma darbība un uzsākta produkcijas ražošana ar lielāku pievienoto vērtību.  Aktivitāte 1.2. Pašvaldībai zemes īpašums “Mežaine” Krišjāņu pagastā, ko sakārtos lauksaimniecības un mežsaimniecības ražotnes izveidei, kur tiks sniegti pakalpojumi arī vietējiem uzņēmējiem. Īpašuma platība 0.75ha. Investīcijas īpašumā nav veiktas un, lai īstenotu projekta ideju, nepieciešams veikt šādas aktivitātes: pievadceļa un inženierkomunikāciju rekonstrukcija, elektrības jaudu palielinājums, laukuma seguma un ražotnes nožogojuma izbūve, angāra izbūve. Īstenojot projektu Krišjāņu pagastā uzņēmējdarbības veicināšanai būs sakārtota pievadinfrastruktūra un izbūvēta moderna ražotnes ēka kokapstrādes un graudu noliktavas pakalpojumu sniegšanai. | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): | | | Balvu novadā: piesaistīti jauni nozares uzņēmēji – rīkota īpašumu nomas izsole. | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: | | | Balvu novadā: tiks rīkota uzņēmējdarbībai piemērota īpašuma nomas tiesību izsole. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Aktivitāte:* Investīcijas ražošanas efektivitātes palielināšanai Balvu novada Bērzkalnes pagasta Rubeņos | 440789.41 | 10.5%  46282.89 | | 85%  374671  ERAF | | 0 | | 4.5%  19 835,52  Valsts budžets | | Radītas darba vietas -8  Piesaistītās investīcijas – 374671 EUR  Labuma guvēji komersanti – 2 | | 2018. | | 2021. | Balvu novada pašvaldība |
| 1.2. | *Aktivitāte:* Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē un ražošanas attīstībai Balvu novada Krišjāņu pagastā | 407058.83 | 10.5%  42741.18 | | 85%  346000  ERAF | | 0 | | 4.5%  18317.65  Valsts budžets | | Radītas darba vietas - 4  Piesaistītās investīcijas – 346000 EUR  Labuma guvēji komersanti – 4. | | 2018. | | 2021. | Balvu novada pašvaldība |
|  | **Kopā** | 847848,24 | 89024,07 | | 720671 | | 0 | | 38153,17 | | Radītas darba vietas – 12.  Piesaistītās investīcijas – 720 671 EUR.  Labuma guvēji komersanti – 6. | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | **Transporta infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības atbalstam** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | Balvu novada pašvaldība vidēja un ilgtermiņa plānošanas dokumentos noteikusi prioritātes un mērķus, kas vērsti uz rūpniecības attīstību un nodarbinātības palielināšanu, veidojot gan labvēlīgu vidi investīciju piesaistei, gan veicot aktivitātes uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras attīstībai, veicot piebraucamās ielas pārbūvi, būvniecību un piegulošās teritorijas sakārtošanu Balvu pilsētā posmā no Ķiršu – Partizānu ielu krustojuma līdz īpašumam Partizānu ielā 66. Uzņēmēji palielinās nodarbināto skaitu un veiks privātās investīcijas, sekmējot novada ilgtspējīgu attīstību. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | Aktivitāte Balvu pilsētā veicot ielas pārbūvi, būvniecību un piegulošās teritorijas sakārtošanu posmā no Ķiršu – Partizānu ielu krustojuma līdz īpašumam Partizānu ielā 66.  Īstenojot projektu uzņēmējdarbības veicināšanai būs sakārtota pievadinfrastruktūra un apkārtējā teritorija. | | | | | | | | | | | | | |
| Potenciālie komersanti, investori (vārds, nosaukums): | | | Balvu novadā: piesaistīti nozares uzņēmēji, kas atrodas pieguļošajā teritorijā, SIA Sanmar būve, SIA BTRS | | | | | | | | | | | | | |
| Darbības investoru piesaistīšanai, kas tiks veiktas, lai piesaistītu investorus konkrētajai teritorijai: | | | Balvu novadā: tiks rīkota uzņēmējdarbībai piemērota īpašuma nomas tiesību izsole. | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *Aktivitāte:* piebraucamās ielas pārbūve, būvniecība un piegulošās teritorijas sakārtošana Balvu pilsētā posmā no Ķiršu – Partizānu ielu krustojuma līdz īpašumam Partizānu ielā 66. | 77 430.29 | 10.5%  8130.18 | | 85%  65 815.75  ERAF | | 0 | | 4.5%  3 484, 36  Valsts budžets | | Radītas darba vietas - 2  Piesaistītās investīcijas – 65815.75 EUR  Labuma guvēji komersanti – 1 | | 2020. | | 2021. | Balvu novada pašvaldība |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (*euro*) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP2 VESELĪGS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.1. "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 9.2.1. pasākums Nr. 9.2.1.1. "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja:** | | | **Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā** | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | Mērķis - paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībās nodarbināto sociālā darba speciālistu profesionalitāti | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes*:  sociālo dienestu un citu pašvaldības izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistu profesionālās kompetences pilnveide – dalība apmācībās un supervīzijā,  metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķgrupām (tai skaitā metodikas izstrāde darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem un tās ietvaros piemērojamās zinātniskās metodes iegāde un uzturēšana), kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošana,  pašvaldību sociālo dienestu vadības kvalitātes modeļa izstrāde un pilotprojektu īstenošana,  metodiskā atbalsta nodrošināšana sociālā darba speciālistiem, tai skaitā periodisko izdevumu izdošana par sociālā darba aktualitātēm un sociālā darba terminoloģijas vārdnīcas izstrāde | 2046 *euro*  2017.g.  3507 *euro*  2018.g. | 0 | | 85%  ESF finansējums | | 0 | | 15%  Valsts budžets | | Rezultāta rādītājs – sociālā darba speciālistu skaits, kuri pilnveidojuši profesionālo kompetenci (kalendāra gadā), – 1 400, t.sk. Balvu novadā – 22. | 1. kārta - 2017.gads | | 36 mēneši | Projekta iesniedzējs: Labklājības ministrija.  Balvu novada pašvaldība - kā viena no sadarbības partneriem |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP2 VESELĪGS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 9.2.2. pasākums 9.2.2.1. "Deinstitucionalizācija"** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja:** | | | **Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā** | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | Mērķis - palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes*: individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālo sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, jauniešiem, kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenē;  sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuri saņem valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumus un pasākuma īstenošanas laikā pāriet uz dzīvi sabiedrībā;  sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;  speciālistu apmācības;  informatīvi un izglītojoši pasākumi | 80 571.30 | 0 | | 85%  ESF finansējums | | 0 | | 15%  Nacionālais publiskais finansējums | | Pieaudzis audžuģimeņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs;  Speciālisti un sabiedrība kļuvuši zinošāki un iekļaujošāki pret personām ar invaliditāti;  Personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un iestādēs esošiem bērniem veikts individuālo vajadzību novērtējums;  Bērni ar funkcionāliem traucējumiem saņems ESF atbalstītos dienas aprūpes centra, grupu dzīvokļu pakalpojumus;  Balvu novadā izvērtētas vismaz 32 personas un sastādīti rehabilitācijas plāni. | 01.01.2016. | | 31.12.2023. | Projekta īstenotājs- Latgales plānošanas reģions.  19 sadarbības partneri, t.sk. Balvu novada pašvaldība |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP2 VESELĪGS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.2. “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem”** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 9.2.2. pasākums 9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja:** | | | **Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide** | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | Mērķis - palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes*: Izmēģinājumprojekts par individuālā budžeta modeļa aprobāciju pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem | 155 605.44 | 0 | | 155 605.44  ESF finansējums | | 0 | |  | | Atbalstu saņems pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras DI projekta ietvaros būs ir pārgājušas no valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas uz dzīvi sabiedrībā (saņemti pakalpojumi: asistenta pakalpojums, fizioterapija, psihologa konsultācijas, kanisterapija, grupu nodarbības, Atelpas brīdis, grupu nodarbības. | 2019. | | 2020. | Projekta īstenotājs- Labklājības ministrija ar sadarbības partneriem – pašvaldībām, t.sk. Balvu novada pašvaldība |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP2 VESELĪGS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 9.3.1. “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 9.3.1. pasākums 9.3.1.1. “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja:** | | | | **Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Balvu novadā** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Pasākuma mērķis ir sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās. Pasākums tiek īstenots tiešā sinerģijā ar SAM 9.2.2. “Paaugstināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1.pasākumu “Deinstitucionalizācija” | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes:*  Izveidotā infrastruktūra (Daudzfunkcionāls dienas centrs personām ar GRT) ļaus nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem nepieciešamos sabiedrībā balstītus pakalpojumus pašvaldībā, gan samazinot risku nonākt ilgstošas aprūpes institūcijās nepieejamu sabiedrībā balstītu pakalpojumu dēļ, gan dodot iespēju personām no valsts finansētām ilgstošas aprūpes institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā.  “Jauniešu mājas” ietvaros ārpus ģimenes aprūpēs esošiem jauniešiem būs iespēja apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas, kas ir būtiskas sekmīgai patstāvīgas dzīves uzsākšanai un pilnvērtīgai integrācijai sabiedrībā pēc pilngadības sasniegšanas.  Veidojot ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, nosakot līdz 8 bērniem vienā grupā, tiks nodrošināti kvalitatīvāki pakalpojumi atbilstoši bērna vajadzībām, papildus integrējot tos sabiedriskā vidē.  Ieguldījumi pašvaldības dienas aprūpes centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem atbalstīs to ģimeņu sociālo iekļaušanu, kurās ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, palielinās bērnu vecāku iesaistīšanos darba tirgū un mazinās ģimeņu sociālās atstumtības risku, veicinās izglītošanos un brīvā laika pavadīšanas iespējas, sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu u.tml. | | 611982,00 | 64258,11 | | 520184,70  ERAF finansējums | | 0 | | 27539,19  Valsts budžets | | Izveidoto vai labiekārtoto vietu skaits bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un izveidoto vai labiekārtoto vietu skaits sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem – 82.  Izveidots Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs (Vidzemes ielā 2B, Balvos) personām ar GRT.  Dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Grupu dzīvokļa māja (Liepu ielā 12, Balvos) 16 personām.  Sniegts ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums. | | 07.2019. | | 12.2020. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP2 VESELĪGS NOVADS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” SAM 9.2.4. “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem”** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 9.2.4. pasākums Nr. 9.2.4.2. "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā projekta ideja:** | | | | **Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Balvu novadā** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Mērķis - uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot nacionāla mēroga pasākumus | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes Balvu novadā iedzīvotāju veselības veicināšanai*:  Veselības veicināšanas pasākumi -  veselīga uztura popularizēšana sabiedrībā (9 aktivitātes), Fiziskās aktivitātes (6 aktivitātes), atkarību profilakse (3 aktivitātes), veselības traucējumu mazināšana (4 aktivitātes), seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana sabiedrībā (2 aktivitātes).  Slimību profilakses pasākumi (6 aktivitātes) | | 1.kārta  163 371  2.kārta  163 371 | 0 | | 85%  1.kārta  138 865,35  2.kārta  138 865,35  ESF finansējums | | 0 | | 15%  1.kārta  24 505,65  2.kārta  24 505,65  Valsts budžets | | Eiropas Sociālā fonda veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumos iesaistīto iedzīvotāju skaits:  1. kārtā -2324;  2.kārtā - 2324 | | 1. kārta - 2017.gads  2.kārta - 2020.gads | | 36 mēneši  36 mēneši | Balvu novada pašvaldība |
|  | **Kopā** | | 326742 |  | | 326742 | |  | | 57660,36 | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP3 VESELĪGA VIDE AR ATBILSTOŠU INFRASTRUKTŪRU** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" SAM 4.2.2. "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 4.2.2. projekti energoefektivitātes paaugstināšanai Balvu novada pašvaldības ēkās** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | | **Samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa"** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Ēka ir būvēta atbilstoši tā būvniecības laikā pieņemtajiem standartiem, tehnoloģijām un pieejamajiem materiāliem. Neveicot detalizētus aprēķinus un izpēti var secināt, ka šobrīd ēka neatbilst LBN 002-15 “Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Arī esošais ēkas iekšējais apgaismojums ir novecojis un patērē lielu elektroenerģijas daudzumu. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | | Lai nodrošinātu minētā LBN 002-15 prasības un ievērojami paaugstinātu energoefektivitāti, ēkā paredzams veikt šādas aktivitātes:  1. Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200 mm biezumā, cokola un pamatu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 100 mm biezumā, paredzot siltināšanu arī 1m zem grunts līmeņa.  2. Pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200 mm un 40 mm. Lai novērstu termiskos tiltus, ir jāparedz arī parapetu siltināšana ar līdzvērtīgu (pēc siltumvadītspējas) siltumizolācijas materiālu.  3. Apgaismojuma (tikai luminiscento spuldžu) nomaiņa pret LED apgaismojumu.  4. Apkures sistēmas rekonstrukcija, t.sk. veco sildķermeņu nomaiņa pret tērauda konvektoriem un to aprīkošana ar termostatiskajiem vārstiem un apvedcaurulēm. Ieteicams paredzēt iespēju regulēt stāvvadus pēc ēkas orientācijas pa debespusēm, kā arī elektroniskās vadības sistēmas ar siltumnesēja temperatūras kontroli uzstādīšana atpakaļgaitas stāvvadiem. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitāte Balvu novadā,* *Kubulu pirmsskolas izglītības iestādē "Ieviņa":*  1.Ārsienu siltināšana, cokola un pamatu siltināšana;  2.Pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu  3.Apgaismojuma (tikai luminiscento spuldžu) nomaiņa pret LED apgaismojumu. | | 216170.42 | 48396.88 | | 159 338  ERAF | | 0 | | 8 435,54  Valsts budžets | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā 156166 kWh/gadā.  Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā 39,984 t gadā.  Īstenots | | | 2018.-2019. | | 9 mēneši  Īstenots 2019. | Balvu novada pašvaldība |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | | **Balvu novada pašvaldības administrācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Ēka Bērzpils ielā 1A, Balvos ir būvēta atbilstoši tā būvniecības laikā pieņemtajiem standartiem, tehnoloģijām un pieejamajiem materiāliem. Neveicot detalizētus aprēķinus un izpēti var secināt, ka šobrīd ēka neatbilst LBN 002-15 “Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Būves iekšējais apgaismojums ir novecojis un patērē lielu elektroenerģijas daudzumu. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | | Lai nodrošinātu minētā LBN 002-15 prasības un ievērojami paaugstinātu energoefektivitāti, ēkā paredzams veikt šādas aktivitātes:   |  | | --- | | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu; Augšējā pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200mm. | | Pagraba pārseguma siltināšana. Apgaismojuma ( luminiscento spuldžu) nomaiņa pret LED apgaismojumu.  Apkures sistēmas rekonstrukcija.  Saules paneļu uzstādīšana. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes:*  aktivitātes:   |  | | --- | | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu.  Augšējā pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200mm | | Pagraba pārseguma siltināšana.  Apgaismojuma ( luminiscento spuldžu) nomaiņa pret LED apgaismojumu.  Apkures sistēmas rekonstrukcija.  Saules paneļu uzstādīšana. | | | 380 800 | 94 528 | | 286 272  ERAF | | 0 | |  | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, 126506 kWh/gadā;  Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, t.sk, CO2 emisijas ekvivalents 31,756;  No atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, 0,021 MWrezultātā. | | | 2020. | | 2021. | Balvu novada pašvaldība |
| 1. **Prioritārā projekta ideja:** | | | | **Balvu Mūzikas skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Individuālais projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta idejas pamatojums: | | | | Ēka Partizānu ielā 18, Balvos ir būvēta atbilstoši tā būvniecības laikā pieņemtajiem standartiem, tehnoloģijām un pieejamajiem materiāliem. Neveicot detalizētus aprēķinus un izpēti var secināt, ka šobrīd ēka neatbilst LBN 002-15 “Norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Būves iekšējais apgaismojums ir novecojis un patērē lielu elektroenerģijas daudzumu. | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta aktivitāšu pamatojums: | | | | Lai nodrošinātu minētā LBN 002-15 prasības un ievērojami paaugstinātu energoefektivitāti, ēkā paredzams veikt šādas aktivitātes:   |  | | --- | | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu; Augšējā pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200mm. | | Pagraba pārseguma siltināšana. Apgaismojuma ( luminiscento spuldžu) nomaiņa pret LED apgaismojumu.  Apkures sistēmas rekonstrukcija.  Saules paneļu uzstādīšana. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes:*  aktivitātes:   |  | | --- | | Ārsienu siltināšana ar siltumizolācijas materiālu.  Augšējā pārseguma siltināšana ar siltumizolācijas materiālu 200mm | | Pagraba pārseguma siltināšana.  Apgaismojuma ( luminiscento spuldžu) nomaiņa pret LED apgaismojumu.  Apkures sistēmas rekonstrukcija.  Saules paneļu uzstādīšana. | | | 000 | 000 | | 000  ERAF | | 0 | | 000  Valsts budžets | Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, 126506 kWh/gadā;  Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, t.sk, CO2 emisijas ekvivalents 31,756;  No atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda projekta ietvaros veikto investīciju rezultātā, 0,021 MWrezultātā. | | | 2021. | | 2021. | Balvu novada pašvaldība |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |  |
| N.p.k. | | Projekta nosaukums | Indikatīvā summa (euro) | Finanšu instruments (euro vai %) | | | | | | | | Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji | Plānotais laika posms | | | | Vadošais partneris (sadarbības partneri) |
| Pašvaldības budžets | ES fondu finansējums | | Privātais sektors | | Cits finansējums | | | Projekta uzsākšana | | Projekta realizācijas ilgums | |
| **VTP3 VESELĪGA VIDE AR ATBILSTOŠU INFRASTRUKTŪRU** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” SAM 5.4.2. “Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā”** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAM 5.4.2. pasākums 5.4.2.1. "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi"** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Prioritārā rezerves projekta ideja:** | | | | **Dabas aizsardzības plāna izstrāde īpaši aizsargājamām teritorijām (Natura 2000)** | | | | | | | | | | | | | |
| Individuālais vai sadarbības projekts: | | | | Sadarbības projekts | | | | | | | | | | | | | |
| Projekta mērķis: | | | | Sagatavot priekšnoteikumus bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | *Aktivitātes:*  Dabas aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.  Aizsardzības plānu izstrāde īpaši aizsargājamām sugām.  Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšana (tai skaitā ekspertu instruktāža aizsargājamo biotopu inventarizācijā).  Pašvaldību un zemes īpašnieku informēšana.  Datu ievadīšana dabas datu pārvaldības sistēmā.  Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas kvalitātes pārbaude.  Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu teritoriālās izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātā iegūto datu digitalizēšana. | |  | 0 | | 85%  KF | | 0 | | 15%  Valsts budžets | Izstrādāti :  20 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni.  Izstrādāti pieci Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo sugu aizsardzības  dabas aizsardzības plāni, t.sk. Balvu novada zemēm Lubāna mitrāja teritorijā. | | | 2017.gads | | 3 gadi | Projekta īstenotājs - Dabas aizsardzības pārvalde.  Sadarbības partneri: Balvu novada pašvaldība  Madonas, Rugāju, Gulbenes, Rēzeknes un Lubānas novadu pašvaldības |

Domes priekšsēdētāja vietniece A.Petrova

1. Katru gadu pašvaldība apstiprina ikgadējo investīciju plānu ar precizētu informāciju [↑](#footnote-ref-1)
2. Sarkanos fontos iezīmēti projekti, kas iekļauti investīciju plāna aktuālajā redakcijā, kā arī citi precizējumi plānā. [↑](#footnote-ref-2)