****

**LATVIJAS REPUBLIKA**

**BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA**

Reģ.Nr.90009115622, Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads, LV-4501, tālrunis +371 64522453

fakss+371 64522453, e-pasts: [dome@balvi.lv](mailto:dome@balvi.lv)

**APSTIPRINĀTS**

ar Balvu novada Domes

2021.gada 25.februāra

lēmumu (sēdes prot. Nr.3, 33.§)

**BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS**

**„SAN-TEX” DARBA PLĀNS 2021.GADAM**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Pasākumi** | **Sasniedzamie rezultāti** | | | | | | **Plānotās izmaksas, EUR** | **Finansējuma avots** |
| **Kvalitatīvie rādītāji** | **Kvantitatīvie rādītāji** | | | | |
| **Objekta atrašanās vieta** | | **Kadastra apzīmējumi** | | **Teritorijas platība vai darbu apjoms** |
| **1.Mērķis : apsaimniekot publiskai lietošanai paredzētās teritorijas, trotuārus un laukumus** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Trotuāru un laukumu uzturēšana | Nodrošināt laukumu un trotuāru lieko virsmas ūdeņu novadīšanu uz gūlijām un novadgrāvjiem. Paātrināt liekā sniega un ledus atbrīvošanu no laukumiem un trotuāriem, izveidojot liekā ūdens novadīšanas teknes. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs”: Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem” | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493 | | 5430 m2  3800 m2  1310 m2  3420 m2  1153 m2 | | 300 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.2. | Trotuāru, laukumu un ielu uzturēšana | Veikt liekās smilts savākšanu no laukumiem, trotuāriem un ielu braucamo daļu malām gar apmalēm. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2„Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs : Tirgus iela 4,  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”.  Baznīcas, Bērzpils iela, Brīvības iela, Ezera, Kalna iela, Krasta iela, Partizānu iela, Pilsoņu iela, Raiņa iela, Stacijas iela, Teātra iela, Tirgus iela, Vidzemes iela | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493 | | 2000 | | 2250 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.3. | Trotuāru un laukumu uzturēšana | Trotuāru un laukumu malu atbrīvošana no velēnām. | Balvu pilsēta |  | |  | | 800 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.4. | Trotuāru un laukumu uzturēšana | Tehniskās sāls un smilts iegāde.  Pirms ziemas perioda kastu uzstādīšana un piepildīšana ar tehniskās sāls-smilts maisījumu.  Pēc ziemas perioda smilšu kastu atbrīvošana no smiltīm un kastu aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritoriju. | 1. Bērzpils iela 1A, 2. KAC laukums, 3. Partizānu iela (posmā no tilta uz poliklīniku), 4. Pilsētas parks, 5. „Lāča dārzs”, 6. Pilsētas skvērs Tirgus ielā 4, 7. Izglītības, kultūras un sporta pārvalde Sporta ielā 1, 8. Partizānu iela 14, 9. Pie autobusu pieturas Steķintavā, 10. Brāļu kapi Bērzpils ielā, 11. Posmā starp Vidzemes ielu 1 un slimnīcu |  | |  | | 350 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.5. | Trotuāru un laukumu uzturēšana | Trotuāru un laukumu uzturēšana (skvēra un parka trotuāri) | Balvu pilsēta |  | |  | | 500 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.6. | Teritoriju uzturēšana | Pašvaldības teritoriju zāliena regulāra pļaušana saskaņā ar saistošiem noteikumiem un pirms svētku pasākumiem parkā, skvērā, „Lāča dārzā”, neapbūvētajās teritorijās (Raiņa iela, Ķiršu iela, Pīlādžu iela, Pelnupes iela u.c.) ar trimmeriem, rokas pļaujmašīnām un dārza traktoriem. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”,  Zaļa zona starp Stacijas un Partizānu ielām,  Volejbola laukumi gar Stacijas ielu,  Minifutbola laukums Vidzemes ielā 22A,  Pludmale Vidzemes ielā 5G,  Pludmale pie Bolupes Ezera iela 1,  „Brāļu kapi” Bērzpils ielā,  Zaļā zona pie pašvaldības ēkas Brīvības iela 64A,  Pašvaldības ēkas pieguļošā teritorija Bērzpils ielā 1A | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493  3801 001 0291  3801 001 0292  3801 001 0373  3801 001 0526  3801 002 0124  3801 004 0154  3801 004 0273  3801 004 0281 | | 59499 m2  40967 m2  2384 m2  16372 m2  1916 m2  42741 m2  4216 m2  2177 m2  1832 m2  47342 m2  6994 m2  1937 m2  1803 m2 | | 4240 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.7. | Teritoriju uzturēšana | Zālienu pļaušana ar traktortehniku, dārza traktoriem un trimmeriem pašvaldības brīvajās neapbūvētajās teritorijās. | Zaļa zona starp Stacijas un Partizānu ielām,  Pludmale Vidzemes ielā 5G,  Pludmale pie Bolupes  Ezera iela 1,  Teritorija gar Krasta ielas labo pusi virzienā uz Kupravu, Krasta iela 8,  Partizānu ielas labā puse no Ezera ielas līdz Bolupei,  Brīvības – Dzirnavu ielas stūris, Brīvības iela 45B  Brīvības – Skolas ielu stūris,  Dārza iela 12,  Ezera iela 35C,  Ezera iela 24B,  Baznīcas iela 8B,  Vidzemes iela 1A,  Vidzemes iela 1B  Tautas iela (kvartāls starp Tautas, Teātra, Bērzpils un Partizānu ielām),  Tautas iela 7B,  Daugavpils iela 43,  Bērzpils iela (aiz Bērzpils 44),  Pļavu iela | 3801 001 0291  3801 001 0526  3801 002 0124  3801 001 0294  3801 003 0689  3801 002 0084  3801 002 0429  3801 002 0216  3801 002 0206  3801 001 0523  3801 001 0524  3801 001 0524  3801 003 0680  3801 003 0398  3801 004 0357 | | 42741 m2  1832 m2  47342 m2  4686 m2  1613 m2  1473 m2  1205 m2  2338 m2  5462 m2  1140 m2  2545 m2  2545 m2  1008 m2  5641 m2  3273 m2 | | 2000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.8. | Teritoriju uzturēšana | Pilsētas parka, skvēra un „Lāča dārza” teritoriju uzkopšana pēc pilsētas svētkiem un pasākumiem. Atkritumu savākšana un šķirošana Bērzpils ielā 56. | Pilsētas parks Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” Brīvības iela 52,  Skvērs Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 003 0494  3801 003 0493 | | 59499 m2  40967 m2  16372 m2  1916 m2 | | 200 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.9. | Teritoriju uzturēšana ziemas periodā | Laukumu pie pašvaldības ēkas Bērzpils ielā 1A, pašvaldības garāžas Bērzpils ielā 2, Partizānu iela 14, laukums pie KAC u.c. attīrīšana no sniega. | Balvu pilsēta |  | |  | | 500 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.10. | Teritoriju uzturēšana ziemas periodā | Trotuāru attīrīšana no sniega un kaisīšana ar smilts-tehniskās sāls maisījumu Balvu pilsētā (skvērs, parks, pie novada Domes ēkas Bērzpils ielā 1A, „Lāča dārzs”, „Brāļu kapos” u.c. pašvaldības teritorijās). | Pilsētas parks Partizānu iela 2,  Pašvaldības ēka, Bērzpils iela 1A,  „Lāča dārzs” Brīvības iela 52,  KAC Brīvības iela 61C,  Skvērs, Tirgus iela 4,  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, Partizānu iela 4” | 3801 003 0476  3801 004 0281  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493 | |  | | 4000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.11. | Atkritumu apsaimniekošana | Aprīļa mēnesī organizētās Lielās talkas atkritumu savākšana Balvu pilsētā un novadā. | Balvu pilsēta, novads |  | |  | | 1000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.12. | Atkritumu apsaimniekošana | Atkritumu savākšana no pašvaldības teritorijām, ielu, laukumu un trotuāru malām, aizvešana un šķirošana | Pilsētas parks Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” Brīvības iela 52,  KAC Brīvības iela 61C,  Skvērs Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”,  Zaļa zona starp Stacijas un Partizānu ielām,  Volejbola laukumi gar Stacijas ielu,  Minifutbola laukums Vidzemes ielā 22A,  Pludmale Vidzemes ielā 5G,  Pludmale pie Bolupes Ezera iela 1,  „Brāļu kapi” Bērzpils ielā,  Zaļā zona pie pašvaldības ēkas Brīvības iela 64A,  Pašvaldības ēkas pieguļošā teritorija Bērzpils ielā 1A.  Balvu pilsētas ielas  Romas Katoļu, Luteriskās, Pareizticīgo baznīcu kapsētas  Balvu pilsētas kapliča | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493  3801 001 0291  3801 001 0292  3801 001 0373  3801 001 0526  3801 002 0124  3801 004 0154  3801 004 0273  3801 004 0281 | | 59499 m2  40967 m2  2384 m2  16372 m2  1916 m2  42741 m2  4216 m2  2177 m2  1832 m2  47342 m2  6994 m2  1937 m2  1803 m2 | | 5300 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.13. | Pilsētas apzaļumošana un labiekārtošana | Pavasarī puķu stādu iegāde un stādīšana puķu dobēs. Mākslīgā mēslojuma un kūdras iegāde. Nepieciešamās augsnes aizvešana uz puķu dobēm. Grunts frēzēšana. Puķu dobju un trauku sagatavošana. Dekoratīvo puķu kastu un vāžu uzstādīšana pie informatīvā stenda Brīvības ielā. Rudens periodā puķu lakstu savākšana un aizvešana. Puķu dobju sagatavošana ziemas periodam. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  KAC : Brīvības iela 61C,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”,  „Brāļu kapi” Bērzpils ielā,  Zaļā zona pie pašvaldības ēkas Brīvības iela 64A,  Pašvaldības ēkas pieguļošā teritorija Bērzpils ielā 1A,  Bērzpils iela, Brīvības iela, Kalna iela |  | |  | | 5000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.14. | Pilsētas apzaļumošana un labiekārtošana | Esošā zaru uzglabāšanas un šķeldošanas laukuma atjaunošana. | Balvu pilsēta |  | |  | | 1000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.15. | Pilsētas labiekārtošana | Pavasarī skvēra ūdens strūklakas kupola noņemšana un aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritoriju. Ziedlapu nopulēšana, baseina iztīrīšana. Baseina un sistēmas tīrīšana un darbības atjaunošana ārkārtas gadījumos. Rudenī baseina un sistēmas iztukšošana un sagatavošana ziemas periodam. Kupola uzstādīšana. | Skvērs, Tirgus iela 4 | 3801 002 0098 | |  | | 210 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.16. | Pilsētas apzaļumošana un labiekārtošana | Nepieciešamības gadījumos jaunu zāliena teritoriju sagatavošana un zāliena sēšana. | Balvu pilsēta  “Brāļu kapi”  BMX trase |  | |  | | 500 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.17. | Pilsētas labiekārtošana | Pavasara periodā pludmales ģērbtuvju uzstādīšana pie Balvu ezera (Alejas iela). Ģērbtuvju aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritoriju pirms ziemas perioda. Esošo ģērbtuvju Steķintavā un pie Bolupes neliela apjoma remonta veikšana.  Tualešu kabīņu uzlikšana, noņemšana, iztīrīšana. | Pludmales : Steķintava  Bolupe  Alejas iela |  | |  | | 500 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.18. | Kapsētu apsaimniekošana | Kritušo koku un zaru izzāģēšana, atkritumu savākšana, atkritumu šķirošana. Teritoriju uzkopšana. Zāliena pļaušana. Sabiedrisko tualešu, ,atkritumu izgāztuves aizsargbarjeru, žogu, vārtiņu, kāpņu, aku remonts.  Ziemeļlatgales partizānu kritušo kapa vietu un Latvijas teritoriālā korpusa karavīru – Staļina terora upuru piemiņas vietas uzkopšana. | 1.Romas katoļu baznīcas kapsēta  2.Pareizticīgo baznīcas kapsēta  3.Luterāņu kapsēta  4. „Začu kapi” | 3801 004 0200  3801 004 0200  3801 001 0399 | | 42905 m2  3163 m2 | | 1500 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.19. | Pilsētas apzaļumošana un labiekārtošana | Viengadīgo un daudzgadīgo puķu dobju ravēšana, mēslošana. Trotuāru un taku ravēšana pilsētas parkā, skvērā, „Lāča dārzā”, „Brāļu kapos”, ielu „saliņās” un trotuāros gar pilsētas ielām. Regulāra laistīšana. | Pilsētas parks : Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” : Brīvības iela 52,  Skvērs : Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem” | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 003 0494  3801 003 0493 | |  | | 500 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.20. | Pilsētas apzaļumošana un labiekārtošana | Dzīvžogu nocirpšana, ravēšana un krūmu formas veidošana „Brāļu kapos”, skvērā, skvērā pie pieminekļa „Staņislavs”, gar pilsētas ielām ( Bērzpils iela u.c.), trotuāriem. Zaru izvešana uz krautni. | Brāļu kapi”, Bērzpils iela  Skvērs, Tirgus iela 4  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, Partizānu iela 4 | 3801 004 0154  3801 003 0494  3801 003 0493 | |  | | 300 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.21. | Pilsētas noformējums | Karogu uzlikšana un noņemšana valsts un pilsētas svētkos pilsētas parkā, pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”. Karogu mastu remonts. | Pilsētas parks, Partizānu iela 2,  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, Partizānu iela 4 | 3801 003 0497  3801 003 0493 | | 5.gab. | | 150 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.22. | Nodrošinājums ar tualetēm | Pārvietojamo tualešu kabīņu nodrošinājums pilsētas parkā, pludmalēs pie Bolupes, pie ezera Alejas ielā un Steķintavā, pludmalē pie volejbola laukuma, skvērā. Kabīņu regulāra uzkopšana. Nodrošinājums ar pārvietojamo tualešu kabīnēm pilsētas pašvaldības svētku un pasākumu laikā.  Stacionārās tualetes ēkas uzkopšana pilsētas skvērā. | Pilsētas parks, Partizānu iela 2,  Pludmale pie Bolupes, Ezera iela 1,  Pludmale pie ezera Alejas ielā,  Pludmale pie volejbolu laukuma, Stacijas iela,  Skvērs, Tirgus iela 4.  Lāča dārzs”, Brīvības iela 52 | 3801 003 0476  3801 002 0124  3801 001 0292  3801 003 0645  3801 003 0497 | |  | | 1500 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.23. | Pilsētas labiekārtošana | Solu remonts pilsētā  Bērnu rotaļu laukumu tekošais remonts (bojāto koka elementu nomaiņa, krāsošana),  Iekšpagalma remonts  “Rūķu” māju remonti  Esošo koka tiltiņu remonti | Parks  Skvērs  Pie novada domes  Laukums aiz Senda Dz  Parks  Pie “Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem” pieminekļa  Pie strūklakas  Pie bibliotēkas  Pie BPVV pieturas  Pilsēta  Tautas iela 2, 4, Partizānu 21A un Bērzpils iela 14  Skvērs  „Pilsētas parks Partizānu iela 2  Pāri Pelnupītei |  | | 22 gab.  6 gab.  3 gab.  2 gab.  7 gab.  11 gab.  2 gab.  1 gab  3 gab.  3 gab. | | 307  143  70  47  166  261  47  24  70  1181  2000  300  385 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.24. | Pilsētas apzaļumošana un labiekārtošana | Puķu trauku regulāra laistīšana vasaras periodā pilsētas parkā, skvērā, „Lāča dārzā”, pie KAC, Bērzpils ielā, Brīvības ielā. | Pilsētas parks Partizānu iela 2,  „Lāča dārzs” Brīvības iela 52,  KAC Brīvības iela 61C,  Bērzpils iela, Brīvības iela | 3801 003 0476  3801 003 0497  3801 002 0086 | | Puķu trauki  apgaismojuma stabos Bērzpils ielā – 11 gab. un  Stacijas ielā – 15 gab. | | 755 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.25. | Pilsētas apzaļumošana un labiekārtošana | Rudens periodā puķu dobju sagatavošana ziemas periodam. Lapu un puķu lakstu novākšana un aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritorijā Bērzpils ielā 56 esošo komposta kaudzi. | Pilsētas parks Partizānu iela 2,  Pašvaldības ēka, Bērzpils iela 1A,  „Lāča dārzs” Brīvības iela 52,  KAC, Brīvības iela 61C,  Bērzpils iela, Brīvības iela,  Skvērs, Tirgus iela 4,  Skvērs pie pieminekļa „Latgales partizānu pulka kritušiem karavīriem”, Partizānu iela 4 | 3801 003 0476  3801 004 0281  3801 003 0497  3801 002 0086  3801 003 0494  3801 003 0493 | |  | | 300 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.26. | Pilsētas labiekārtošana | Koku lapu, kritušo koku un to zaru savākšana un aizvešana uz p/a „SAN-TEX” teritoriju Bērzpils ielā 56 vai uz to šķeldošanas vietu. | Balvu pilsēta |  | |  | | 1000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.27. | Zāliena uzturēšana | Trimmeru, zāles pļāvēju, dārza traktoru sagatavošana nākošai pļaušanas sezonai. Remontu veikšana. | 1. Dārza traktors Husqvarna GTH260 Twin 2. Dārza traktors Park Excelent 20 Stiga 3. Dārza traktors Park 720 PW Stiga 4. Dārza traktors Husgvarna ZP-01 |  | |  | | 200 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.28. | Pilsētas labiekārtošana | Priežu zaru atvešana no meža puķu vāžu un dobju nosegšanai pirms ziemas perioda. | Balvu pilsēta |  | |  | | 100 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.29. | Ziemassvētku un Jaungada svētku norises nodrošinājums | Ziemassvētku centrālās pilsētas egles atvešana no meža , uzstādīšana laukumā pie KAC Brīvības ielā un dekorēšana.  Dekoru uzstādīšana un noformēšana. Skvēra dekorēšana Tirgus ielā. Centrālās egles dekoru noņemšana un egles demontēšana. Dekoru noņemšana skvērā. Dekoru uzlikšana un noņemšana no apgaismojuma stabiem. | KAC, Brīvības iela 61C  Skvērs, Tirgus iela 4  Bērzpils, Brīvības, Stacijas ielas |  | | Atvestā egle H~ 10-11 m;  Skvērā augošā egle | | 500 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.30. | Noformējuma nodrošinājums | Noformējuma uzlikšana un noņemšana no stabiem ( 11.novembris) |  |  | |  | | 100 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.31. | GPS nodrošinājums | SIA „Mapon” pakalpojumu G-box. GPS pastāvīgais pieslēgums, lai nodrošinātu tehnikas vienības degvielas patēriņa un maršruta kontroli. | 1. Riteņtraktors Belarus 320 (T3483LL) 2. Riteņtraktors Belarus 320 (T5662LH) 3. Komunālā mašīna B-KM (T5802LT) 4. Riteņtraktors CASE IH FARMALL 115U (T616LE) 5. Dārza traktors Husqvarna RC320 6. Dārza traktors Park Excellent 20 Stiga 7. Dārza traktors Park PW 720 Stiga 8. Automašīna Opel Combo (LG9876) 9. Dārza traktors Husgvarna ZP-01 |  | | 9.vienības | | 190  190  190  190  80  80  80  190  80  **1270** | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.32. | Transportlīdzekļu un traktortehnikas uzturēšana | Vieglā transporta un traktortehnikas kapitālais un tekošais remonts. Rezerves daļu un riepu iegāde. Tehniskā skate un ceļa nodokļi. | 1. Riteņtraktors Belarus 320 (T3483LL) 2. Riteņtraktors Belarus 320 (T5662LH) 3. Komunālā mašīna B-KM (T5802LT) 4. Riteņtraktors CASE IH FARMALL 115U (T616LE) 5. Dārza traktors Husqvarna RC 320 6. Dārza traktors Park Excellent 20 Stiga 7. Dārza traktors Park PW 720 Stiga 8. Automašīna Opel Combo (LG9876) 9. Audi 80 |  | | 9 vienības | | 1400  1200  500  5300  600  300  400  2000  650 | Pašvaldības budžeta dotācija |
|  |  | PAVISAM KOPĀ : | | | | | | **54176** |  |
| 1.33. | Lietus kanalizācijas tīklu apkalpošana | Lietus kanalizācijas kolektoru skalošana ar hidrodinamisko mašīnu  Skataku vāku pacelšana un izbūve ceļa seguma līmenī  CCTV inspekcijas izpēte lietus kanalizācijas problemātisko tīklu posmos  Lietus kanalizācijas gūliju un atzaru remonts  Naftas piesarņojuma bonu iegāde un uzstādīšana uz lietus kanalizācijas iztekām, utilizācija | Balvu pilsētas ielas un laukumi, izplūdes vietas  Balvu pilsētas ielas  Balvu pilsētas ielas  Vidzemes iela  Balvu pilsētas ielas | Kopā: | |  | | 4537  450  206  1800  180  **7173** |  |
| 1.34. | Lapu pūtējs | Teritoriju uzkopšanai | Balvu pilsēta |  | | 1 gab. | | 250 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.35. | Rokas zāles pļāvējs | Teritoriju uzkopšanai | Balvu pilsēta |  | | 1 gab. | | 220 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.36. | Ūdens sūknis | Puķu laistīšanai | Balvu pilsēta |  | | 1 gab. | | 200 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.37. | Puķu vāžu nomaiņa |  | Parks (pie estrādes)  Sporta iela 1 |  | | 5 gab.  2 gab. | | 2420  968 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.38. | Puķu vāžu iegāde |  | KAC |  | | 10 gab. | | 3000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.39. | Koku vainagu kopšana | SIA Arbolat | Parks |  | |  | | 5000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.40. | Bezsaimnieka klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana; izmitināšana; uzturēšana, aprūpe, sterilizācija, eitanāzija, dzīvnieku līķu utilizācija. | Nodrošināta klaiņojošo suņu un kaķu izķeršana, nodrošinot iedzīvotājus pret apdraudējumu no dzīvnieku puses. | Balvu novads |  | |  | | 4000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.41. | Ziemassvētku dekoru atjaunošana | Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana. | Balvu pilsēta |  | |  | | 10000 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.42. | Trimmeri | Teritoriju pļaušanai | Balvu pilsēta |  | | 2 gab | | 1300 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.43. | Sniega tīrāmā lāpsta Bel-320 | Ar esošajām ietves nav iespējams kvalitatīvi notīrīt. | Balvu pilsēta |  | |  | | 1700 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| 1.44. | WeedHex bruģa un nomaļu tīrītājs | Nezāļu noņemšana bez ķīmikālijām, efektīva nelīdzenu virsmu tīrīšana | Balvu pilsēta |  | |  | | 3900 | Pašvaldības budžeta dotācija |
| **Kopā prece un pakalpojumi 94 307 EUR**  **Alga-139730 EUR,VSAOI-41955 EUR, komandējumi – 8 EUR**  **Pavisam kopā labiekārtošana un apzaļumošana 276 000 EUR** | | | | | | | | | |
| **2.Mērķis**: **komunālās saimniecības objektu pārvaldīšana, uzturēšana, ekspluatācija un remonts** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Gaisa pūtējs Bush Partner WA 3065CP, 540m3/h pie 0.6 ba (vai analogs) | NAI aeroba rezervuāra procesam | Balvu pilsēta |  | | 1 gab | | 3000 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.2. | Portatīvā teleinspekcijas kamera 360 gr. | Operatīvi pārbaudīt cauruļvadus diametrā no 70 līdz 200 mm | Balvu pilsēta |  | | 1 gab. | | 2800 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.3. | Portatīvā ierīce skābekļa daudzuma noteikšanai NAI darbības kontrolei | Kontrolējot ar šo ierīci precīzāk būs nosakāms skābekļa apjoms | Balvu pilsēta |  | | 1 gab. | | 1400 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.4. | Frekvenču pārveidotājs 15kw | Balvu galvenās KSS motoriem samazināsies elektroenerģijas patēriņš | Balvu pilsēta |  | | 1 gab. | | 2200 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.5. | Dūņu sūknis MKF30/1/HFP100/B5-R  3,0 kW 4poles, 71-375 rpm, (NAI Salmaņi) | Nepieciešams, lai nodrošinātu NAI lieko dūņu izsūknēšanas darbu | Balvu pilsēta |  | | 1gab. | | 2334 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.6. | Aku apsekošana. Konstatēto aku bojāto elementu atjaunošana. Aku hermētiskuma pārbaude un atjaunošana | Samazināta virsmas notekūdeņu infiltrācija esošajās saimnieciski-fekālās kanalizācijas sistēmās | Balvu pilsētā |  | |  | |  | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.7. | Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas apkalpošanas līguma saistības | Līguma priekšmets | Balvu pilsēta |  | |  | | 924 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.8. | Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas apkopes materiāli un rezerves daļas | Nepārtraukta dzeramā ūdens sagatavošanas procesa nodrošināšana | Balvu pilsēta |  | |  | | 500 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.10. | ŪAS rezervuāru un pilsētas tīklu dezinfekcija, analīzes | Nodrošināta pastāvīga dzeramā ūdens kvalitāte | Dzeramā ūdens rezervuāru skalošana 2x gadā, monitorings 4x gadā |  | |  | | 1300 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.11. | NAI un KSS apkalpošanas līguma saistības | Nepārtraukta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju darbības nodrošināšana | Balvu pilsēta |  | |  | | 1896 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.12. | KSS apkopes materiāli (eļļas, ķēdes, pretvārsti, elektromateriāli utt.) | Nepārtraukta kanalizācijas sūkņu staciju darbības nodrošināšana | Balvu pilsēta |  | |  | | 1000 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.13. | NAI apkopes materiāli (eļļas, rezerves daļas, elektromateriāli, pH metrs uz ieplūdes un izplūdes, EVITA OXY) | Nepārtraukta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju darbības nodrošināšana | Balvu pilsēta |  | |  | | 3000 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.14. | NAI dūņu un smilšu sūkņa, septiskā sūkņa kapitālremonti | Nepārtraukta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas sūkņu staciju darbības nodrošināšana | Balvu pilsēta |  | |  | | 1200 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.15. | NAI tehnoloģiskās ēkas lietus tekņu 18 m un vienu durvju nomaiņa | Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ēku konstrukciju nodrošināšana to ilgtermiņa ekspluatācijā | Balvu pilsēta |  | |  | | 300 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.16. | Ūdens zudumu monitoringa sistēmas izveidošana. Iegūtās informācijas analīze | Samazināti ūdens padeves zudumi posmos no artēziskajiem urbumiem līdz patērētāja ūdens skaitītāja. | Izveidota ūdens zuduma monitoringa sistēma.  Kontrolskaitītāju uzstādīšana. |  | |  | |  | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.17. | Jaunu pieslēgumu izveidošana, tehnisko noteikumu izsniegšana | Ūdensvada un kanalizācijas pieejamības palielināšana uz privātmāju sektoru | 30 mājas |  | |  | |  | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi |
| 2.18. | Esošo sistēmu tīklu skalošana ar hidrodinamisko mašīnu | Droša un nepārtraukta saimnieciski-fekālās kanalizācijas sistēmas ekspluatācija. | Balvu pilsētas kanalizācijas maģistrālie tīkli, pēc aizsērējuma pakāpes |  | | 40 stundas | | 4000 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi |
| 2.19. | Avārijas situāciju novēršanas darbi ūdensapgādē. Plānotie ūdens aku un tīklu posmu remonti, hidrantu pārbaudes | Samazināt avārijas stāvoklī esošo tīklu daudzumu, nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu ūdens piegādi. | Balvu pilsēta |  | |  | | 5000 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.20. | Avārijas situāciju novēršanas darbi saimnieciski fekālās kanalizācijas tīklos | Tiek uzlabots kopējais tīklu stāvoklis, kā rezultātā samazinās vides piesārņojums | Balvu pilsēta.  Sadzīves kanalizācijas kolektora posmu remonti, kas fiksēti ar cctv.  Vēsturisko nosēdumu aku demontāža, to vietā izbūvējot jaunu kolektora posmu. |  | |  | | 2000 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.21. | Avārijas situāciju novēršanas darbi lietus notekūdeņu kanalizācijas tīklos | Lietus periodā, aplūstošu teritoriju kontrole. | Balvu pilsētas ielu un laukumu lietus notekūdeņu gūlijas un ūdens atvades vietas |  | |  | |  | Balvu novada pašvaldības līdzekļi |
| 2.22. | Neizmantoto ūdens urbumu tamponēšana Liepu ielas pazemes atradnē | LVĢMC un VVD atļauju nosacījumu un noteikumu ievērošanai |  |  | |  | | 2700 | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |
| 2.26. | Drošāka un precīzāka ūdens skaitītāju darbības nodrošināšana ar „C” klases ūdensskaitītājiem | Uzlabosies ūdens patēriņa uzskaite. | Balvu pilsēta.  “C” klases precizitātes atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju bez magnētiskā sajūga un ar minimālo jūtības slieksni uzstādīšana ūdensvada ievados. |  | |  | |  | Dzīvojamo māju apsaimnieko  šanas maksas uzkrājums |
| **3. Mērķis : daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašuma apsaimniekošana** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Dzīvojamās mājas ekspluatācijas ilguma pagarināšana. Siltuma zudumu samazināšana. Iedzīvotāju komforta zonas palielināšana | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju remonts (jumtu segums, logi, durvis, skursteņi utt.) | *Virszemes nokrišņu apmales, cokola un skatbedru atjaunošana :*  Raiņa iela 41  *Virszemes nokrišņu apmales un cokola atjaunošana:*   1. Brīvības iela 59   *Ieeju lieveņu atjaunošana:*  Ezera iela 40  *Apliecinājuma kartes sagatavošana autoruzraudzība un topogrāfijas pakalpojumu nodrošināšana iebraucamā ceļa atjaunošanai :*  Baznīcas iela 14  Brīvības iela 68  Ezera iela 18  Vidzemes iela 24  *Bērnu rotaļu laukuma izveide dzīvojamo māju Baznīcas iela 7, Brīvības iela 73, Ezera iela 24, Ezera iela 26 un Ezera iela 28 Balvos iekšpagalmā :*   1. Ezera iela 24,26,28, Baznīcas iela 7 un Brīvības iela 73   *Ieeju jumtiņu izbūve:*  Pansionāta māja Apbraucamais ceļš 2 Celmene Kubulu pagasts Balvu novads  *Ieeju iekšējo durvju nomaiņa:*  Pilsoņu iela 31  *Ieeju ārējo durvju un logu nomaiņa:*  Brīvības iela 89  *Kāpņu telpu logu nomaiņa:*  Baznīcas iela 7  *Kāpņu telpu logu nomaiņa:*  Partizānu iela 39A  *Kāpņu telpu logu nomaiņa:*  Partizānu iela 41A |  | | 7025  800  2700    1000  1000  1000  1000  12100  1500  1650  1600  5400  800  800 | | | Dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa |
| 3.2. | Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšējo inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, siltumapgāde) avāriju novēršanas un remontdarbi. | Komunālo pakalpojumu pastāvīgs nodrošinājums. Ūdens zudumu samazinājums. Lietderīga resursu izmantošana. | Aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos pēc nepieciešamības |  | |  | | | Dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa |
| 3.3. | Elektroapgādes modernizācija, remonti, apkopes | Iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, kāpņu telpu labiekārtošana. Pagrabtelpu labiekārtošana. Mūsdienīgas vides nodrošināšana, vienlaicīgi veicot elektroresursu ietaupījumu | Aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos pēc nepieciešamības |  | |  | | | Dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksa |
| 3.4. | Pašvaldības dzīvokļu remonts | Uzlaboti sadzīves apstākļi dzīvokļos | Pēc nepieciešamības, pie pašvaldības īres līguma pārslēgšanas ar jaunu īrnieku |  | |  | | | Pašvaldības finansējums no īres maksas uzkrājumiem |
| 3.5. | Termokameras iegāde | Elektrisko skapju, kontaktu instalācijas pārbaudēm atbilstoši noteikumu Nr.238 prasībām. | Aģentūras apsaimniekošanā esošajos objektos pēc nepieciešamības |  | | 710 | | | Aģentūras “SAN-TEX” maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi |

**Uzdevumi Aģentūras darbības attīstībai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Uzdevums | Sasniedzamie rezultāti | Termiņš | Atbildīgais |
| 1. | Mērķa projekti ēku siltuma zudumu samazināšanas jomā, energoefektivitātes uzlabošanā | Ēku siltuma zudumu samazināšana ēku siltināšanas rezultātā,  vienmērīgas siltuma sadales nodrošināšana „pa vertikāli un horizontāli”,  informēt iedzīvotājus par radiatoru nomaiņu un aprīkošanu ar  termostatiskiem ventiļiem, individuālo siltuma uzskaiti, informācijas apkopošana un dokumentācijas gatavošana par dzīvojamām mājām energoauditu veikšanai. | Visā darbības laikā | K.Bikaviņš  A.Začests |
| 2. | Dažādu semināru organizēšana, pieaicinot nozares vai materiālu un tehnikas pārdošanas dīleru speciālistus | Paaugstināt aģentūras vadošo speciālistu un māju vecāko profesionālo līmeni | Visā darbības laikā | U.Sprudzāns |
| 3. | Mācību kursu un semināru apmeklēšana | Paaugstināt aģentūras vadošo speciālistu un māju vecāko profesionālo līmeni | Visā darbības laikā | Nozaru vadītāji |
| 4. | Izstrādāt visaptverošu aģentūras budžetu, kas aptvertu ne tikai naudas kustību kasē, bet ar ieņēmumu un izdevumu aprēķinu pēc „uzkrājumu principa”, bilances prognozes, naudas plūsmas prognozes un citus ar to saistītus jautājumus. | Saimnieciski finansiālās darbības „caurskatāmība”, pamatota līdzekļu izlietošana, rentabilitātes nodrošināšana. | Visā darbības laikā | A.Čakāne  L.Baltā |
| 5. | Periodiska jaunu, pamatotu un rentablu tarifu izstrādāšana | Aģentūras rentablas darbības nodrošināšana | Visā darbības laikā | I.Logina |
| 6. | Nerentablu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana | Finansiālā stāvokļa uzlabošana | Visā darbības laikā | I.Logina |
| 7. | Darbu ar debitoriem aktivizēšana | Maksājumu summas par komunālajiem pakalpojumiem samazināšana, atbrīvojot no soda naudas, ja parāda summa tiek uzreiz samaksāta vai noslēgta vienošanās par parādu samaksu. | Visā darbības laikā | V.Kubaks |
| 8. | Grāmatvedības uzskaites lietotājprogrammas GVEDIS pilnīga izmantošana datu apstrādē | Korektu un operatīvu finanšu lēmumu pieņemšana | Visā darbības laikā | A.Čakāne |
| 9. | Līdzdalība ūdenssaimniecības III kārtas būvprojekta realizēšanā | Ūdenssaimniecības komunikāciju tīkla uzlabošana un jaunu pieslēgumu vietu nodrošināšana | Visā darbības laikā | A.Pugejs  A.Vējiņš-Ruciņš |

Balvu novada p/a „SAN-TEX” direktors U.Sprudzāns

Domes priekšsēdētājs A.Pušpurs